КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

Совет Новопетровского сельского поселения

Павловского района

### РЕШЕНИЕ

25 июня 2015 года                       № 13/31                   ст.Новопетровская

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Новопетровского сельского поселения Павловского  района Краснодарского края на 2014-2030 год

В соответствии с пунктом 8, частью 1,   статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Новопетровского сельского поселения Павловского района, Совет Новопетровского сельского поселения Павловского района решил:

1.Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Новопетровского сельского поселения Павловского  района Краснодарского края на 2014-2030 год

2. Разместить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новопетровского сельского поселения Павловского  района Краснодарского края на 2014-2030 год на официальном сайте администрации Новопетровского сельского поселения http//:Novopetrovskoesp.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

## 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию  по финансам, налогам и инвестиционной политике (Земляная).

## 4.Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Новопетровского сельского поселения

Павловский  район

С.В.Щеголихин

Приложение к решению Совета Новопетровского сельского поселения Павловского района от 25.06.2015 № 13/31

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД 2014 – 2030 ГОДА

город Ростов-на-Дону

2015

ООО «Экспертно консультационный центр «Диагностика и Контроль»

«ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД 2014 – 2030 ГОДА»

Внесение изменений и дополнений в целевую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новопетровского сельского поселения Павловского района Краснодарского края на период 2014 – 2030 года

005/2015 – ЦПКРСКИ НСП ПР КР

Директор                                                                                              Н.В. Гуназа

город Ростов-на-Дону

2015

В разработке целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новопетровского сельского поселения Павловского района Краснодарского края на период 2014 – 2030 года принимали участие специалисты Группы Энергетических Компаний (ГЭК), в том числе НАЧОУ ВПО СГА, ЧП КК «Центр».

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ                                                                                           	6

ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ                                                                         17

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	                                                                                              23

2.1. КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ	                    35

2.2. КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ                               38

2.3. КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	                    39

2.4. КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ВОДООТВЕДЕНИЯ	                               49

2.5. КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ                            50

2.6. КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	                                                                                                                    53

3. ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ

СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	                                                               71

3.1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

НОВОПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	                                                    71

3.2. ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ НОВОПЕТРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	                                                                                    81

3.3. ОБЪЕМЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДО 2030 Г.                                                 90

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ                                                                       97

4.1. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	                                                             110

4.2.СИСТЕМАВОДОСНАБЖЕНИЯ                                                                             117

4.3. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	                                                                       121

4.4. СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	                                                                       122

4.5.СИСТЕМАТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ                                                                           128

4.6. КРАТКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА И ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	                                        134

4.7. ПЕРЕЧЕНЬ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	                                          136

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	                                                                141

5.1. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ      146

5.2. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ВОДОСНАБЖЕНИИ	           151

5.3. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ВОДООТВЕДЕНИИ	           159

5.4. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ГАЗОСНАБЖЕНИИ	           166

5.5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ          169

5.6. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЗАХОРОНЕНИИ (УТИЛИЗАЦИИ) ТБО, КГО И ДРУГИХ ОТХОДОВ	                                                     178

5.7. ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ПРОЕКТОВ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ                                                                                                  	           188

5.8. ПРОГРАММА УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	           191

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	                                                                                                          192

6.1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ	                               192

6.2. ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ПРОЕКТАМ	                               195

6.3. ПРОГНОЗ ДОСТУПНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИ          199

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	                                                                         201

7.1. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ	                               201

7.2. ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	                               206

7.3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ	                                                                                                          211

7.4. ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММЫ	                                                     213

8. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ                                                                 214-234

# Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новопетровское сельское поселение Павловского муниципального района Краснодарского края на 2014-2030 гг., (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы»; - Градостроительный Кодекс Российской Федерации № 190- ФЗ от 29.12.2004 года (с изменениями от 02.04.2014 года); - Федеральный Закон Российской Федерации от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменения и дополнениями от 30.12.2012 года); - Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями от 28.12.2013 года); - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 02.04.2014 года); - Постановление Правительства Российской Федерации № 502 от 14.06.2013 года «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2012 г. № 2071-р «О Концепции федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 года № 475-р «Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 года № 476-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 года № 482-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы»; - Приказ Минрегиоразвития РФ от 06.05.2011 года № 204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Схема территориального планирования Павловского района Краснодарского края. |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Новопетровское сельское поселение Павловского муниципального района Краснодарского края |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования Новопетровское сельское поселение Павловского муниципального района Краснодарского края |
| Соисполнители программы | Администрация Павловского муниципального района Краснодарского края, органы местного самоуправления Павловского района, Правительство Краснодарского края, Министерство Жилищно – коммунального хозяйства РФ, РСТ по РО, иные органы государственной власти, филиалы энергоснабжающих энергосетевых организаций Краснодарского края. |
| Основные цели программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Павловского муниципального района. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Новопетровского МО Павловского муниципального района, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; -снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий; -обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в Новопетровском МО Павловском муниципальном районе; -увеличения пропускной способности сетей; -обеспечения возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам. Обеспечение к 2030 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества; Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; Обеспечение доступной стоимости жилищно – коммунальных услуг нормативного качества. |
| Основные задачи программы | -инженерная техническая оптимизация коммунальных систем; -взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; -повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; -совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; -повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; -обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; - инженерно- техническая оптимизация коммунальных систем; - перспективное планирование развития систем; - обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; - повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; - совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры Новопетровского МО Павловского района; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры Новопетровского МО Павловского муниципального района; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Новопетровского МО Павловского муниципального района; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; - комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - совершенствование финансово – экономических, договорных отношений в жилищно – коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно – коммунальных услуг; - повышение операционной эффективности организаций коммунального комплекса (ОКК); - программное управление энерго – и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности. |
| Важнейшие целевые показатели программы | В результате реализации программы будет достигнуто: Электроснабжение - надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2030 г. – 0,04 ед./ км; - износ ОФ: 2030 г. – 65,0%; Водоснабжение: - удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2030 г. – 20,0%; - уровень потерь: 2030 г. – 1,5%. Водоотведение: - удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2030 г. – 20,0%; Газоснабжение: - надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2030 г. – 0 ед./ км; Утилизация (захоронение) ТБО: - продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг: 2030 г. – 24 ч.; - обеспечение утилизации отходов: 2030 г. – 100%. Показатели качества коммунальных ресурсов для населения Новопетровского сельского поселения: - 100 % |
| Сроки и этапы реализации программы | Реализация программы планируется на 2014 – 2030 годы, в том числе по этапам: 1 этап 2014 – 2018 годы; 2 этап 2019 – 2023 годы; 3 этап 2024 – 2030 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование Программы производится в соответствии с планом реализации Федеральных и Краевых программ. Источники финансирования должны быть определены в соответствии с ФЗ №210 - Ф3 на стадии разработки Инвестиционных и Производственных программ и на стадии включения мероприятий Комплексной программы в целевые региональные, муниципальные, краевые, адресные, социальные и федеральные программы. Краевой бюджет, Фонд энергосбережения, бюджет муниципального района, средства ОКК, инвестиционная составляющая тарифов ОКК, заемные средства, энергосервис. Объём финансирования бюджета МО утверждается перед началом финансового года Решением Собрания депутатов Новопетровского сельского поселения. Объём финансирования программы из внебюджетных источников определяется по факту, планирование не происходит. Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Уровень качества коммунальных ресурсов для населения Новопетровского сельского поселения повысится на 20 %. Организации, осуществляющие электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, и организации, оказывающие услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, повысят уровень оказания услуг для населения Новопетровского сельского поселения, в том числе применяя новые методы, технологии, производства, знания, умения в своей деятельности. Обеспечение повышение квалификации, переподготовка специалистов. Уровень потерь в сетях коммунального хозяйства, аварийность в системе коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения сократится на 8%. Убеждения и ценности в сфере оказания услуг в коммунальном комплексе у должностных лиц – руководителей, управленцев изменится, в этой связи изменится их поведение, что повлияет на изменение условий жизни. Ситуацию на рынке коммунальных услуг и снижение уровня цен на поставку коммунальных услуг для населения необходимо трансформировать. Конкретной деятельностью в этой сфере являются: учебные семинары для органов самоуправления, энергоснабжающих организаций, обмен опытом между различными энергоснабжающими организациями, разработка специальных курсов по переквалификации, проведение курсов профессионального обучения, разработка специальных методик и программ обучения. Для того чтобы обеспечить реализацию проекта на должном уровне, каждой установленной задаче должен соответствовать результат для признания ее действительной. Основные мероприятия: - поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; - строительство станции очистки воды, контактных камер; - строительство централизованной канализационной сети, строительство коллекторов, напорных трубопроводов; - модернизация и новое строительство коммунальных сетей к вновь строящимся территориям сельского поселения; - строительство ВНС c заменой насосного оборудования и АСУ; - строительство очистных сооружений; - модернизация, и новое строительство объектов теплоснабжения; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам; - комплексное развитие систем водоснабжения, - комплексное развитие систем водоотведения, - комплексное развитие систем утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; - комплексное развитие систем электроснабжения; - комплексное развитие систем газоснабжения. Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры Новопетровского МО; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. Коммерческий результат: – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса. Бюджетный результат: – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; Социальный результат: - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда сельского поселения, повышение качества коммунальных услуг. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Реализация программы: Администрация Новопетровского сельского поселения, Администрация Павловского муниципального района, ОКК. Контроль реализации: Собрание депутатов Новопетровского сельского поселения, Администрация Новопетровского сельского поселения, Отдел строительства и ЖКХ Администрации Павловского района. Программа реализуется на всей территории Новопетровского сельского поселения. Контроль над исполнением Программы осуществляет Администрация сельского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией сельского поселения, а также организациями коммунального комплекса в части разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией сельского поселения проводится ежегодный мониторинг. |
| Список источников | Федеральный закон от 30.12.2004 N 210 - ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения"; Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг"; Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам"; Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 N 541 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг"; Постановление Правительства РФ от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении типового договора социального найма жилого помещения»; Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 №25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»; Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»; Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998г. № 145 - ФЗ (ред. от 27.06.2011г.). Согласно ч.3 ст. 179 БК РФ, по каждой долгосрочной целевой программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения и критерии указанной оценки устанавливаются соответственно Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, местной администрацией муниципального образования. По результатам указанной оценки Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, местной администрацией муниципального образования не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта закона (решения) о бюджете в законодательный (представительный) орган может быть принято решение, о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации. В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ государственных (муниципальных) контрактов в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении. Генеральный План развития поселения. Евменов А.Д. Формирование механизма управления экономикой региона (монография)/Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ, ФГОУ ВПО СПб, Ин-т ЭиУ. – СПб.: Диалог. – 140 с. Егоров А.Ю. Индикативное планирование инновационного развития муниципального образования: автореферат дисс…. К.э.н:08.00.05-Казань, 2009 – 24 с. Каменева Е.А. Реформа ЖКХ, или Теперь мы будем жить по-новому. – Ростов-н/Д :Феникс, 2005 – 345 с. Посталюк М.П. Инновационные отношения в экономической системе: теория, методология и практика. – Казань: КГУ, 2006. – 419 с.: ил., табл. Терентьев А.Я. Модель саморегулирования отрасли водоснабжения и водоотведения/ А.Я. Терентьев, В.В. Лесных// ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера. – 2010. - № 7. – Ч.1. – С. 65-68. |

Цель и назначение работы

Целью, разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новопетровское сельское поселение», является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Новопетровское сельское поселение является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Новопетровское сельское поселение представляет собой взаимосвязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  сельского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Новопетровского сельское поселение являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Новопетровское сельское поселение базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Новопетровское сельское поселение разрабатывается на период до 2030 года.

Этапы осуществления, Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Новопетровское сельское поселение:

1 этап – 2014 – 2018 гг.;

2 этап – 2019 – 2023 гг.;

3 этап – 2024 – 2030 гг..

Период реализации Программы: 2014 - 2030 гг. Планировать реализацию мероприятий Программы на более длительный срок нецелесообразно вследствие постоянно изменяющейся экономической ситуации.

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры района, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

- повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры района;

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развитию системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы

организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

В частности, для муниципального образования Программа является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития систем коммунальной инфраструктуры, так как позволяет увязать вместе по целям и темпам развития все коммунальные системы района, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, так как позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, так как позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном уровне.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков.

В основу формирования и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования положены следующие принципы:

- целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной

инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы;

- комплексности – формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, краевыми, муниципальными), реализуемыми на территории муниципального образования.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новопетровского сельского поселения Павловского района Краснодарского края представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2014 – 2030 гг., а также содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность города и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно – коммунального комплекса Российской Федерации.

Теоретические аспекты управления организационно – экономическими системами, к которым относится и жилищно – коммунальное хозяйство, основанные на концептуально – методологическом подходе с использованием программно – целевого подхода, в современной практике управления остаются практически неизменными. В настоящее время определяющее значение приобретает способность органов местного самоуправления осуществлять управленческие функции на основе долгосрочных прогнозов и стратегии развития. Наиболее перспективными направлением при разработке региональных и муниципальных программ развития является использование комплексного межотраслевого подхода, а также рассмотрение коммунальной инженерной инфраструктуры как самостоятельного ресурса развития территорий. В связи с этим практические аспекты разработки и применения системы индикаторов развития инженерной и коммунальной инфраструктуры территорий муниципальных образований является весьма актуальными. Программа комплексного развития систем инженерной коммунальной инфраструктуры территориально – муниципального образования в стратегической перспективе должна быть направлена на решение следующих задач:

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства;

- создание эффективной системы тарифного регулирования;

- развитие рынка недвижимости на основе объектного управления зданиями и рационального потребления ресурсов.

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы

1. Площадь территории (на 01.01.2015) – 6871,75 га.

2. Численность населения (на 01.01.2015) - 1417 чел.

3. Темп роста численности (2015/2012 гг.) – 96,69 %.

4. Территориальное деление:

1) станица Новопетровская – административный центр.

Новопетровское сельское поселение Павловский район, рисунок 2.1

5. Общая площадь жилищного фонда (2015 г.) – 28,28 тыс. м2 , МКД – 0,0 тыс. м2, ИЖС – 28,28 тыс.м2.

6. Наличие источников энергоснабжения (2015 г.):

- газоснабжения - имеется;

- электроснабжения - имеется;

- теплоснабжения – имеется,

- водоснабжение – имеется,

- водоотведение – отсутствует централизованная система.

7. Протяженность сетей (2015 г.):

- газоснабжение – 33,9 км,

- среднего давления – 16,9 км;

- низкого давления – 17,6 км;

- водопроводные – 20,87 км.

- электроснабжения – 77,031 км.

- теплоснабжения – 0,472 км.

8. Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (по состоянию на 2015 г.):

- газоснабжение: – 5 %;

- водопроводных – 5 %;

- канализационных – 0,0 %;

- электроснабжения – 3 %,

- теплоснабжения – 0 %.

9. Отпущено энергии (2014 г.):

- электроснабжение – 3 147 415 кВт.ч;

- газоснабжение – информация не предоставлена газоснабжающей организацией (ответ ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» от 23.01.2015 года № 25-05-21/306);

- холодная вода – 45,24 тыс. м3;

- теплоснабжение – 746,72 Гкал;

- ТБО – 80,15 % от количества населения из расчета 0,125 м3/человек.

Природные ресурсы

Новопетровское сельское поселение располагается в северной части Павловского района и в климатическом отношении территория относится к северо-восточной степной провинции.

Климат носит заметно выраженные черты континентальности (преобладающее влияние суши на температуру воздуха).

Зима мягкая, отличается повышенной влажностью и большим количеством безоблачных дней, начинается во второй половине декабря и продолжается в течении 6-7 декад. Наиболее холодный месяц – январь (средняя месячная температура воздуха –40С.).

Средняя высота снежного покрова составила 17 см, наибольшая 43 см. Ежегодно наблюдается гололедно-изморозевые отложения мокрого снега на проводах; такие отложения обычно достигают наибольших значений в декабре.

Средняя температура воздуха по месяцам, 0С.

Рис. 2.2

Лето прохладное и влажное, среднемесячная температура июля не превышает +230С, максимальная температура июля +40,40С. Длительность безморозного периода до 180 дней.

Осенью чаще наблюдается период с зимним типом циркуляции атмосферы. Ежемесячно в зимний период (в основном декабрь-февраль, иногда ноябрь-апрель) наблюдаются образование наледи на проводах с толщиной стенки до 20 мм. В 1985г. диаметр обледенения достиг 35 мм, Число дней в году с гололедными явлениями достигает 103 (декабрь 1987г), в среднем -42.

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38.

Павловский район относится к зоне умеренного увлажнения.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация составляет около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год.

Промерзание почв в равной мере зависит, как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м (СНиП 23-01-99).

Влажность воздуха достаточно стабильная, колеблется в интервале 70% - 87%, достигая среднемесячного максимума в декабре, минимума – в августе. Абсолютный минимум -8%.

На территории Павловского района преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов.

Средняя скорость ветра по месяцам, м/с приведена на рис. 2.3.

Рис. 2.3

Средняя скорость ветра – 3,0 м/с.

Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий порой по 6-12 дней. Зимой этот ветер при силе в 5-12 баллов может вызывать «пыльные» бури: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в воздух и разносится на большие расстояния, а более крупные частицы скапливаются в пониженных местах и в лесополосах.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по ст. Павловской составляет 508-640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Согласно приложению 5 СНиП 2.01-07-85 и СНКК – 20-301-2000 для Павловского района принимаются:

- по расчетному значению  снегового покрова - район – I, (карта 2), СНКК – 20-301-2000.

- ветровой район по средней скорости ветра, м/с, за зимний период –5 (карта 2);

- по  расчетному значению давления ветра - район - III (карта 1), СНКК – 20-301-2000;

- по толщине стенки гололеда III (карта 4);

- по среднемесячной температуре воздуха (°С), в январе – район 00 (карта 5);

- по среднемесячной температуре воздуха (°С), в июле – район 25 (карта 6);

- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры (°С), в январе – район   150 (карта 7).

Почти ежемесячно наблюдаются грозы со средней продолжительностью до 2,1 часа, максимальный – до 18 часов в сутки, чаще во второй половине суток. Число дней с грозой в году достигает 40, в среднем -30. максимальное количество грозовых явлений наблюдается в весенне-летние месяцы (май-июль).

Новопетровское сельское поселение относится к степной зоне и располагает разнообразными естественными природными ресурсами. Прежде всего, это обширные земельные ресурсы, пригодные для ведения сельского хозяйства, а также полезные ископаемые и минерально-сырьевые ресурсы.

Преобладание степного рельефа способствует не только развитию сельского хозяйства, но и ведению промышленного и жилищного строительства, других видов экономической деятельности.

В соответствии с геоморфологическим районированием (И.И. Потапов, И.Н. Сафронов, Л.И. Чередниченко) территория изысканий входит в пределы Прикубанской равнины, аккумулятивной, аккумулятивно-денудационной, эрозионно-аккумулятивной, пологоволнистой лессовой.

Рельеф Прикубанской равнины характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок.

В пределах равнины выделяется аккумулятивный рельеф рек и их притоков и денудационно-аккумулятивный рельеф водораздельных пространств.

Водной артерией равнины Новопетровского сельского поселения является река Веселая северо-западного направления. Она берет начало в пределах самой равнины. На пологих склонах речной долины выделяются поймы и верхне-плейстоценовые надпойменные террасы.

Непосредственно территория проектного района включает следующие геоморфологические элементы:

 пойменные террасы степной реки  Веселая;

 надпойменные террасы;

 склоны водоразделов;

 водораздельные пространства;

 ложбины стока и балки.

Река Веселая протекает вдоль восточной границы Новопетровского сельского поселения. Направление течения реки Веселой на северо-запад. Устьем реки является Ейский лиман, соединяющийся с Азовским морем. Основными источниками питания реки являются атмосферные осадки и грунтовые воды. Для водного режима характерной особенностью является его неравномерность и резкие колебания стока по сезонам. В связи с большим количеством плотин и дамб водный режим значительно изменен. Уровни воды в прудах зависят от величины бытового стока реки и от пропускной способности водосборных сооружений режима их работы. Паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей.

Нередки и летние паводки. На долю весеннего половодья приходится от 80 до 90% объема годового стока. Средняя продолжительность половодья 80 суток.

Имеющиеся на территории полезные ископаемые и сырье осваиваются пока недостаточно интенсивно и эффективно. Этот ресурсный потенциал будет учитываться.

Анализ оценки воздействия на окружающую среду показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1. Атмосферный воздух. Основными источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха является автотранспорт.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- произведение расчетов проектов СЗЗ промышленных предприятий и введение СЗЗ в действие, вид деятельности и класс опасности предприятий должны соответствовать заявленным требованиям;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- осуществление мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне.

Защитные лесные насаждения повышают биоклиматический потенциал прилегающих к ним земель. Под их защитой создаются условия для земледелия, возрастает эффективность севооборотов по сравнению с открытыми полями, на 2,5-19,3 балла повышается бонитет почв, на защищенных территориях значительно улучшается гидротермический режим, более чем в 4 раза сокращается поверхностный сток.

2. Поверхностные воды. Основной задачей в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водных объектов сельского поселения, которые в настоящее время загрязняются неочищенным поверхностным стоком с промышленных площадок и территории жилой застройки. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- вынос в натуру водоохранных зон водных объектов;

- строительство очистных сооружений;

- организация централизованной системы водоотведения и очистки производственных сточных вод;

- организация системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока с территории населенных пунктов.

3. Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, наличие зон санитарной охраны на действующих водоводах и водозаборах;

- проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- осуществление развития нормативной правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки;

- обеспечение сельского поселения централизованной системой водоотведения и очисткой хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод.

4. Почвы. В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывают земли с/х назначения. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории предлагается:

- создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава

растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе аграрных фитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5. Обращение с отходами. Организации схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- утилизация транспортных отходов;

- утилизация отходов садоводческих объединений.

В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения;

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры;

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6. Растительность и животный мир. Основными природоохранными мероприятиями в отношении растительного и животного мира сельского поселения являются:

- нормативное озеленение населенных пунктов сельского поселения;

- максимальное сохранение лесных насаждений и участков древесно-кустарниковой растительности;

- создание условий для поддержания оптимального количества представителей животного мира.

7. Санитарно-эпидемиологический контроль. Условия эксплуатации скотомогильников должны соответствовать «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».

Биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами, обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах. В настоящее время уничтожения трупов животных (биологических отходов) на территории Новопетровского сельского поселения должно осуществляться путём их сжигания в соответствии с п.4.3. «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов». Сжигание биологических отходов проводят под контролем ветеринарного специалиста. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» санитарно-защитная зона для земляных траншей (ям), предназначенных для сжигания биологических отходов, не устанавливается.

При возникновении потребностей в массовом захоронении животных на  территории Новопетровского сельского поселения необходимо будет провести выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы органами местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

Ранее образованные захоронения (скотомогильники) имеют СЗЗ в 1 км, на территории которых предлагается осуществлять санитарно-эпидемиологический контроль за состоянием окружающей среды.

Предусматривается консервация участка существующего скотомогильника на территории сельского поселения. Запрещается раскапывать территорию существующего скотомогильника. На территории скотомогильника (биотермической ямы) также запрещается: пасти скот, косить траву, брать, выносить, вывозить землю и гумированный остаток за его пределы. Осевшие насыпи старых могил на скотомогильниках подлежат обязательному восстановлению. Высота кургана должна быть не менее 0,5 м над поверхностью земли.

Демографическая ситуация

Прогноз динамики численности населения

В состав Новопетровского сельского поселения входит один населенный пункт – ст. Новопетровская.

Прогноз проектной численности населения выполнен на основе анализа многолетних данных Всесоюзных и Всероссийской переписей населения за период с 1989 по 2011 годы (за 22 года). Данный период времени отражает, как период экономической активности страны и экономики поселения, влекущий за собой рост численности населения, так и период спада экономической активности в перестроечный и постперестроечный периоды, когда наблюдается резкий спад жизненного уровня населения и снижения роста численности населения.

В данном анализе автоматически учитываются параметры демографических компонентов, а также параметры естественного и механического приростов ст. Новопетровской Новопетровского сельского поселения. Проектная численность Новопетровского сельского поселения на первую очередь строительства до 2022 года ориентировочно составит 1,55 тыс. человек, на расчетный срок до 2030 года – 1,6 тыс. человек, на перспективу до 2047 года – 1,75 тыс. человек.

Результаты оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения. Численность населения Новопетровского сельского поселения на 01.01.2014 г. составила 1417 человек. Распределение численности населения по половозрастным признакам представлено в таблице 2.4.

- Таблица 2.4 Распределение численности населения по половозрастным признакам

| № п/п | Название населенного пункта | Общая численность, чел. | работающих, % | пенсионеров, % | учащихся, % | дошкольного возраста, % | женщин, % | мужчин, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 1 | Ст. Новопетровская | 1417 | 20,63 | 23,42 | 29,37 | 25,56 | 26,39 | 21,19 |
|  | Итого: | 1417 | 20,63 | 23,42 | 29,37 | 25,56 | 26,39 | 21,19 |

Из таблицы 2.4 видно, что количество работающих в Новопетровском сельском поселении практически равно количеству пенсионеров, в то время как в Павловском районе в целом этот показатель значительно выше (около 2/3 от общей численности населения). Это говорит о том, что в последнее время присутствовала тенденция оттока трудоспособного населения из поселения.

Численность населения на проектный срок и первую очередь (см. табл. 2.5) была рассчитана с учетом существующей демографической ситуации в Новопетровском сельском поселении, общих тенденций по Павловскому району, а также с учетом перспективных инвестиционных площадок, намечаемого жилищного строительства в населенных пунктах и повышения качества жизни. Но надо учитывать и тот факт, что проектная численность, как на расчетный срок, так и на первую очередь сильно зависит от миграционного потока, который тесно связан с реализацией мероприятий, намеченных в сельском поселении в экономике и социальной сфере.

- Таблица 2.5

Численность населения на расчетный срок и первую очередь, чел.

| № п/п | Название населенного пункта | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| 1 | Станица Новопетровская | 1550 | 1600 |
|  | Итого: | 1550 | 1600 |

Экономика Новопетровского сельского поселения

На территории Новопетровского сельского поселения зарегистрированы предприятия и организации всех форм собственности, занимающихся экономической деятельностью, индивидуальные предприниматели. Из общей численности предприятий и организаций имеются и государственные учреждения.

В настоящее время экономика поселения представлена сельским хозяйством. Именно эти отрасли, а также потребительский рынок доминируют в отраслевой структуре экономики поселения, как по объемным показателям, так и по численности занятого населения.

Ведущее место в экономике поселения традиционно принадлежит сельскохозяйственной отрасли.

Сельское хозяйство

Базовое сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Кубань» занимает площадь 4621 га. ЗАО «Кубань» имеет два отделения растениеводства, где выращиваются основные виды продукции: зерновые, подсолнечник, сахарная свекла, кукуруза. Урожайность по основным культурам находится на уровне среднерайонных показателей. Имеется одна молочно-товарная и одна свинотоварная ферма, а также стройбригада, механический ток, мехмастерская, мельница, цех переработки.

На территории округа образовано 24 фермерских хозяйства, которые занимают площадь 1256,5 га и выращивают зерновые, подсолнечник, сахарную свеклу.

Ключевым фактором, определяющим социально-экономическое развитие, является сложившаяся на протяжении многих десятков лет традиционная сельскохозяйственная специализация экономики. Это было обусловлено, с одной стороны тем, что 95 % территории поселения занимают земли, пригодные для производства сельскохозяйственной продукции, с другой, вся территория относится к сельской местности.

Главным сдерживающим фактором развития агропромышленного комплекса является технологическая отсталость, отсутствие у сельскохозяйственных предприятий экономических возможностей для модернизации сельскохозяйственного производства. Из-за отсутствия необходимых технических и финансовых средств большинство предприятий и хозяйств не в состоянии в настоящее время не только применять в производстве высокопроизводительную технику и новые прогрессивные технологии, но и качественно выполнять минимальный объем требуемых агротехнических работ, что ведет к потерям и удорожанию продукции. Территория обладает существенным потенциалом для увеличения производства зерна, кормов и технических культур, развития молочного и мясного животноводства, рыбоводства. Значительный потенциал имеется также для развития овощеводства открытого и закрытого грунта, плодоводства, виноградарства и виноделия, производства экологически чистой продукции. Перспективным направлением становится производство сырья для биоэнергетики. Реализация имеющегося потенциала возможна лишь на основе технического перевооружения сельскохозяйственной отрасли, ускоренного внедрения малозатратных ресурсосберегающих технологий, специализации и кооперации предприятий. В рамках реализации Стратегического плана развития необходима существенная реорганизация и модернизация агропромышленного комплекса, создание вертикально интегрированных структур, производственных кластеров, включающих наряду с производством сельскохозяйственной продукции предприятия по ее хранению, глубокой переработке и выпуску конкурентоспособной продукции. Необходимо также создать собственные торговые и сбытовые сети, в том числе за пределами поселения, и структуры, объединяющие финансовые, научные и информационные ресурсы.

Предпринимательство и малый бизнес

Предпринимательство и малый бизнес стали существенным фактором социальной и экономической стабильности, охватывают практически все сферы деятельности и развиваются с положительной динамикой.

Малый бизнес не только создает значительное количество рабочих мест для жителей из числа местного населения, но и вносит существенный вклад в экономику. По темпам роста малый бизнес значительно опережает показатели других субъектов экономики.

Вместе с тем, еще имеется значительный потенциал для развития малого и среднего бизнеса, увеличения их реального вклада в экономику и социальную сферу. Ускорение темпов экономического роста, выравнивание уровня развития поселений, увеличение занятости населения связано, прежде всего, с ростом числа субъектов малого предпринимательства, повышением их инвестиционной активности и конкурентоспособности.

Развитие малого предпринимательства должно быть переориентировано, в первую очередь, на оказание бытовых, жилищно-коммунальных и других услуг населению, на потребительский рынок.

Малое предпринимательство в настоящее время является одним из основных стратегических резервов ускоренного экономического и социального развития не только территорий поселений, а территории района в целом.

2.1	Коммунальная инфраструктура энергоснабжения

Электроснабжение Новопетровского сельского поселения осуществляется от централизованных источников ОАО «Кубаньэнергосбыт» используются воздушные линии 10 кВ, 0,4 кВ, которые состоят на балансе предприятия. Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Новопетровского сельского поселения является ОАО «Кубаньэнергосбыт».

Система электроснабжения находится в плохом техническом состоянии. Сети изношены до полного амортизационного предела. Бирки на трансформаторах проржавели так, что невозможно установить мощность и марку оборудования. Протяженность сетей по низкой стороне (0,4 кВ) более 2 километров, что приводит к значительным падениям напряжения в конце линии. В связи со значительным изменением распределения нагрузок от первоначального проекта следуют «большие перекосы по фазам» и низкое качество электроэнергии.

Обслуживающими организациями постоянно ведется контроль над эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

Электросетевые объекты напряжением 35, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «Кубаньэнергосбыт».

Населенные пункты в Новопетровском сельском поселении полностью электрофицированы. Улицы в поселении имеют уличное освещение.

В связи с планируемым вводом энергоемких производственных комплексов, на территории Новопетровского сельского поселения возможно возникновение проблем с энергоснабжением. По мере восстановления и строительства производственных объектов за счет привлечения средств инвесторов необходимо решать вопросы увеличения нагрузок, восстановления разрушенных ЛЭП 0,4 кВ, ведущих к производственным зонам, вновь устанавливать трансформаторные подстанции на производственных участках, переходить на энергосберегающие технологии.

В населенных пунктах планируется реконструкция устаревших электролиний и подключение уличных фонарей.

Обслуживающей организацией постоянно ведется контроль за эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

Вследствие длительной эксплуатации ЛЭП, техническое состояние линий оценивается как неудовлетворительное: имеются деревянные опоры с высокой степенью загнивания, из-за малого сечения проводов и большой протяженности сетей, падение напряжения в конце линий имеет значение, близкое к не допустимому. Имеющиеся кабельные линии эксплуатировались без капитального ремонта в течение длительного периода времени, как следствие наблюдается старение изоляции в связи с химической активностью грунта, имеется большое количество соединительных муфт. Линии малого сечения неспособны удовлетворять в полном объеме растущую загрузку сетей. Отсутствует автоматическое регулирование напряжение на подстанциях, что приводит к нарушениям норм качества электрической энергии, жалобам потребителей и материальному ущербу из-за недоотпуска электроэнергии. Возникают значительные затраты связанные с необходимостью регулирования напряжения на своих многочисленных трансформаторных подстанциях и компенсации ущерба потребителям за вышедшую из строя бытовую электрическую технику.

Таблица 2.1.1 Общие сведения

| Наименование | Характеристика |
| --- | --- |
| Собственник электрических сетей | ОАО «Кубаньэнергосбыт» |
| Обслуживающие организации | ОАО «Кубаньэнергосбыт» |
| Протяженность линий электропередач, км | 77,03 |

Таблица 2.1.2 Основные показатели электроснабжения

| Показатели | Единица измерения | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Потери в сетях, % (технологические) | % | 17,8 |
| Количество претензий на качество услуг в год | Шт. | 4 |
| % охвата потребителей приборами учета | % | 100 |
| % подаваемой мощности, регистрируемой приборами учета | % | 100 |
| % удовлетворения заявок на установку приборов учета в домохозяйствах (если ОКК осуществляет установку) | % | 100 |
| Среднее потребление в сутки | МВт*Час | 2,8 |
| Недоотпуск электрической энергии за год: (среднесуточное потребление на участке)*(время устранения аварии на участке) | МВт*Час | 0 |
| Количество аварий в год | Шт. | 0 |
| Средняя продолжительность 1 аварии (время аварии) час. | Час. | 0 |
| Уровень удовлетворения требованиям стандартов по качеству % (может быть более 100 %) | % | 100 |
| Собираемость платежей за услуги | % | 100 |

Потери электрической энергии разделены на 4 составляющих:

- технические – составляют 9,4 %;

- собственные нужды  подстанций – составляют 9,4 %;

- инструментальные погрешности измерения – входят в технические потери;

- коммерческие потери – обусловлены хищениями электрической энергии и

другими причинами в сфере;

- организация контроля над потреблением электрической энергии.

Техническое состояние систем

Таблица 2.1.3 Износ элементов электроснабжения

| Наименование | Износ менее 50 % | Износ более 50 % |
| --- | --- | --- |
| Здания РП и ТП | 97 | 5 |
| Оборудование РП и ТП | 25 | 80 |
| ВЛ 0,4 кВ | 25,5 | 74,5 |
| ВЛ 6-10 кВ | 33,5 | 83,25 |

Разработанные на основании тщательного анализа динамики изменения электропотребления и электрических нагрузок Новопетровского сельского поселения, балансы на период до 2030 года показывают, что сельское поселение является дефицитным по мощности.

Таблица 2.1.4 Динамика роста нагрузок

| Наименование поселения | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Новопетровское сельское поселение Р, МВт | 0,5 | 0,34 | 0,30 | 0,40 | 0,34 | 0,81 | 0,77 | 0,68 | 0,89 | 0,34 | 0,68 | 0,68 | 0,22 | 0,04 | 0,34 | 0,21 | 16,54 |

Система учета электроснабжения включает в себя как квартирные счетчики, так и приборы учета, установленные на ТП и на подстанциях 110 кВ. Также в настоящее время происходит внедрение АСКУЭ на подстанциях 110 кВ.

Таблица 2.1.5 Количество приборов учета по Новопетровскому сельскому поселению составляет

| Потребители | Однофазных, % | Трехфазных, % |
| --- | --- | --- |
| Физические лица | 100 | 100 |
| Юридические лица | 100 | 100 |

Расчет тарифов

Определение тарифов на пользование происходит согласно утвержденной производственной программе на следующий год.

2.2	Коммунальная инфраструктура газоснабжения

На 01.01.2015 г. согласно сведениям Новопетровского сельского поселения протяженность газопроводов на территории составляет:

- среднего давления – 16,9 км;

- низкого давления – 17,6 км.

Отопление объектов социальной сферы Новопетровского сельского поселения осуществляется от централизованного теплоснабжения.

Отопление жилого фонда ст. Новопетровская осуществляется поквартирными источниками теплоснабжения на природном газе.

В качестве альтернативных источников теплоснабжения предлагается использование солнечно-топливных установок. Использование солнечной энергии позволяет сэкономить большое количество органического топлива, улучшить экологическую ситуацию.

2.3	Коммунальная инфраструктура водоснабжения

Существующее водопотребление, таблица 2.3.1

| № | Население | Удельное водопотребление л/сут на чел | Население м3/сутки | Производство м3/сутки | Итого м3/сутки | % неучтенных расходов и потерь при транспортировке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ст. Новопетровская | 89,784 | 129 | 360 | 489 | 19,17 % |

Существующие источники водоснабжения, таблица 2.3.2

| Наименование | Существующие мощности тыс. м3/сутки | Объем разведанных запасов питьевой воды тыс. м3/сутки | Баланс производительности и потребления в зоне действия источника | Анализ состояния и функционирования сущ. источника водоснабжения (износ основных фондов систем водоснабжения) | Качество воды источника водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северо-восточная часть Азово-Кубанского артезианского бассейна | 0,50 | 58,48 | 50,68 | 91,5 | Соответствует |

Анализ состояния и функционирования  существующих сооружений систем водоснабжения, таблица 2.3.3

| Наименование | Материал | Объем, м3 | Мощность, квт | Техническое состояние % износа | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосные станции |  |  |  |  |  |
| ЭЦВ 8-25-100 | Метал. |  | 25 | 91,5 | 1974 |
| ЭЦВ 6-10-110 | Метал. |  | 10 | 91,5 | 1986 |
| ЭЦВ 6-16-110 | Метал. |  | 16 | 91,5 | 1988 |
| Резервуары и водонапорные башни |  |  |  |  |  |
| Водонапорная башня № 3 Октябрьская 3а | Метал. | 15 | - | 91,5 | 1988 |
| Водонапорная башня № 1 Красная 1а | Метал. | 25 | - | 100 | 1986 |
| Станций водоподготовки воды нет |  |  |  |  |  |

Анализ состояния и функционирования  существующих систем водоснабжения, таблица 2.3.4

| Наименование | Материал | Диаметр мм | Протяженность км. | Техническое состояние % износа |  | Год постройки | % неучтенных расходов и потерь при транспортировке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводные сети |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети | сталь | До 100 мм | 1021,65 |  | 88,5 | Отсутствует | 19,17 |
|  | чугун | 100 мм | 1694,5 |  | 88,5 | Отсутствует | 19,17 |
|  | А/цемент | 100 мм 150 мм | 10151,55 3000 |  | 88,5 | Отсутствует | 19,17 |
|  | П/этилен | 100 мм | 2508,45 |  | 88,5 | Отсутствует | 19,17 |
| Итого |  |  | 18376,15 |  | 88,5 |  | 19,17 |

Таблица 2.3.5. Баланс производительности сооружений системы водоснабжения

| № пп | Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников | Оценка фактических неучтенных расходов и потерь при ее транспортировке | Оценка резервов и дефицитов производственных мощностей | Наличие коммерческого приборного учета воды | Анализ планов по установке приборного учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Артезианская скважина № 1 в рабочем состоянии обслуживает полностью ст. Новопетровскую | Расчет потерь в 2009 году не производился, в связи с тем, что не был обоснован расчет учета фактических потерь воды. | Производственных мощностей хватает для обеспечения полностью населения водой ст. Новопетровской | Отсутствует | разрабатывается |
| 2 | Артезианская скважина № 2, в резерве, зона обслуживания ст.Новопетровская |  |  | Отсутствует | разрабатывается |
| 3 | Артезианская скважина № 3, в резерве, зона обслуживания ст. Новопетровская |  |  | Отсутствует | разрабатывается |

Основные показатели водоснабжения, таблица 2.3.6

| № п/п | Наименование | Единица измерения | план |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выработки воды (подъем) | тыс.куб.м. | 112,5 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс.куб.м. | 0 |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс.куб.м. | 0 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс.куб.м. | 112,5 |
| 5 | Объем потерь | тыс.куб.м. | 21,56 |
| 6 | Объем реализации услуг, всего, в т.ч. | тыс.куб.м. | 90,94 |
|  | населению (питьевая) | тыс.куб.м. | 86,74 |
|  | прочим потребителям, в т.ч | тыс.куб.м. | 4,2 |
|  | питьевая | тыс.куб.м. | 4,2 |
|  | техническая | тыс.куб.м. | 0 |
| 7. | Внутрихозяйственный оборот | тыс.куб.м. | 0 |
|  | Таблица 2.3.7 |  |  |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | план |
|  | Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3 в сутки | 0,00 |
|  | Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3 в сутки | 0,00 |
|  | Коэффициент использования производственной мощности насосных станций 1 подъема | % | 0,00 |
|  | Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 0,00 |
|  | Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 0,00 |
|  | Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений | % | 0,00 |
|  | Общая протяженность водопроводной сети | км | 18,38 |
|  | в т.ч. протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0,75 |
|  | Соответствие качества питьевой воды СанПиН | да/нет | да |
|  | Число аварий на водопроводных сетях | шт. | 10 |
|  | Ликвидация аварийных ситуаций связанных с прекращением подачи воды потребителям | час. | 70 |
|  | Объем потребления электроэнергии | кВт.ч | 65,26 |
|  | Удельный расход электроэнергии на единицу реализации услуг | кВт.ч/куб.м | 0,58 |

Доля поставки услуги водоснабжения по приборам учета

В водопроводных сетях имеются коммерческие потери, основной стратегический путь снижения этих потерь – совершенствование учета отпущенной и полезно потребленной воды и перекладка внутридомовых сетей. Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета. В связи с переходом на 100-процентную оплату жилья и коммунальных услуг население активно начало устанавливать индивидуальные (квартирные) приборы учёта коммунальных ресурсов.

В отличие от квартирных приборов учёта общедомовые приборы учёта позволяют контролировать не только объёмы потребления, но и параметры качества, несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объёмов потребления. Кроме того, общедомовые приборы учёта позволяют точно определить потери воды при расчётах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения многоквартирного дома, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения.

Динамика потребления услуги водоснабжения по приборам учета, таблица 2.3.8

| Потребители в целом по водоканалу |  |  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население,всего:вт.ч |  |  |  |  | 1447 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по приборам учета |  |  |  |  | 1329 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| без приборов учета |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные преприятия,всего:в т.ч. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по приборам учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| без приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие организации,всего: в т.ч. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Надежность работы системы водоснабжения

На сегодняшний момент особую озабоченность  вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей.

Существующие  водопроводные сети проложены кольцевые и тупиковые, выполнены из труб разных материалов: чугунных, асбестоцементных, полиэтиленовых и стальных труб.

Качество поставляемого ресурса, таблица 2.3.9

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Норматив по ГОСТ 3351-74 | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средние | Максим. |
| 1 | Запах 20*/60* | балл | 2 | 1 |  |
| 2 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | Не установлен | 0 |  |
| 3 | Цветность | град. | 20 | 16 |  |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 0,55 |  |
| 5 | Водородный показатель | рН | 6,5 – 8,5 | Не обнаружен |  |
| 6 | Углекислота свободная | мг/дм3 | Не установлен | Не обнаружен |  |
| 7 | Аммиак | мг/дм3 | 2 | Не обнаружен |  |
| 8 | Нитриты | мг/дм3 | 3 | Не обнаружен |  |
| 9 | Нитраты | мг/дм3 | 45 | Не обнаружен |  |
| 10 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 52,5 |  |
| 11 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 76,9 |  |
| 12 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 606,8 |  |
| 13 | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 | 0,45 |  |
| 14 | Железо | мг/дм3 | 3 | 0,22 |  |
| 15 | Окисляемость перманганатная | мгО/дм3 | 15 | Не обнаружен |  |
| 16 | Растворенный кислород | мг/дм3 | Не установлен | Не обнаружен |  |
| 17 | БПК5 | мгО/дм3 | 5 | Не обнаружен |  |
| 18 | Алюминий | мг/дм3 | 0,5 | Не обнаружен |  |
| 19 | Фториды | мг/дм3 | 1,5 | Не обнаружен |  |
| 20 | Марганец | мг/дм3 | 1 | Не обнаружен |  |
| 21 | СПАВ (анионные) | мг/дм3 | 0,5 | Не обнаружен |  |
| 22 | Фенолы | мг/дм3 | 0,001 | Не обнаружен |  |
| 23 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | Не обнаружен |  |
| 24 | Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | Не обнаружен |  |
| 25 | Кремний | мг/дм3 | 10 | Не обнаружен |  |
| 26 | ОМЧ | КОЕ/мл | 50 | Не обнаружен |  |
| 27 | ОКБ | КОЕ/100мл | Не более 1000 | Не обнаружен |  |
| 28 | ТКБ | КОЕ/100мл | Не более 100 | Не обнаружен |  |
| 29 | Колифаги | БОЕ/100мл | Не более 10 | Не обнаружен |  |
| 30 | Споры СРК | КОЕ/20мл | Не установлен | Не обнаружен |  |

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

В связи с большим износом сетей и оборудования объектов водоснабжения района необходима их реконструкция и модернизация. строительство систем очистки воды, забираемой из подземных источников для обеспечения соответствия требованиям ГОСТ 2874—82 качества воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды.

Влияние износа коммунальных водопроводных сетей на санитарную и технологическую надежность, таблица 2.3.10.

| Год ввода в эксплу-атацию | Протяженность коммунального водопровода, км | Кол-во сетей со сверхнормативным сроком службы,% | Кол-во аварий и повреждений на сетях, шт | Процент нестандартных проб по микробиолог. показателям | Процент нестандартных проб по химическим показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1974 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 18,4 | 80,5 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 18,4 | 88,5 | 10 | 0 | 0 |

Воздействие системы водоснабжения на окружающую среду

Значительная часть водопроводно-распределительной сети находится в неудовлетворительном состоянии, и требует перекладки либо санации, так как техническое состояние водопроводных систем приводит к частым авариям и, как следствие, – к вторичному загрязнению водопроводных систем. Физический износ составляет более 85%.

Тарифы, структура себестоимости услуги водоснабжения

В связи с ежегодным ограничением роста тарифов на услуги водоснабжения, в полном объеме не предусматриваются средства на капитальный ремонт водопроводных сетей, и работы проводятся только в аварийном режиме для устранения порывов.

На ежегодный рост тарифов влияет увеличение стоимости тарифов на энергоносители, горюче-смазочные материалы, увеличение ставки рабочего 1 разряда (от этой ставки производится расчёт фонда оплаты труда). Планомерный переход к расчётам с жителями за фактическое энергопотребление обеспечит предоставление качественных услуг по доступным ценам населению. Использование общедомовых приборов учёта даёт возможность зафиксировать реально потреблённое количество энергоносителей, которое, как правило, значительно ниже расчётного. Опыт установки средств учёта в многоквартирных жилых домах показал, что разница между расчётным потреблением и фактическим может достигать:

– по холодному водоснабжению – 30%;

– горячему водоснабжению – 20%.

Краткий анализ  существующего состояния системы водоснабжения

Нормативный срок эксплуатации основных магистральных и дворовых сетей водопровода практически истёк и часть из них выведена из эксплуатации по причине большой коррозии стальных трубопроводов.

На водозаборах  для стабильной работы в сфере водоснабжения необходимо предусмотреть ряд мероприятий, таких как реконструкцию, обеззараживание, умягчение воды, ремонт оборудования и др.

Имеющиеся водопроводные сети не удовлетворяют действующим требованиям.

Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителям, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе.

Вся система водоснабжения требует полной реконструкции. Водопровод изношен, потери воды превышают допустимые нормы, что ведет к дополнительным постоянным затратам. Это создает затруднения в обеспечении населения водой, ухудшает жилищно-бытовые условия. Порывы водопроводных сетей, неудовлетворительное состояние зон санитарной охраны водозаборных скважин приводит к ухудшению качества питьевой воды, обуславливает вторичное загрязнение водозаборов. Эти факторы негативно воздействуют на здоровье населения. Учитывая состояние существующего оборудования, потребности населения в воде, качество исходной воды и глубины залегания водоносных горизонтов предлагается модернизация водопроводных сетей, установка приборов учёта для потребителей и строительство станции водоочистки.

Особое внимание в сфере водоснабжения следует уделить установке приборов учёта. Экономический эффект от замены водопроводных сетей, реконструкции башен, установки водоочистных установок без налаживания учёта потребления воды будет менее ощутимым. В первую очередь это должно коснуться социально значимых объектов и налаживания учёта поднятой воды. Необходимо как активно проводить убеждение населения по поводу установки счётчиков, так и в обязательном порядке оснащать ими все объекты, подключаемые к реконструируемым водопроводным сетям. Это позволит снизить расходы на электроэнергию, очистку воды, повысить собираемость платежей.

Среди мероприятий по водоснабжению приоритетными следует признать: бурение скважин, ремонт водопроводных сетей, строительство станции водоочистки.

За период с 2014 по 2020 года в системах водоснабжения сельского поселения планируется:

 заменить (и проложить новые) участки водопроводных сетей;

 провести ремонт и реконструкцию водонапорных башен;

 произвести строительство станции очистки воды;

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории сельского поселения это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач.

В настоящее время система водоснабжения не обеспечивает в полном объеме требуемый уровень потребления воды по сельскому поселению. Все составляющие систем водоснабжения работают в штатных режимах в периоды пиковых нагрузок.

Из-за высокого содержания концентрированных реагентов, происходит ускоренный коррозионный износ насосного оборудования и водопроводной сети по Новопетровскому сельскому поселению. Тариф на холодную воду в 2014 году для населения составляет – 28,75 руб./м3.

Таблица 2.3.11 Общие сведения

| Наименование | Характеристика |
| --- | --- |
| Собственник водозаборов и водопроводных сетей | Муниципалитет |
| Обслуживающие организации | МУП ЖКХ «Новпетровское СП» |
| Количество водопроводов, шт | 1 |
| Протяженность водопроводных сетей, км | 20,87 |

Рисунок 2.3.12 Характеристика текущего, перспективного водопотребления и производительности оборудования основных систем водоснабжения

Из диаграммы следует, что существующая сеть водоснабжения Новопетровского сельского поселения, пропускная способность магистральных водоводов практически соответствует фактической подачи воды. Тем не менее, при пиковом водопотреблении намечается дефицит подачи воды – наблюдается снижение расчетного нормативного давления.

Водоочистные сооружения на территории Новопетровского сельского поселения отсутствуют. Водозаборные сооружения работают с максимальной загрузкой и не имеют резерва мощности. С учетом перспективы повышения объема водопотребления водозаборные сооружения нуждаются в реконструкции, также необходимо строительство водоочистных сооружений. Водоснабжение Новопетровского сельского поселения обеспечивает удовлетворительное водоснабжение поселения благодаря тому, что в групповом водозаборе существует резерв мощности.

Таблица 2.3.13 Основные показатели системы водоснабжения

| Показатель | Единица измерения | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Потребление воды в год | Тыс.м3 | 45,24 |
| Количество аварий | Шт./год | - |
| Протяженность сетей | км | 20,87 |
| Протяженность ремонтируемых сетей | Км/год | 0,9 |
| Удельный расход ЭЭ на водоснабжение | кВт/м3 | 0,5 |
| Потери в сетях | % | До 21 |
| Оснащенность приборами учета | % | 80 |
| Собираемость платежей | % | 88,6 |
| Себестоимость услуги водоснабжения | Руб./м3 | 9,7 |

Техническое состояние систем, таблица 2.3.14 Износ элементов сетей водоснабжения

| Наименование элемента | % износа |
| --- | --- |
| Водозаборы | 50,6 |
| Водоводы | 78,5 |
| Водопроводные сети | 93,9 |

Системы учета

По данным Заказчика в системе учета расхода воды на объектах установлено 422 штуки.

2.4	Коммунальная инфраструктура водоотведения

Данной Программой предусматривается обеспечения централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, строительство систем централизованной бытовой и ливневой канализации.

Централизованная канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод стоков в населенных пунктах от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы. Вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники путем вывоза на поля фильтрации ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на местный бюджет.

Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Рисунок 2.4.1 Характеристика перспективного водоотведения и производительности оборудования основных систем водоотведения поселения

Коммунальная инфраструктура системы теплоснабжения

Анализ существующего состояния систем теплоснабжения сельского поселения выявил следующие основные проблемы:

- высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования источников и тепловых сетей, в том числе значительная доля оборудования и тепловой трассы, выработавших нормативный срок службы, износ сетей составляет 70%;

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

Возникновение указанных проблем обусловлено недофинансированием, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

Четкого функционального зонирования не наблюдается. Основная застройка сегодня представлена преимущественно индивидуальными домами с индивидуальными источниками теплоснабжения. Жилищный фонд индивидуально-определенных зданий составляет 60,6 % площади всего жилищного фонда. В качестве топлива используется природный газ, жидкое топливо, твердое топливо - уголь и отходы мебельного производства. В перспективе до 2033 года зона малоэтажной застройки с индивидуальными источниками теплоснабжения увеличится на 22%. Жилые районы одноэтажной застройки обеспечиваются тепловой энергией от индивидуальных (автономных) источников тепла.

Индивидуальные (автономные) источники теплоснабжения имеют ряд неустранимых недостатков, к которым можно отнести:

- серьезное снижение надежности теплоснабжения;

- эксплуатация источников теплоснабжения жильцами;

- не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка);

- зависимость от снабжения энергоресурсами: природным газом, электрической энергией и водой;

- отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электро- и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям

Несмотря на вышеуказанные недостатки индивидуального теплоснабжения, для жилой застройки с плотностью населения до 180 человек на 1 кв. км в настоящее время альтернативы ему нет. Теплоснабжение муниципального образования осуществляется централизованно от котельных с разной балансовой принадлежностью и децентрализованно от мелких котельных и индивидуальных источников тепла. Основное теплогенерирующее оборудование котельных - водогрейные котлы (водотрубные и жаротрубные).

Маломощные котельные муниципального образования оснащены напольными и настенными котлами газовыми котлами.

На большинстве котельных водоподготовки нет.

На территории Новопетровского сельского поселения расположены 3 котельные.

Учёт отпускаемого в тепловую сеть тепла производится счётчиками типа ТСК-7 с тепловычислителем ВКТ-7-03, установленными на выходе теплосети из котельных.

Основные организации, эксплуатирующие тепловые сети пользуются технологическими трубопроводами, протяжённость которых составляет:

протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении - 0,472 км.

из них надземная прокладка - 0,412 км.

подземная прокладка - 0,06 км.

Промышленные предприятия имеют на своей территории технологические теплосети.

Вся система централизованного теплоснабжения муниципального образования Новопетровское СП обеспечивается тепловой энергией от источников, расположенных непосредственно в жилом квартале. Тепловые сети выполнены от источников тепловой энергии разветвленными тупиковыми.

Центральных тепловых пунктов (ЦТМ) нет.

Магистральных сетей от котельных нет.

Располагаясь под слоем грунта, тепловые камеры обеспечивают качественную работу теплотрасс. От исправности того участка труб, который располагается в тепловой камере, зависит эффективность работы всей системы в целом.

Существующие тепловые камеры тепловых сетей выполнены по различным проектам разных лет. В основном на теплосетях имеются камеры трёх типов:

- из сборных железобетонных элементов по типовым проектам

- из железобетонных блоков с перекрытиями из ж/б панелей с отверстиями для люков и монолитным ж/б полом

- с кирпичными стенами.

Основная масса камер выполнена из бетонных блоков типа ФС. Наиболее надежны камеры из сборных ж/б элементов, эти конструкции носят название тепловая железобетонная камера. Изделие представляет собою сборную конструкцию из трех элементов: двух стаканов и среднего сквозного кольца квадратной формы, верхний стакан устанавливается днищем вверх и имеет в нем отверстие для доступа в камеру обслуживающего персонала. Габаритные размеры, которые имеют жби камеры, бывают различны и определяются условиями применения, в первую очередь – диаметром основного трубопровода. Если железобетонная камера оборудуется под автострадой, то обязательна установка защитных железобетонных плит под и над камерой, верхняя плита имеет соосное отверстие с отверстием в верхнем стакане камеры. Камеры изготавливаются из тяжелого бетона. Регламентируемая отпускная прочность бетона в % отношении от марочной - зима/лето 70/90, марка бетона по морозоустойчивости не ниже F150, по водонепроницаемости не ниже W4. Существующие тепловые камеры с блочными и кирпичными стенами выполнены по индивидуальному проекту. Внутри камер сконцентрированы соединения труб в изоляции и специальные устройства для регулировки и наладки давления в них.

Павильонов для размещения регулирующей и отключающей арматуры на территории поселения нет.

Все котельные муниципального образования используют в качестве топлива природный газ по ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения". Резервного топлива на всех котельных не предусмотрено. Случаев аварийного отключения газопроводов к источникам тепловой энергии за последние 15 лет не зафиксировано. Максимальный часовой расход природного газа всеми источниками тепловой энергии теплоснабжающих организаций на нужды теплоснабжения коммунально-бытовых и иных потребителей составил - 60,24 м3/ч. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных твердотопливных, жидкотопливных и газовых котлов. Общий уровень потребления тепла на цели теплоснабжения муниципального образования Новопетровское СП составляет максимально 0,4 Гкал/час. Теплоснабжение МО в настоящее время осуществляется от 3 котельных, которые отапливают административные здания, детские сады, школы, жилые дома и объекты санаторно-курортного назначения.

Таблица 2.5.1

| № пп | Адрес котельной | Мощность, Гкал/ час | Присоединенная нагрузка, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Ленина 2 ст. Новопетровская котельная № 1 (ДК) | 0,21 | 0,2 |
| 2 | Котельная 2 (СОШ + ДОУ) Новопетровское СП ст. Новопетровская ул Баумана 2 кот. . мощностью 0,12 МВт | 0,21 | 0,150 |
| 3 | Котельная 3 (Амбулатория) Новопетровское СП ст. Новопетровская ул Школьная 2 кот. . мощностью 0,08 МВт | 0,14 | 0,05 |

2.6 Коммунальная инфраструктура утилизации твердых бытовых отходов

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному Закону от 24 июня 1998г. №89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

Юридической основой для классификации ТБО служит Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), утвержденный Приказом МПР России от 02.12.2002г. №786. ФККО классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Твердые коммунальные отходы» код раздела 91000000 00 00 0. Твердые коммунальные отходы относятся к 4-5 классам опасности. К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых домах и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях и организациях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, крупногабаритные отходы.

Согласно Федеральному закону № 131 от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям администрации Новопетровского сельского поселения относится организация сбора и вывоза коммунальных отходов.

Анализ существующего состояния санитарной очистки территорий Новопетровского сельского поселения выполнен на основании исходных данных, представленных Заказчиком.

На территории Новопетровского сельского поселения предприятий, отвечающих за санитарную очистку, сбор и вывоз ТБО и ЖБО, не зарегистрировано.

Новопетровское сельское поселение расположено в северной части Павловского района. Поселение включает в себя 1 населенный пункт – ст. Новопетровскую.

В настоящее время системой регулярного вывоза ТБО охвачена в Павловском районе только станица Павловская. Организованный сбор твердых бытовых отходов на территории Новопетровского сельского поселения не осуществляется. Вывоз ТБО на территории Новопетровского сельского поселения осуществляется путем самовывоза и согласно заявкам с помощью тракторной тележки на несанкционированную площадку сбора ТБО.

В связи с отсутствием санкционированного полигона по сбору ТБО на территории Новопетровского сельского поселения нормы накопления отходов не разрабатывались.

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории Новопетровского сельского поселения не осуществляется. На балансе МУП ЖКХ отсутствуют бункеры и бункеровозы. Вывоз КГО осуществляется по заявкам с помощью тракторных тележек.

Новопетровское сельское поселение располагает развитой системой объектов инфраструктуры.

Обеспеченность населения Новопетровского сельского поселения объектами инфраструктуры                                                                                                        таблица 2.6.1

| Наименование объектов | Единица измерения | Существующее состояние | Место расположения (для каждого населенного пункта) |
| --- | --- | --- | --- |
| Поликлиника, ФАП | 1 посещ/год | 1/5300 | Ст. Новопетровская ул. Школьная 11а |
| Школы, ПТУ, ВУЗы | 1 уч-ся | 1/189 | ул. Ленина 35 |
| Детские сады и ясли | 1 место | 1/50 | ул. Школьная 15а |
| Дом культуры | 1 место | 1/450 | ул. Ленина 34 |
| Магазины смешанные | 1м2торг.пл | 5/170 |  |

Кроме населения и объектов инфраструктуры источниками образования ТБО являются предприятия.

Производственная зона поселения представлена объектами агропромышленного комплекса и малого предпринимательства.

На территории станицы Новопетровской централизованное канализационное хозяйство на территории Новопетровское сельского поселения отсутствует. Жидкие бытовые отходы (ЖБО) в жилых домах ст.Новопетровской накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах, которые в большинстве своем не имеют гидроизоляции, что приводит к фильтрации сточных вод в поверхностные и грунтовые воды без очистки. Вывоз канализационных отходов производится по индивидуальным договорам с организациями станицы Павловской, имеющими лицензию, с помощью специальных ассенизационных автомашин.

Сведения о вывозе ТБО                                                                                таблица 2.6.2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число обслуж. жителей, чел | Кол-во контейнеров, бункеров, шт. | График вывоза ТБО, раз/ неделю | Объем вывозим. ТБО, м3/год. или тонн/год. | Среднее расстояние до места складирования, км | Место складирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Новопетровская | 1447 | тележка | По заявке | 40 тонн/год | 1,5 км | Юго-восточная часть на удалении 1,5 км от границы населенного пункта –Новопетровского сельского поселения |

Сведения о вывозе ЖБО таблица 2.6.3

| Показатели | Единица измерен. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Нормы накопления ЖБО для населения | на 1 чел. | не разрабатывались |
| Объем вывезенных отходов | м3/год | - |
| Система вывоза: |  | По заявкам |
| - от частного сектора |  | По заявкам |
| - от организаций |  | По заявкам |

Порядок вывоза ЖБО на территории Новопетровского сельского поселения  таблица 2.6.4

| № п/п | Наименование обслуживаемых н/п | Количество вывозимых жидких отходов, куб. м/сут. | Среднее расстояние до места размещения, км | Наименование объекта | Количество рейсов спец. автотранспорта, рейс/сут, какое предпр. обслужив. | Тариф на вывоз отходов, руб/куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ст.Новопетровская | Нет данных | 33 | Павловские очистные сооружения | По заявкам | - |

Техническое состояние очистных сооружений не соответствуют нормативным требованиям. Установленная пропускная способность очистных сооружений - 3,9 тыс. м3/сутки.

Очистка стоков в настоящее время неудовлетворительная, так как сооружения подвергались частичному ремонту только в 1990 году. Общий физический износ сооружений более 90 %. Биопруды загрязнены.

К станице ведет автодорога межмуниципального значения IV технической категории «Подъезд к ст. Новопетровской». По территории поселения проходят действующие дороги местного значения. Они связывают ст. Новопетровскую с сельскохозяйственными и производственными предприятиями, объектами инженерной и транспортной инфраструктур. Большая часть улиц и дорог имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием тротуаров.

Улично-дорожная сеть территории муниципального образования таблица 2.6.5

| Наименование населенного пункта | Протяженность дорог, км |  |  | Площадь, км2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | грунт. или щебеночн. покрытием | с твердым покрытием | общая | улиц и площадей | тротуаров | общая |
| Ст. Новопетровская | 21,4 | 6,25 | 27,65 | 0,14 | 0,001 | 0,1401 |

На территории поселения на проезжих частях и тротуарах накапливается большое количество пыли, грязи, опавшей листвы, уличного мусора (смета). Основной задачей летней уборки является подметание улиц и дорог в центральной части населенного пункта, имеющих асфальтобетонное покрытие, а также полив зеленых насаждений общего пользования.

Основной задачей зимней уборки является своевременная очистка центральной проезжей части от выпавшего снега и борьба с образованием уплотненной корки (гололеда), для чего производят профилактическую обработку дорожных покрытий песком.

Комплексная уборка улиц и дорог ст. Новопетровской проводится не в полном объеме. Механизированная уборка территории станицы не осуществляется. Уборка улично-дорожной сети и обособленных территорий в населенных пунктах поселения осуществляется в основном вручную. При возникновении гололедных явлений посыпка дорог песком также производится без применения спецтехники с помощью тракторной тележки.

Бытовые отходы, образуемые на территории Новопетровского сельского поселения, вывозятся на несанкционированную площадку сбора и временного хранения твердых бытовых отходов, расположенную в 1,5 км юго-восточнее ст. Новопетровской. Общая площадь свалки составляет 1,0 га. Территория частично огорожена, свал отходов осуществляется на грунтовое основание. Технология складирования ТБО не соблюдается.

Данные о существующей несанкционированной площадке ТБО таблица 2.6.6

| № п/п | Характеристика | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения | Юго-восточная часть на удалении 1,5 км от границы населенного пункта –ст.Новопетровской |
| 2 | Площадь площадки, га | 1 га |
| 3 | В том числе площадь участка складирования, га | 0,8 га |
| 4 | Год ввода в эксплуатацию | Документы в стадии оформления |
| 5 | Мощность площадки, тыс. м3 | 2 |
| 6 | Объем накопленных отходов, тыс. м3 | Сведения отсутствуют |
| 7 | Планируемый срок эксплуатации, лет |  |
| 8 | Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение | Не производится |
| 9 | Стационарный радиометрический контроль | Не производится |
| 10 | Дезинфекция мусоровозов и контейнеров | Не производится |
| 11 | Система мониторинга состояния окружающей среды | Не производится |
| 12 | Локальная очистка сточных вод, фильтрата | Не производится |
| 13 | Закрытые полигоны (год закрытия) | отсутствуют |
| 14 | Себестоимость складирования, руб/м3 | Не рассчитывалось |
| 15 | Тариф на сбор и вывоз отходов, руб/м3 | Не рассчитывались |
| 16 | Техническое. и экологич. состояние объекта | Территория частично огорожена, свал мусора на грунт |

Характеристика процесса сбора и транспортирования отходов таблица 2.6.7

| № п/п | Показатель | Описать |
| --- | --- | --- |
| 1 | Станция перегрузки ТБО | отсутствует |
| 2 | Система уплотнения (прессования) отходов | отсутствует |
| 3 | Мойка и дезинфекция для контейнеров - ее расположение, состояние, пропускная способность, и т.д. | отсутствует |
| 4 | Мойка и дезинфекция мусоровозов – то же | отсутствует |
| 5 | Локальная очистка сточных вод в САХ | отсутствует |

Земельный участок под свалку ТБО не оформлен, что противоречит требованиям Земельного кодекса Российской Федерации от  25.10.2001г. №136-ФЗ.

Обустройство свалки не соответствует требованиям «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов», а именно:

- отсутствует противофильтрационный экран;

- не обустроена хозяйственная зона для размещения производственно-бытового здания для персонала, гаража или навеса для размещения машин и механизмов;

- отсутствует освещение;

- на выезде не предусмотрена контрольно-дезинфицирующая установка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов, с использованием дезинфицирующих средств;

- отсутствует технологический регламент эксплуатации свалки ТБО;

- не проводятся работы по промежуточной и окончательной изоляции отходов;

- отсутствует регулярный контроль за поступлением, планировкой и изоляцией ТБО;

- складирование отходов осуществляется хаотически;

- не осуществляется система мониторинга состояния окружающей среды;

- не проводится радиационный контроль.

Морфологический состав отходов представлен преимущественно отходами домовладений, крупногабаритными отходами, отходами реконструкции и строительства.

Свалка оказывает негативное воздействие на окружающую среду и человека, подлежит рекультивации.

Таким образом, в Новопетровском сельском поселении назревает проблема с размещением и утилизацией ТБО. Рост объемов ТБО на перспективу и отсутствие необходимой спецтехники и оборудования говорит о необходимости развития и модернизации отраслевых объектов и предприятий в данном поселении.

Основные направления решения этой проблемы на территории муниципального образования Новопетровское сельское поселение предложены в НИР «Генеральная схема очистки Павловского района Краснодарского края» (ФГУП «Федеральный центр благоустройства и обращения с отходами» г. Москва) и в «Программе санитарной очистки Павловского района», разработанной по поручению Администрации муниципального образования Павловский район, а также в градостроительной документации "Генеральный план Веселовского сельского поселения", разработанной ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2009 г. и "Схема территориального планирования МО Павловский район", разработанной ОАО "Институт территориального развития Краснодарского края" в 2009г.

На несанкционированной площадке сбора ТБО Новопетровского сельского поселения осуществляется складирование ТБО с территорий Новопетровского сельского поселения.

Надежность работы системы

В настоящее время организованный сбор и вывоз ТБО осуществляется не регулярно, без применения спецтехники. Сбор и вывоз КГО и ЖБО ведется по заявочной системе или самовывозом, бесконтрольно. Санитарная очистка улиц и дорог не производится.

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории Новопетровского сельского поселения не осуществляется. На балансе МУП ЖКХ ст. Павловской отсутствуют бункеры и бункеровозы. Вывоз КГО осуществляется по заявкам с помощью тракторных тележек. Организованная система вывоза ЖБО на данной территории отсутствует. Сбор ЖБО ведется по индивидуальным заявкам с организациями ст. Павловской, имеющими лицензию, с помощью специальных ассенизационных автомашин. Основными отраслевыми проблемами на территории Веселовского поселения являются:

- отсутствие организации сбора и хранения твердых бытовых отходов;

- отсутствие мест сбора ТБО и КГО;

- большая часть населения не обслуживается предприятием по вывозу отходов;

- отсутствие должного учета образования ТБО на многих предприятиях;

- отсутствие комплексного подхода к утилизации отходов;

- наличие несанкционированной свалки бытовых отходов производства и потребления, не отвечающей санитарным нормам;

- аварийное состояние и недостаток мощностей отраслевых объектов.

Надежная система обращения с коммунальными отходами на территории Новопетровского сельского поселения отсутствует

Качество поставляемого ресурса

Существующая система сбора, вывоза, складирования отходов плохо организована и не отвечает санитарным и природоохранным требованиям.

Дифференцированный сбор отходов не осуществляется, сортировочных станций и мусороперерабатывающего завода на территории района нет. Отходы на свалке не сортируются.

Система сбора и приема вторичного сырья на территории Новопетровского сельского поселения отсутствует. Предприятий, занимающихся утилизацией промышленных отходов, на территории поселения нет.

В связи с отсутствием санкционированного полигона по сбору ТБО на территории Новопетровского сельского поселения нормы накопления ТБО, порядок сбора ТБО от населения, предприятий и организаций, а также график вывоза ТБО не разрабатывался и не утверждался.

Все вышеперечисленное говорит о том, что на территории Новопетровского сельского поселения отсутствует эффективная современная система управления коммунальными (бытовыми) отходами

Воздействие на окружающую среду

Ситуация в сфере обращения с коммунальными (бытовыми) отходами, сложившаяся на территории Новопетровского сельского поселения и Павловского района в целом, привела к опасному загрязнению окружающей среды и представляет реальную угрозу здоровью населения. Существующая площадка оказывает негативное воздействие на окружающую среду и человека. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняются почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения. Газ, образующийся при разложении отходов, и дым, выделяющийся при их горении, загрязняют атмосферу и являются причиной угнетения растительности.

Кроме того выделение тепла при разложении отходов приводит к повышению температуры внутри тела свалки до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

В теле полигона создаются благоприятные условия для развития болезнетворных микроорганизмов. Необустроенность объекта и нарушение технологии складирования ТБО способствуют привлечению и размножению насекомых, птиц и млекопитающих.

Все перечисленное создает зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории полигона. Население подвергается как прямому влиянию полигона, так и опосредованному - при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

Существующая площадка, расположенная 1,5 км юго-восточнее станицы Новопетровской, несанкционирована, обустройство территорий не соответствует требованиям СП 2.1.7.1038-01. Проектно-сметная документация на строительство площадки находится в стадии оформления. Весовой контроль ТБО, стационарный радиометрический контроль на свалке ТБО отсутствует.

Данный объект оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека.

В соответствии с краевой целевой программой «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края на 2009-2012 годы» в Павловском районе предполагается строительство мусоросортировочного комплекса для организации селективного (раздельного) сбора и предварительной сортировки твердых бытовых отходов, обустройство полигона ТБО (предполагаемое местоположение объектов санитарной очистки будет уточняться на последующих стадиях проектирования), строительство мусороперерабатывающего комплекса с полигоном

Согласно утвержденному проекту "Схема территориального планирования муниципального образования Павловский район", раздел «Охрана окружающей среды, разработанному Кубанским государственным аграрным университетом в 2009г., для решения задач санитарной очистки МО Новопетровское сельское поселение необходимо оборудовать пункт первичной сортировки, переработки и временного хранения ТБО и оформлением исходно-разрешительной и проектной документации. (В настоящее время документация находится в стадии оформления.)

Качественные характеристики твердых бытовых отходов

Качественные характеристики ТБО Новопетровского сельского поселения подробно описаны в ранее разработанных муниципальных Программах по санитарной очистке.

К качественным характеристикам твердых бытовых отходов относятся:

- морфологический и фракционный состав;

- плотность и влажность;

- теплотехнические характеристики;

- особые свойства.

Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвреживания и оценки ТБО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для сбора, обезвреживания и переработки отходов.

Морфологический состав твердых бытовых отходов - это содержание их составных частей, выраженное в процентах к общей массе.

Морфологический состав твердых бытовых отходов таблица 2.6.8

| № п/п | Компонент | Вид отходов | Процентное содержание, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Величина разброса |  | Средняя расчетная |
| 1. | Бумага, картон | Оберточная, пакеты, обрывки газет, картонные упаковки. 90% ее массы сильно загрязнены пищевыми остатками и минеральными частицами, влажность до 35-50% | 18...25 | 20 |  |
| 2. | Пищевые отходы | Остатки фруктов, хлеба, отходы овощей, картофельные очистки, испорченные продукты растительного и животного происхождения | 25...35 | 30 |  |
| 3. | Дерево | Опилки, куски дерева, стружки | 0...6 | 3 |  |
| 4. | Черный металлом | Куски металла, гвозди, куски труб | 2...3 | 2.5 |  |
| 5. | Цветной металлом | Консервные банки | 0...1 | 0.5 |  |
| 6. | Текстиль | Обрывки ткани, мешковины, старая одежда, постельные матрацы. Отходы сильно загрязнены, с влажность 20-40% | 3..5 | 4 |  |
| 7. | Пластмасса | Упаковка из полимерных материалов, изделия из пластмассы. До 90% ее массы сильно загрязнена пищевыми остатками и минеральными частицами | 3...18 | 10 |  |
| 8. | Стекло | Посуда, тара, бой стекла | 3...10 | 5 |  |
| 9. | Кости |  | 0.5...3 | 2 |  |
| 10. | Кожа | Кожа от изношенной обуви, обрезки кожи | 0..1.5 | 1 |  |
| 11. | Резина | Отбросы резиновых изделий | 0..2 | 1 |  |
| 12. | Камни, штукатурка | Кирпич, черепки фаянсовые, глиняные и фарфоровые, битум, булыжник | 0..2 | 1 |  |
| 13. | Отсев, прочее | Смет дворовый и комнатный | 5..15 | 10 |  |

Основными составляющими ТБО являются бумага, пищевые отходы, полимерные материалы, стекло, отсев. В таблицах представлены усредненные данные в целом по году. Сезонные изменения состава ТБО характеризуются увеличением содержания пищевых отходов с 20-25 % весной до 40-55 % осенью. Зимой и осенью сокращается содержание мелкого отсева (уличного смета) с 20 до 7%.

Фракционный состав твердых бытовых отходов - это процентное содержание массы компонентов различного размера (см. таблица 16). В таблицу не вошли данные о крупногабаритных отходах (старая мебель, холодильники, стиральные машины, обрезки деревьев, крупная упаковочная тара), т.е. о ТБО, не вмещающихся в стандартные (0,75 м3) контейнеры и собираемых отдельно.

Ориентировочный фракционный состав ТБО, таблица 2.6.9

| Компонент | Размер фракций, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | более 250 | 150-250 | 100-150 | 50-100 | менее 50 |
| Бумага, картон | 3 - 8 | 8 - 10 | 9 - 11 | 7 - 8 | 2 - 5 |
| Пищевые отходы | - | 0 - 1 | 2 - 10 | 7 - 12,6 | 17 - 21 |
| Дерево | 0,5 | 0 - 0,5 | 0 - 0,5 | 0,5 | 0 - 0,5 |
| Металл | - | 0-1 | 0,5 - 1 | 0,8 - 1,6 | 0,3 - 0,5 |
| Текстиль | 0,2 - 1,3 | 1 - 1,5 | 0,5 - 1 | 0,3 - 0,8 | 0 - 0,6 |
| Пластмасса | 0 - 0,2 | 0,5 - 1 | 1 - 2,2 | 1 - 2,5 | 0,2 - 0,5 |
| Стекло | - | 0 - 0,3 | 0,3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1,6 |
| Кости | - | - | - | 0,3 - 0,5 | 0,5 - 0,9 |
| Кожа, резина | - | 0 - 1 | 0,5 - 2 | 0,5 - 1,5 | - |
| Камни, штукатурка | - | - | 0,2 - 1 | 0,5 - 1,8 | 0,5 - 2 |
| Прочее | 0 - 0,3 | 0,2 - 0,6 | 0 - 0,5 | 0 - 0,4 | 0 - 0,5 |
| Отсев | - | - | - | - | 4 - 6 |
| Всего | 7,0 | 13,3 | 22,1 | 25,3 | 32,3 |

Фракционный состав ТБО, как и морфологический, несколько меняется по сезонам года и отличается в разных климатических зонах.

Плотность отходов является величиной чрезвычайно изменчивой и зависящей от морфологического состава, влажности, времени пребывания в таре. Этот показатель необходим для определения количества контейнеров, мусоровозов для проектирования полигонов и сооружений по обезвреживанию и переработке отходов.

Средняя плотность компонентов отходов, таблица 2.6.10

| Номер | Компонент | Средняя расчетная плотность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бумага, картон | 0,06 - 0,09 |
| 2 | Пищевые отходы | 0,3 - 0,5 |
| 3 | Дерево | 0,17 - 0,19 |
| 4 | Металл | 0,18 - 0,38 |
| 5 | Кости | 0,44 - 0,49 |
| 6 | Кожа, резина | 0,25 - 0,5 |
| 7 | Текстиль | 0,18 - 0,25 |
| 8 | Стекло | 0,4 - 0,5 |
| 9 | Зола, шлак | 0,9 - 0,13 |
| 10 | Камни | 1,1 - 1,4 |
| 11 | Пластмасса | 0,12 - 0,18 |
| 12 | Отсев | 0,3 - 0,6 |

Согласно выводам, представленным в ранее разработанных документах, на территории Павловского района и Новопетровского сельского поселения плотность ТБО принята 250 кг/м3.

Влажность ТБО колеблется в широких пределах (% от общей массы) и изменяется по сезонам года.

Влажность компонентов отходов по сезонам года таблица 2.6.11

| Составляющие части | Влажность, % от общей массы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Весна | Лето | Осень | Зима | Среднее |
| Бумага | 25 | 21 | 25 | 32 | 26 |
| Пищевые отходы | 70 | 56 | 70 | 80 | 69 |
| Дерево | 25 | 10 | 25 | 30 | 22,5 |
| Металл | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Стекло | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Кости | 25 | 18,6 | 25 | 27 | 23,9 |
| Кожа, резина | 3 | 0,3 | 3 | 11 | 4,3 |
| Текстиль | 25 | 13 | 25 | 35 | 25 |
| Камни | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Прочие | 5 | 1 | 5 | 10 | 5,3 |
| Отсев менее 15 мм | 27,7 | 17,3 | 27,7 | 43,2 | 29 |

Влажность бытовых отходов зависит от соотношения содержащихся в них основных компонентов – бумаги и пищевых отходов – и их влажности, а также от условий кратковременного хранения на местах сбора (в сборниках на площадке или в закрытых контейнерах и помещениях, защищенных от атмосферных воздействий).

ТБО обладают механической, структурной связностью за счет волокнистых фракций (текстиль, проволока и т.д.) и сцепления, обусловленного наличием влажных липких компонентов.

За счет связности ТБО не просыпаются в неподвижную решетку с расстоянием между стержнями 20 - 30 см и могут налипать на металлическую стенку с углом наклона к горизонту до 65-70.

За счет наличия твердых балластных фракций (фарфор, стекло) ТБО обладают абразивностью – свойством истирать соприкасающиеся с ними взаимоперемещающиеся поверхности.

ТБО обладают слеживаемостью, т.е. при длительной неподвижности теряют сыпучесть и уплотняются (с возможностью выделения фильтрата) без всякого внешнего воздействия. ТБО при длительном контакте оказывают на металл коррозирующее воздействие, что связано с высокой влажностью, наличием в фильтрате растворов различных солей. При проектировании установок для прессования ТБО необходимо знать компрессионную характеристику материала, т.е. зависимость степени уплотнения ТБО от давления. В таблице 2.6.12 приведены ориентировочные значения давлений, которые применяются при различных способах прессования ТБО.

Прессование при сборе, транспорте и переработке ТБО, таблица 2.6.12

| Способ прессования | Давление, кг/см2 (105 Па) | Степень уплотнения |
| --- | --- | --- |
| При сборе |  |  |
| Прессование «сухих» отходов в учреждениях, торговых предприятиях | 1-2 | 3-6 |
| При транспорте |  |  |
| Прессование в мусоровозе | 0,2-1 | 1,5-3 |
| Прессование при перегрузке | 0,3-0,6 | 2-2,5 |
| При переработке и захоронению |  |  |
| Прессование на специальных прессах при захоронении на полигонах | 50-100 | 8-10 |
| Послойное уплотнение на полигонах | 1 | 3-4 |

Анализ состояния санитарной очистки территории Новопетровского сельского поселения

Для улучшения экологической обстановки, санитарной очистки территории и решения проблем с размещением отходов в Павловском районе ранее предполагалось построить новый полигон ТБО. Проект был выполнен еще в 1995 году, но строительство полигона не было начато из-за отсутствия средств.

Со стороны администрации района с целью выхода из этой ситуации в 2004 году была разработана генеральная схема санитарной очистки, которая представляет собой комплекс природоохранных, научно-технических, производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в системе санитарной очистки населенных мест. Срок реализации 10 лет.

В соответствии с «Генеральной схемой санитарной очистки Павловского района Краснодарского края» существующая свалка ТБО Новопетровского сельского поселения подлежит ликвидации. Вывоз ТБО предусматривался на свалку ТБО Упорненского сельского поселения (х. Упорный).

В проекте также предусматривалось организовать раздельный сбор, складирование и обработку мусора с созданием обустроенных контейнерных площадок, равномерно расположенных по территории станицы с учетом пешеходной доступности в разных функциональных зонах. Решения "Генеральной схемы" не реализованы. Согласно «Схеме территориального планирования Краснодарского края», разработанной ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» в 2007 году, была высказана необходимость разработки и реализации региональной комплексной системы обращения с отходами, основанной на создании современных схем санитарной очистки населенных мест края, организации сети межрайонных и районных мусороперерабатывающих комплексов для обезвреживания муниципальных и промышленных отходов, включающих в себя весь комплекс по утилизации и обезвреживанию отходов от предприятий, утилизирующих токсичные и биологические отходы до полигонов ТБО для безопасного захоронения неутилизируемой части (до появления новых технологий, позволяющих довести утилизацию отходов до 100%), эффективных систем сбора и транспортировки отходов с извлечением и утилизацией вторичного сырья и материалов, использованием ресурсного потенциала отходов. В соответствии с чем, в Краснодарском крае была разработана целевая программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края на 2009 - 2013 годы», согласно которой в Павловском районе к 2012 году запланировано:

- разработка проекта обустройства полигона ТБО со строительством мусоросортировочного комплекса;

- обустройство полигона ТБО;

- строительство мусоросортировочного комплекса с приобретением спецтехники.

Мероприятия данной программы в Павловском районе также не выполнены.

На основании представленных заказчиком исходных данных, а также материалов ранее проведенных исследований при разработке вышеперечисленных работ в Новопетровском сельском поселении выявлены следующие отраслевые проблемы:

1. На территории Новопетровского сельского поселения централизованная муниципальная система управления коммунальными отходами отсутствует. Существующий порядок не позволяет, из-за своей децентрализации, получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТБО, а также исключить их несанкционированное размещение на территориях поселения.

2. Отсутствует детальная инвентаризация образующихся отходов и мест их размещения.

3. Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

4. Существующая несанкционированная площадка сбора ТБО не соответствует санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям.

5. Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТБО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТБО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

6. Отсутствует организованный сбор и вывоз ЖБО.

7. Отсутствует регулярная механизированная уборка дорожных покрытий.

Основная задача в мусороудалении состоит в сборе и вывозе всех видов отходов жизнедеятельности населенного пункта и возврате для вторичного использования до 50% способного к повторной переработке сырья силами и средствами, которые может оплатить наше небогатое население и бюджет.

Для модернизации всей системы обращения с отходами на территории Краснодарского края необходимо принять концепцию развития отрасли на ближайшие 5-20 лет.

Целью последовательной работы в данной отрасли является:

- определение приоритетов и понятий в развитии системы обращения с отходами;

- минимизация образования отходов;

- максимальное извлечение из коммунальных отходов различных фракций вторичных ресурсов;

- снижение вредного воздействия отходов и технологий по работе с ТБО на окружающую среду;

- совершенствование нормативно-правовой системы, обеспечивающей экологические, экономические и общечеловеческие аспекты работы с ТБО и ЖБО;

- оснащение всей системы работы с ТБО и ЖБО максимально эффективной отечественной техникой и технологией местного производства.

Сложившаяся к настоящему времени в Новопетровском сельском поселении ситуация в области образования, использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к загрязнению окружающей природной среды, использованию не в полном объеме отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами. Ежегодно на территории района образуется более 25 тысяч тонн отходов, в том числе 12 тысяч тонн, в состав которых входят макулатура, отходы картона, упаковочной бумаги, пищевые отходы, стружки, опилки, древесные кусковые отходы, обрезки шпона, отходы жести, бой стекла, стеклотара, пищевые отходы и так далее. Не организована система массовой сортировки отходов на месте их образования и вовлечения образующиеся отходов в процессе вторичного их использования. При таких значительных объемах образования отходов практически не решаются проблемы вторичного использования и безопасной переработки (обезвреживания) отходов.

В настоящее время во всем мире признано, что тотальное захоронение (сложившаяся в основном ситуация в России) и сжигание отходов – тупиковые технологии. Так как требуют очень больших финансовых затрат, а экологическая эффективность этих методов крайне низка. Хотя претерпели значительные изменения. В настоящее время в передовых западных стратегии в области экологии направлены на:

- уменьшение количества образующихся отходов за счет использования высокотехнологичных материалов с высоким коэффициентом утилизации;

- развитие методов их утилизации и снижение потока захороняемых отходов, в том числе, за счет создания таких условий, при которых захоронение отходов становится экономически невыгодным.

Зарубежный опыт однозначно свидетельствует: повторная переработка приносит большую прибыль (при переработке таких типов мусора как, например, упаковочные материалы, стекло, бумага, стальные банки, некоторые виды пластика).

Основной проблемой в переработке вторичного сырья является не отсутствие технологий переработки – современные технологии позволяют переработать до 90 % от общего количества отходов – а отделение вторичного сырья от остального мусора (и разделение различных компонент вторичного сырья). Существует множество технологий, позволяющих разделять отходы и вторичное сырье. Самая дорогая и сложная из них – извлечение вторичного сырья из уже сформировавшегося общего потока отходов на специальных предприятиях. Более простые технологии извлечения тех или иных компонент из потока ТБО могут и  должны применяться, например, обогащение ТБО с целью повышения его энергетической ценности и устранения нежелательных элементов перед мусоросжиганием. Более прогрессивные технологии извлечения вторичного сырья подразумевают ту или иную форму участия общественности – организацию центров по сбору вторичного сырья или его покупки у населения, мероприятия по раздельному сбору отходов на улицах с помощью специальных контейнеров или организацию системы раздельного сбора отходов на бытовом уровне.

Развитие системы сбора и транспортировки бытовых отходов:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Нормы накопления отходов принимаются на расчетный срок – 2,2 м³ на 1

человека в год (440 кг/чел/год).

5. Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

6. В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы на расчетный срок - 15 кг (75 м³) на 1 человека в год.

7. Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м³) с 1 м² усовершенствованных покрытий.

8. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

9. Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику для всех населенных пунктов.

Потребители

Потребителями данной услуги являются:

- население – проживающие в многоквартирных домах (население МЖФ), население ЧС, юридические лица и ИП, территория муниципального образования, объекты ремонта, реконструкция и нового строительства.

Проблемы эксплуатации объектов в разрезе: надежность, качество, экологические требования

Существующее положение в области сбора, транспортировки и размещения отходов обусловлено следующими причинами:

- на территории района не работает ни один полигон ТБО, а существующие санкционированные свалки не соответствуют экологическим, санитарным

эпидемиологическим требованиям;

- перечнем мероприятий федеральной целевой программы «Отходы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 13.09.96 № 1098, было предусмотрено решение проблемы утилизации промышленных отходов и осадков, однако финансовые средства на ее выполнение не выделяются;

- решение вышеуказанных проблем требует больших финансовых затрат, оно затруднено отсутствием необходимого объема финансовых средств в районном бюджете и в бюджетах поселений.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Анализ социально-экономического развития Новопетровского сельского поселения

На территории Новопетровского сельского поселения располагается базовое сельскохозяйственное предприятие КФХ «Барсук», 27 фермерских хозяйств, около 4-х предпринимателей в сфере торговли.

Ведущей отраслью хозяйственной деятельности Новопетровского сельского поселения является сельское хозяйство: растениеводство и животноводство.

Основным градообразующим предприятием Новопетровского сельского поселения является КФХ «Барсук».

Всего за хозяйством закреплено 3925 га, из них сельхозяйственные угодья составляют – 3830 га, в том числе в Новопетровском сельском поселении  2506 га.

КФХ «Барсук» имеет многоотраслевое направление развития сельского хозяйства.

Предприятие имеет отделение растениеводства, где выращивают зерновые культуры (пшеницу, кукурузу, овес) и технические (свеклу, подсолнечник, лен).

Основными потребителями продукции являются элеваторы, комбикормовые и сахарные заводы, заводы по переработке молока в ст. Павловская, г. Тихорецке, ст. Каневской и в городе Краснодаре.

Урожайность по основным видам культур находится на уровне среднерайонных показателей.

КФХ «Барсук» имеет молочно-товарную ферму (МТФ №1) на 1800 голов, в том числе: около 1120 голов дойного стада; корпус  на 240 бычков и крупного рогатого скота.

На территории бывшего полевого стана образовано сельскохозяйственное предприятие ООО «Бекон» на 1150 голов свиноматок.

На территории поселения также имеются МТМ с гаражом на 25 сельхозяйственных машин, склады, кормоцех, полевой стан.

На территории сельского поселения расположено 27 фермерских хозяйств, которые обрабатывают земельные участки общей площадью 1670 га пашни.

Фермерские хозяйства выращивают зерновые, подсолнечник, сахарную свеклу.

Положительную динамику развития на территории поселения получили личные подсобные хозяйства. На территории станицы Новопетровской расположены 534 двора, в частном секторе содержится: 279 голов крупного рогатого скота (КРС), в том числе 90 голов коров и 501 голова свиней. Основные социально-экономические показатели по Новопетровскому сельскому поселению приводятся в таблице 3.1.1

Основные социально-экономические показатели по Новопетровскому сельскому поселения, таблица 3.1.1

| Показатель, единица измерения | Прогноз | % |
| --- | --- | --- |
| 1. Среднегодовая численность постоянного населения – всего, тысяч чел. | 1,45 | 100 |
| 2. Численность занятых в экономике, чел | 344 | 107 |
| 3. Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 40646 | 139 |
| 4. Объем производства валовой продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, млн. руб. | 700,8 | 96 |
| 5. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |  |  |
| 5.1 Зерно (в весе после доработки), тыс. тонн | 15,3 | 100 |
| 5.2 Сахарная свекла, тыс. тонн | 35,2 | 103 |
| 5.3 Масличные, тыс. тонн | 2,5 | 166 |
| 5.4 Картофель – всего, тыс. тонн | 1,3 | 100 |
| 5.5 Овощи – всего, тыс. тонн | 2,4 |  |
| 5.6 Скот и птица (в живом весе) – всего, тыс. тонн | 0,22 | 115 |
| 5.7 Молоко – всего, тыс. тонн | 2,2 | 100 |
| 5.8 Яйца – всего, млн. штук | 2,3 | 100 |

Существующая жилая застройка Новопетровского сельского поселения представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и одноэтажной многоквартирной застройкой.

Жилой фонд поселения ориентировочно составляет 28,28 тыс.м².

Численность поселения на 1 января 2015 года составляет 1417 человек.

Средняя обеспеченность жилым фондом составляет 19,5 м² на человека.

Характеристика жилого фонда приводится в таблицах 3.1.2, 3.1.3.

Распределение жилого фонда по материалу стен, таблица 3.1.2.

| № п/п | Строения | Число строений | Общая площадь квартир, тыс.м² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Каменные, кирпичные | 77 | 5,8 |
| 2. | Крупно и мелкоблочные | 1 | 0,33 |
| 3. | Панельные | 3 | 0,44 |
| 4. | Прочие материалы | 453 | 21,74 |
|  | Итого | 534 | 28,31 |

По этажности строений таблица 3.1.3.

| № п/п | Строения | Число строений | Общая площадь квартир, тыс.м² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Одноэтажные | 509 | 24,37 |
| 2. | Одноэтажные многоквартирные | 25 | 3,94 |
|  | Итого | 534 | 28,31 |

По проценту износа таблица 3.1.4

| № п/п | Строения | Число строений | Общая площадь квартир, тыс.м² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | от 0 до 30% | 335 | 18,52 |
| 2. | от 31% до 65% | 197 | 9,75 |
| 3. | от 66% до 70% | 2 | 0,04 |
|  | Итого | 534 | 28,31 |

Часть жилого фонда требует капитального ремонта или замены.

Благоустройство жилого фонда таблица 3.1.5.

| № п/п | Вид благоустройства | Общая площадь квартир, тыс.м² | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопровод | 28,31 | 100 |
| 2. | Канализация | 19,82 | 70 |
| 3. | Горячее водоснабжение | 14,16 | 50 |
| 4. | Газоснабжение | 18,12 | 64 |
| 5. | Электроснабжение | 28,31 | 100 |

Объекты существующей сети учреждений социального и культурно-бытового назначения Новопетровского сельского поселения.

Существующая сеть учреждений социального и культурно-бытового назначения Новопетровского сельского поселения представлена следующими объектами:

- средняя общеобразовательная школа №13 на 464 учащихся;

- детское дошкольное учреждение №13 на 55 мест;

- амбулатория на 25 посещений в смену;

- магазины продовольственных и непродовольственных товаров общей  площадью 211 м² торговой площади;

- Дом культуры на 450 мест;

- библиотека на 17 тыс. единиц хранения;

- закусочная на 30 мест при пекарне.

Анализ обеспеченности существующего населения Новопетровского сельского поселения учреждениями социального и культурно-бытового назначения приводится в таблице 3.1.6.

Обеспеченность существующего населения станицы Новопетровской учреждениями социального и культурно-бытового назначения на начало проектирования, таблица 3.1.6

| Наименование | Норма потребности на 1000 чел. | Требуется на существующее население | Существующее положение | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Детские дошкольные учреждения, мест | 51 | 72 | 55 | 76 |
| 2. Общеобразовательная школа, учащихся | 126 | 179 | 464 | 259 |
| 3. Внешкольные учреждения, мест | 13 | 18 |  |  |
| 4. Поликлиника, посещений в смену (ФАП) | 17,6 | 25 | 25 | 100 |
| 5. Больницы, коек (Амбулатории) | 13,5 | 19 |  |  |
| 6. Станция скорой помощи, машин | 0,1 | 0 |  |  |
| 7. Аптека, объект |  | 1 |  |  |
| 8. Помещения физкультурно-оздоровительной работы, м² общ. площ. | 80 | 114 |  |  |
| 9. Территория физкультурно-спортивной зоны, га | 0,9 | 1 |  |  |
| 10. Спортивный зал, м² зала | 200 | 284 |  |  |
| 11. Плавательный бассейн, м² зерк.воды | 100 | 142 |  |  |
| 12. Помещения культурно-массовой работы и досуга населения, м² общ.площ. | 60 | 85 |  |  |
| 13. Интернет-клуб, м² пола | 3 | 4 |  |  |
| 14. Клубы, дома культуры, мест | 300 | 426 | 450 | 106 |
| 15. Кинотеатры, мест |  | 0 |  |  |
| 16. Библиотеки, тыс.единиц хранения | 6 | 9 | 17 | 200 |
| 17. Магазины продовольственных товаров, м² торг.площади | 100 | 142 | 211,1 | 149 |
| 18. Магазины непродовольственных товаров, м² торг.площади | 200 | 284 |  |  |
| 19. Рынок, м² торг.площади | 28 | 40 |  |  |
| 20. Магазин кулинария, м² торг.площади | 6 | 9 |  |  |
| 21. Предприятия общественного питания, посад.мест | 40 | 57 | 30 | 53 |
| 22. Предприятия бытового обслуживания, р.мест | 5 | 7 |  |  |
| 23. Прачечная, кг сух.белья в смену | 120 | 170 |  |  |
| 24. Химчистка, кг вещ.в смену | 11,4 | 16 |  |  |
| 25. Баня-сауна, мест | 5 | 7 |  |  |
| 26. Отделение связи, объект IV-V группы |  | 1 | 1 | 100 |
| 27. Отделение сбербанка, объект на 4-5 опер.окон |  | 1 | 1 | 100 |
| 28. Организации и учреждения управления, служащих | по заданию |  |  |  |
| 29. Жилищно-эксплуатационная организация, объект | 0,05 | 0 |  |  |
| 30. Пункт приема вторсырья, объект | 0,05 | 0 |  |  |
| 31. Гостиница, мест | 6 | 9 |  |  |
| 32. Пожарное депо, машин | по заданию |  |  |  |
| 33. УПК, учащихся | 9,8 | 14 |  |  |

Выводы: существующая сеть учреждений социального и культурно-бытового обслуживания Новопетровского сельского поселения сосредоточена в центральной части станицы.

Объекты соцкультбыта находятся в удовлетворительном состоянии.

Обеспеченность учреждениями обслуживания не соответствует нормам.

В станице отсутствует объекты коммунально-бытового назначения (баня, парикмахерские, мастерские по ремонту одежды, обуви и бытовой техники, прачечная, пожарное депо и др.).

Из спортивно-оздоровительных объектов в станице имеется только школьный спортивный зал и стадион.

Генеральным планом необходимо предусмотреть сохранение и реконструкцию существующих объектов, и новое строительство недостающих объектов соцкультбыта  до норматива в соответствии с нормативным радиусом доступности.

Планировочная организация территории Новопетровского сельского поселения

Территория Новопетровского сельского поселения представлена одним населенным пунктом – станицей Новопетровской, – расположенной в центральной части поселения, ограничена прилегающими сельскохозяйственными угодьями и территориями сельскохозяйственных предприятий. На землепользовании располагаются линейные объекты инженерной инфраструктуры (ВЛ 220 кВ, ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ, газопровод высокого давления), внутрихозяйственные дороги. Станица Новопетровская представляет собой компактное поселение, сформированное в основном регулярной сеткой кварталов индивидуальной жилой застройки.

Вдоль главной улицы станицы - ул. Ленина сформирован общественный центр.

К западной границе станице примыкает промзона КФХ Барсук. Территория сельского кладбища расположена в западной части станицы.

Территорию к северу, от сложившейся застройки станицы, вдоль балок Терещенко и Михайлюкова используют под сельскохозяйственное значение: пастбища и пашня.

На землепользовании расположены объекты сельскохозяйственного назначения:

- к северу от станицы МТФ на 1800 голов;

- к югу – ферма  по выращиванию бычков на 236 голов;

- к югу-востоку – СТФ ООО «Бекон» на 2400 свиноматок;

- полевой стан – на въездной дороге в станицу.

Станица Новопетровская - административный центр Новопетровского  сельского поселения.

Населенный пункт связан с районным центром ст. Павловской межмуниципальной дорогой и дорогой федерального значения М-4 «Дон».

Основными проблемами являются: несоответствие технических параметров некоторых участков автодорог сложившейся интенсивности транспортных потоков, отсутствие твердого покрытия на большей части дорог местного значения.

Выводы по современному использованию территории:

- поселение занимает выгодное географическое положение для развития. Связь станицы Новопетровской с другими населенными пунктами осуществляется межмуниципальной  автодорогой и федеральной трассой направлением Ростов - Новороссийск;

- в поселении активно развиты сельскохозяйственные отрасли: животноводство и выращивание технических и зерновых культур.

Направления комплексного развития территории:

- Территориальное развитие существующей застройки предусматривается на юг, восток и север на основе утвержденной схемы территориального планирования Павловского района;

- имеются резервы территории в существующих границах застройки станицы Новопетровской для развития зон жилого, общественного и рекреационного назначения;

- развитие дорожной сети;

- создание системы зеленых насаждений на базе существующего озеленения и природного комплекса поселения;

- выделение территорий для развития физической культуры и массового спорта;

- дальнейшее развитие и благоустройство существующего общественного центра;

- определение инвестиционных площадок для производств малого предпринимательства, развития сферы обслуживания, увеличение сети мест приложения труда.

Комплексная оценка территории Новопетровского сельского поселения. Ограничения

Ограничение использования территории Новопетровского сельского поселения

Для решения основных мероприятий по территориальному планированию произведен анализ современного использования территорий, находящихся в границах проектирования, комплексная оценка территории.

Ограничения техногенного характера:

1. Зоны негативного воздействия объектов капитального строительства (сани тарные зоны от предприятий):

- МТФ №1 на 1800 голов - 500 метров;

- МТФ №2 на 236 голов - 300 метров;

- СТФ ОООО»Бекон» на 2400 свиноматок – 300 метров;

- полевой стан – 100 метров;

- производственная зона КФХ Барсук – 100 метров ;

- склад обработки зерна – 50 метров;

- ветеринарная лечебница – 100 метров.

2. Зона негативного воздействия объектов специального назначения

- санитарная зона от кладбища – 100 метров;

- ориентировочная санзона от несанкционированной свалки ТБО – 500м.

3. Охранные зоны линейных объектов инженерных сооружений:

- ЛЭП 220кВ – 25 метров; 110 кВ – 20 метров; 35 кВ – 15метров, в обе стороны от оси.

4. Охранная зона нефтепровода «Грозный - Трудовая» (2×Ø 325 мм)  - 100 метров в стороны от оси каждый.

Ограничения природного характера:

Ограничения природного характера включают  в себя ограничения обусловленные природными факторами – состоянием воздушного, водного бассейнов и состоянием почв и почвенных грунтов, климата.

Климат района работ умеренно-континентальный.

Зима неустойчивая, с частыми оттепелями и кратковременными морозами, наступающими в первых числах декабря. Образование наледи на проводах в зимний период до 100 дней в году.

Лето сухое, жаркое, начинается в начале мая.

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Продолжительность солнечного сияния до 2400 часов в год.

Нормативная глубина промерзания 0,8 метров.

Влажность воздуха имеет отчетливо выраженный годовой ход, сходный с изменением температуры воздуха.

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов, зимой северо-восточный ветер 5-12 баллов может вызвать пыльные бури.

Река Весёлая, а также балки Петровская, Терещенко и Михайлюкова перегорожены плотинами и превращены в каскад прудов. В результате сток воды затруднен, поймы реки и балок затоплены и заросли болотной растительностью, в период половодья наблюдаются подтопления территорий.

Водоохранная зона р.Веселой – 100 м.

Прибрежная защитная полоса р.Веселой – 40 м.

Водозаборные сооружения

На территории Новопетровского сельского поселения расположены шесть артезианских скважин.

Территория в границах зон санитарной охраны водозаборов:

- водозаборная скважина №5973 – 1-я  зона – 15 м, 2-я зона – 38 м, 3-я зона – 389 м;

- Водозаборная скважина № 4831 – 1-я зона – 15 м, 2-я зона – 38 м. 3-я зона – 382 м;

- водозаборная скважина № 6792 – 1-я зона – 20 м, 2-я зона – 33 м, 3-я зона – 326 м;

- водозаборная скважина № 7578 – 1-я зона  – 30 м, 2-я зона – 69 м, 3-я зона – 687 м;

-  водозаборная скважина № 8087 – 1-я зона  – 30 м, 2-я зона – 69 м, 3-я зона – 687 м;

- водозаборная скважина № 5979/753-Д – 1-я зона  – 30 м, 2-я зона – 60 м, 3-я зона на север и юг – 227 м, на восток – 706 м, на запад – 90 м.

В границах Новопетровского сельского поселения предусматривается развитие полной сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания, главной задачей которой является повышение качества уровня жизни населения.

Генеральным планом предусматривается двухуровневая система социального и культурно-бытового назначения.

1. Учреждения периодического пользования, к которым относятся общепоселковые

учреждения: культурные центры, клубы, Дома культуры, поликлиники, больницы, библиотеки, спортивные центры, гостиницы, крупные торговые центры, предприятия коммунального обслуживания, административно-хозяйственные и финансово-кредитные учреждения.

2. Учреждения повседневного спроса (пользования), к которым относятся детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, магазины повседневного спроса, приемные пункты КБО (предприятия бытового обслуживания), бани, почтовые отделения,  аптеки и др.

Проектом предусматривается реконструкция и модернизация существующих объектов соцкультбыта, а также строительство новых учреждений обслуживания.

Размещение объектов предусматривается с учетом нормативного радиуса доступности и в соответствии со «Схемой территориального планирования муниципального образования Павловский район Краснодарского края», разработанной ОАО «Институт территориального планирования Краснодарского края» в 2009 году.

Расчет потребности учреждений социального и культурно-бытового обслуживания выполнен, согласно СНиП 2.07.01-89* актуализированной редакции 2011 года и нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края (постановление ЗСКК от июня 2009г. №1381-П).

Потребность в общеобразовательных школах определяется из расчета 100% охвата детей школьного возраста – 126 учащихся на 1000 жителей.

Общая потребность на расчетный срок генплана составляет 550 учащихся.

Генеральным планом предусматривается реконструкция и модернизация существующей школы на 464 учащихся до 550 учащихся.

Потребность детских дошкольных учреждений определяется из расчета 85% охвата детей данного возраста и составляет 51 место на 1000 жителей. Общая потребность детских дошкольных учреждений на расчетный срок генплана – 95 мест.

С учетом нормативного радиуса доступности на расчетный срок  проектируется  детское  дошкольное  учреждение на  40 мест и на перспективу резервируется  ДДУ на 40 мест.

Генеральным планом предусматривается развитие полной сети социального и культурно-бытового обслуживания: культурно-просветительные, физкультурно-оздоровительные, торгово-бытовые, коммунально-бытовые комплексы и центры. Предусматривается расширение существующего Дома культуры до 500 мест. Предусматривается реконструкция существующей амбулатории с расширением до 30 посещений в смену. Генеральным планом предусматривается больница со стационаром на 24 койки и подстанцией скорой помощи, прачечная с химчисткой, гостиница, приемный пункт вторсырья, учебно-производственный комплекс, ЖЭО (жилищно-эксплуатационный отдел).

Потребность пожарных депо определена согласно НПБ 101-95 приложение 7 с учетом нормативной доступности 20 минут. Всего запроектировано одно пождепо на 2 машины.

Стартовый социально – экономический потенциал. Новопетровское сельское поселение по уровню социально – экономического развития относится к группе территорий со средним уровнем развития.

Бюджетно – налоговый потенциал района характеризуется недостаточностью собственной доходной базы местного бюджета для обеспечения его расходных обязательств. Изменение данной ситуации и наращивание бюджетно – налогового потенциала возможно только при условии устойчивого развития экономического потенциала района и перераспределении налоговых поступлений, собираемых с территории района в сторону местных бюджетов при соответствующих изменениях бюджетного законодательства.

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Новопетровского сельского поселения обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры Новопетровского сельского поселения на перспективный период до 2030 года являются:

 обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

 приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения:

 повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

1. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельского поселения.

2. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

3. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

4. Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.

5. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

6. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

7. Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

8. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

9. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

10. Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

11. Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории Новопетровского сельского поселения.

3.2	Перспектива развития территорий Новопетровского сельского поселения

Перспектива развития территории Новопетровского сельского поселения рассматривается до 2030 года в соответствии с Генеральным планом Новопетровского сельского поселения.

Документами территориального планирования муниципального образования являются правила землепользования и застройки МО Новопетровское сельское поселение Павловского муниципального района Краснодарского края и Схема территориального планирования Павловского муниципального района Краснодарского края. Данная документация, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решают задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации и муниципального образования.

В проекте на перспективу до 2030 года определено:

- Изменение планировочной структуры сельского поселения, функциональное обеспечение сел сельского поселения за счет создания социальных комплексов, деловых объектов, обслуживающих инфраструктур.

- Современные инфраструктурные решения в сфере инженерного обеспечения, рационального и удобного транспортного обслуживания.

- Вовлечение в сферу жилищного строительства, личного подсобного хозяйства обширных территорий, которые сегодня нерационально используются, изменение структуры застройки в соответствии с потребностями населения в разнообразном типе жилья, повышение доли малоэтажной застройки.

Градостроительное зонирование должно стать важным и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную политику в области землепользования и застройки. Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.). Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории. Градостроительный кодекс указывает следующие виды и состав территориальных зон:

- жилые,

- общественно-деловые,

- производственные,

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

- зоны сельскохозяйственного использования,

- зоны рекреационного назначения,

- зоны особо охраняемых территорий,

- зоны размещения военных объектов,

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

- Таблица 3.2.1

Территориальные зоны в населенных пунктах сельского поселения

| Название зоны | Зонирование территории населенных пунктов (% от общей площади) |
| --- | --- |
|  | существующее |
| Новопетровское СП |  |
| Жилая | 23,29 |
| Общественно-деловая | 0,88 |
| Общественно-деловая недействующая | 0,20 |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 34,65 |
| Производственная | 17,47 |
| Производственная недействующая | 6,71 |
| Спец. назначения | 0,33 |
| Рекреация | 0,70 |
| Прочие земли | 15,77 |
| Станица Новопетровская |  |
| Жилая | 60,71 |
| Общественно-деловая | 2,21 |
| Инженерно-транспортная инфраструктура | 12,29 |
| Производственная | 7,14 |
| Рекреация | 0,09 |
| Прочие земли | 17,57 |

Территориальное планирование Новопетровского сельского поселения направлено на определение функционального назначения территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития поселения;

- повышения качества окружающей среды;

- сохранения и регенерации исторического и культурного наследия;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- обеспечение учета интересов Российской Федерации, Краснодарского края, Павловского муниципального района, интересов жителей Новопетровского сельского поселения и их объединений.

Территориальное планирование Новопетровского сельского поселения базируется на следующих установках социально-экономического развития поселения:

- на расчетный срок Генерального плана Новоептровского сельского поселения перспективная численность населения будет составлять около 1600 человек;

- повышение качества жизни жителей поселения, прежде всего по обеспечению жителей поселения жилищным фондом на перспективу до 2030 года в размере не менее 28 м2 общей площади на человека; доведение количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, физкультура и спорт и т.д.) до нормативного уровня по Краснодарскому краю;

- стабильное развитие экономики Новопетровского сельского поселения, увеличение объемов производства и объема привлекаемых инвестиций за счет всех источников финансирования;

- создание благоприятных условий для функционирования и развития в Новопетровском сельском поселении объектов федерального, краевого и районного значения;

- развитие социальных, медицинских, спортивных и образовательных учреждений,

оказывающих высококвалифицированные услуги жителям Новопетровского сельского поселения, с увеличением объема предоставляемых услуг;

- развитие возможностей отдыха жителей Новопетровского сельского поселения на базе комплексного использования рекреационных ресурсов территории поселения;

- увеличение объемов финансирования нового строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, социально значимых объектов обслуживания населения.

К основным задачам территориального планирования сельского поселения относятся:

- развитие и преобразование функционально-планировочной структуры поселения с учетом интересов Российской Федерации, Краснодарского края и Павловского муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности в сельском поселении;

- развитие и размещение объектов капитального строительства местного значения транспортной и инженерной инфраструктуры;

- развитие и размещение объектов капитального строительства местного значения в сфере социального и культурно-бытового обслуживания;

- повышение качества жилищного фонда поселения;

- сохранение объектов исторического и культурного наследия;

- улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды;

- предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- инженерная подготовка территории;

- санитарная очистка территории.

- Предложения по административно-территориальному устройству территории сельского поселения

Генеральным планом не предусмотрено изменение границ поселения, границы населенных пунктов планируется изменить согласно перечню мероприятий. Изменение границ населенных пунктов будет осуществлено за счёт изъятия земель сельскохозяйственного назначения.

Для изменения границ населенного пункта, после утверждения генерального плана, администрации сельского поселения необходимо подготовить пакет с координатами картографических материалов, текстовые описания прохождения границ и соответствующие обоснования.

- Предложения по градостроительному зонированию территории сельского поселения

Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. Правила землепользования и застройки должны соответствовать документам территориального планирования (генеральный план поселения) согласно ч. 9 ст. 31 ГрК РФ. По общему правилу правила землепользования и застройки должны разрабатываться в отношении всей территории муниципального образования. Однако не все муниципальные образования обладают необходимыми финансовыми и кадровыми ресурсами. Поэтому ч. 1 ст. 31 ГрК РФ допускает возможность разработки проекта правил землепользования и застройки применительно к части территории муниципального образования.

- Таблица 3.2.2

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу зонирования территории сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка правил землепользования и застройки сельского поселения. | Первая очередь | Администрация СП |

- Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц.

- Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям  администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Наряду с муниципальными учреждениями, возможно развитие сети учреждений бытового и коммунального обслуживания других форм собственности.

- Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по обеспечению населения:

- Библиотечным обслуживанием;

- Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- Создание музеев поселения;

- Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- Создание условий для развития местного традиционного народного

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

- Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Организации схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- утилизация транспортных отходов;

- утилизация отходов садоводческих объединений;

- разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории поселения.

В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения;

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры;

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Проектным предложением генерального плана Новопетровского сельского

поселения  границы поселения и станицы Новопетровской  сохранены в соответствии со схемой территориального планирования Павловского района и Закона Краснодарского края.

Согласно карты-схемы и описания границы Новопетровского сельского поселения Павловского района (приложение включено Законом Краснодарского края от 11.02.2008г № 1399-КЗ) площадь территории Новопетровского сельского поселения составляет 6871,75 га, площадь территории станицы Новопетровской на начало проектирования составляет 488,36 га.

Генеральным планом территория Новопетровского сельского поселения сохраняется, а площадь территории ст. Новопетровской в проектных границах составляет 486,71 га.

Генеральным планом, согласно Земельному кодексу РФ главе XV статьям 83-85 в категорию земель населённых  пунктов  переведена часть земель транспорта (2,9 га автодороги), входящие в проектные границы населенного пункта.

В связи с уточнением границы ст. Новопетровской по кадастровым отводам, из земель категории населенных пунктов переводятся 9,86 га в земли сельскохозяйственного назначения.

Из границы ст. Новопетровской исключены тутовники (земельные участки с кадастровыми номерами 23:24:0302007:1, 23:24:0302055:1, 23:24:0302055:2) и подъездная дорога к ним.

Дополнительной прирезки  территории станице Новопетровской не требуется.

Таким образом, в границах Новопетровского сельского поселения на расчетный срок распределение земель по категориям составляет:

- земли населенного пункта – 486,71 га (7,09%);

- земли сельскохозяйственного назначения – 6224,34 га (90,6%);

- земли запаса – 139 га (2%);

- земли водного фонда – 11,6 га (0,17%);

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, безопасности и земли специального назначения – 10,1 га (0,14%), в том числе:

- земли транспорта – 9,04 га (0,13%).

Прогноз баланса земель по категориям на расчетный срок генплана приводится в таблице 3.2.3.

Прогноз баланса земель по категориям на расчетный срок генплана таблица 3.2.3

| Наименование категорий земель | Баланс на начало проектирования |  |  | Баланс на расчетный срок генплана 2030 г |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  | в границах ст.Новопетровская | На землепользовании за границей станицы |  | в границах ст.Новопетровская | На землепользовании за границей станицы |
| 1. Земли населенного пункта | 495 | 484,4 | 10,6 | 486,71 | 486,71 |  |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения | 6213,15 |  | 6213,15 | 6224,34 |  | 6224,34 |
| 3. Земли запаса | 139 |  | 139 | 139 |  | 139 |
| 4. Земли водного фонда | 11,6 |  | 11,6 | 11,6 |  | 11,6 |
| 5. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, безопасности и земли специального назначения в том числе: | 13 | 3,96 | 9,04 | 10,1 |  | 10,1 |
| - земли транспорта | 13 | 3,96 | 9,04 | 10,1 |  | 10,1 |
| Итого | 6871,75 | 488,36 | 6383,39 | 6871,75 | 486,71 | 6385,04 |

Направления комплексного развития территории:

- имеются резервы территории в существующих границах станицы Ново-петровской для развития зон жилого, общественного и рекреационного назначения;

- развитие улично-дорожной сети;

- создание системы зеленых насаждений общего пользования на базе существующего озеленения;

- дальнейшее развитие и благоустройство существующего общественного центра;

- определение инвестиционных площадок для производств, развития сферы обслуживания, увеличение сети мест приложения труда.

  - Объемы коммунальных услуг до 2030 г.

Согласно проведенному анализу потребления коммунальных услуг в Новопетровском сельском поселении отмечены следующие тенденции:

- отсутствие темпов роста по группе «бюджетно-финансируемые потребители» (образование, здравоохранение, культура);

- по группе «население» темпы роста потребления коммунальных услуг соответствуют росту численности населения, в связи с увеличением перспективного малоэтажного строительства.

Кроме того, значительное влияние на определение фактического потребления объемов коммунальных услуг (снижение потребления) окажет увеличение удельного веса расчета по приборам учета (общедомовым и внутриквартирным).

Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- рост численности населения в связи с увеличением малоэтажного строительства;

- энергосберегающие мероприятия в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- выполнение мероприятий по установке приборов учета у потребителей услуг.

Объемы коммунальных услуг до 2030 г.

Таблица 3.3.1

|  | Холодная вода, м3 | Горячая вода, м3 | Сточные воды, м3 | Тепловая энергия, Гкал | Электроэнергия, кВт/час | Газ |  |  | Твердые бытовые отходы, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сетевой, м3 |  | сжиженный, тн |  |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 45,24 | 0 | 0 | 746,72 | 4370835 |  | - | - | - |
| 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 48,576 | 0 | 0 | 858,7 | 4501960 |  | - | - | - |

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и величины присоединенной нагрузки (+- 17 %).

Тарифы на жилищно – коммунальные услуги

Администрация Павловского района проводит активную работу по ограничению роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги. Ежегодный рост тарифов явление неизбежное из-за инфляции, роста цен на основное сырье (электроэнергию, газ). Цель регулирующих органов – сделать этот рост менее болезненным для потребителей. В первом полугодии 2015 года сохранены тарифы на уровне декабря 2014 года. Повышение тарифов на жилищно – коммунальные услуги пройдет только один раз с 1 июля. Установленные тарифы будут действовать на протяжении года.

В 2014 году в среднем по Краснодарскому краю предельный рост тарифов на тепловую энергию определен в размере 14,6 %, на услуги водоснабжения – 7,7 %, электроэнергию для населения – 12,07 %.

В Павловском районе рост тарифов на тепловую энергию составит -  2,9 %, на горячую воду -  от 1,2 % до 1,5 %,  на холодную воду – от 2,4 % до 6,3 %.

Администрацией района проводится анализ экономической обоснованности закладываемых тарифов. Проверяются и анализируются все расходы в разрезе статей затрат, включаемых в тариф с целью недопущения перерасходов, сокращению расходов и как следствие снижение тарифов. Осуществляется контроль за выполнением предприятиями коммунального комплекса мероприятий по энергосбережению и соблюдению установленных предельных индексов.

Важным фактором при формировании тарифных решений на 2015 год является обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг всем жителям района. Администрацией района будут приняты все меры, чтобы не допустить роста совокупного платежа граждан за жилищно-коммунальные услуги в 2015 году свыше 12%.

Платежи за отопление будут вноситься равномерно ежемесячно из расчета 1/12, как в домах, оборудованных общедомовыми приборами учета, так и в домах, где они отсутствуют. Это позволит предотвратить рост платежей граждан за тепло в отопительный период и установить переходный период для адаптации населения к новым Правилам предоставления коммунальных услуг.

Сохранен  порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг жителям района в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, превышают максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 15%.

Цены и тарифы на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора. Параметры инфляции, динамика цен производителей

Основным приоритетом тарифной политики в сфере инфраструктурных компаний на долгосрочную перспективу (2016-2030гг.) является обеспечение конкурентоспособности отечественных товаров у их потребителей, что накладывает серьезные ограничения на рост цен и тарифов, на протяжении всего прогнозного периода, начиная с 2016 года.

Для ограничения роста цен и тарифов на услуги инфраструктурных компаний, включая монопольные сферы их деятельности, в прогнозный период необходимо реализовать следующие меры в области ценообразования.

1. Установить и обеспечить тарифные ограничения по учету инвестиционных затрат, стимулировать наращивание нетарифных и внебюджетных источников финансирования инвестиций.

2. Перейти на долгосрочное тарифное регулирование инфраструктурных организаций, обеспечив при этом объективную оценку капитала.

3. Обеспечить доступность подключения потребителей к инфраструктуре.

4. Внедрить показатели надежности и качества товаров и услуг организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и довести их до уровня развитых стран.

5. Ликвидировать перекрестное субсидирование и довести тарифы для отдельных категорий потребителей до экономически обоснованного уровня, отражающего себестоимость производства соответствующих товаров (услуг).

Ключевым параметром ценовой (тарифной) политики является динамика внутренних цен на газ. Правительством Российской Федерации одобрены подходы к установлению оптовых цен на газ, направленные на постепенное приближение внутренних цен к равно доходным ценам мировых рынков.

На мировых рынках газа в последние годы отмечается тенденция к падению цен, что обусловлено ростом производства СПГ и переориентацией крупнейших экспортеров СПГ с американского на европейский рынок, развитием инновационных технологий добычи сланцевого газа в США, развитием спотового рынка газа в Европе. При этом мировые цены значительно различаются по отдельным странам, однако они ниже контрактных цен поставок газа Россией. Так, спотовые цены на газ в Европе в среднем в 1,2-1,3 раза ниже контрактных цен Газпрома, цены на газ в США для промышленности ниже в 2,6-2,8 раза.

В 2015 году оптовая цена на газ без учета НДС для российских потребителей (кроме населения) при проектируемом курсе рубля может составить примерно 135 долларов США в среднем за год. По оценке, к концу 2015 года внутренние цены составят примерно 70% от равнодоходных цен поставок газа Россией на внешний рынок в европейские страны (около 200 долларов США), выйдут на равнодоходный уровень к спотовым цен на европейских рынках и практически сравняются с ценами для промышленных потребителей США.

Рост цен на газ для большинства отечественных потребителей транслируется через рост цен на электроэнергию (на энергетику приходится 55% внутреннего потребления газа). Также крупным потребителем энергоносителей является коммунальное хозяйство, через которое рост цен на газ транслируется в инфляцию.

Состояние российской энергетики является важнейшим фактором, ограничивающим рост внутренних цен на газ. На электроэнергию разница между внутренними ценами и ценами в развитых странах значительно меньше, чем на газ. Так, цены на электроэнергию в 2012 году для промышленных потребителей (кроме населения) в России лишь на 35-37% ниже, чем в Европе, и практически равны ценам в США - ниже в 1-1,05 раза. С учетом проектируемого роста цен на электроэнергию в 2012 - 2015 гг. в 1,4-1,5 раза, обусловленного ростом цен на топливо, вводом новых мощностей и сетевых объектов, в 2015 году отставание внутренних цен на электроэнергию от европейских сократится до минимума - 14-17%, и вероятно заметно превысит цены для промышленности в США, что станет серьезным вызовом для конкурентоспособности российской экономики.

Учитывая это обстоятельство и высокую зависимость уровня внутренних цен на электроэнергию от цен на газ (эластичность цен на электроэнергию на розничном рынке от цен на газ постепенно снижается по мере увеличения платы за мощность за счет ввода дорогих и более эффективных мощностей и сетевой составляющей, однако к 2015 году она останется высокой и составит не менее 0,3-0,35), целесообразно применить модифицированную формулу равнодоходной цены на газ, учитывающую уровень цен спотового рынка и цен в США. При этих условиях внутренние цены на газ будут ниже уровня равнодоходных цен поставок российского газа на европейский рынок.

Рост цен на товары (услуги) инфраструктурных компаний для потребителей, кроме населения, в 2016 - 2030 гг. по вариантам прогноза

Таблица 3.2.4

|  | Вариант | 2011 - 2015 | 2016 - 2020 | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2016 - 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рост оптовых цен на газ, в % за период | 1 2 3 | 187 | 151 130 110 | 136 129 121 | 113 110 123 | 232 184 164 |
| оптовая цена на газ (долл. США за тыс. куб. м) на конец периода | 1 2 3 | 137 | 166 146 | 198 173 | 241 210 |  |
| в ценах 2010 года | 1 2,3 | 124 | 136 119 | 147 129 | 162 142 |  |
| Рост цен на электроэнергию, в % за период | 1 2 3 | 160 - 165 | 139 133 112 | 126 119 112 | 103 100 112 | 180 158 141 |
| цена на электроэнергию (центов США за кВт-ч), на конец периода | 1 2 3 | 9,4 | 11,4 10,7 11,1 | 12,6 12,0 12,2 | 13,9 13,6 13,5 |  |
| в ценах 2010 года | 1 2 3 | 9,1 | 10,1 9,4 9,7 | 10,1 9,6 9,7 | 10,1 9,8 9,7 |  |
| Регулируемые тарифы на услуги инфраструктуры грузового железнодорожного транспорта, % | 1 2 3 | 136 | 131 129 130 | 130 123 127 | 123 111 120 | 209 176 199 |

Инфляция на потребительском рынке в России будет оставаться более высокой, чем в развитых странах примерно до 2022 - 2023 годов.

Этот эффект будет связан с несколькими основными факторами: ожидаемым ослаблением обменного курса рубля; ожидаемым ростом мировых цен на зерно и продовольствие опережающим ростом тарифов - на услуги инфраструктурных компаний для населения в связи с ликвидацией перекрестного субсидирования, а также опережающим ростом тарифов на услуги в сфере ЖКХ по мере высокого износа коммуникаций и необходимости покрытия инвестиционных затрат, доведения их до самоокупаемости. Кроме того, на рост цен будет оказывать влияние общее повышение заработной платы и доходов населения, поддерживающее рост платежеспособного спроса населения.

В последующий период темпы инфляции приблизятся к уровню развитых стран на фоне укрепления курса рубля, постепенного ослабления роста мировых цен на продовольствие. При этом постепенно будет снижаться влияние динамики мировых цен на продовольственное сырье на российскую потребительскую инфляцию по мере роста доли добавленной стоимости в ценах на продовольственные товары, увеличения доли непродовольственных товаров и услуг в потребительской корзине, развития рынка услуг, реформирования и повышения эффективности ЖКХ по мере обновления основных фондов. За период 2023 - 2030 гг. ежегодный рост цен в среднем составит 3% против 2,9% в инновационном и 3,2% в форсированном сценарии. В данном варианте рост тарифов ЖКХ будет выше, чем в инновационном варианте за счет более высокой динамики цен на энергоносители при практически стабильном курсе рубля, а на рыночные услуги - ниже в связи с более умеренным ростом платежеспособного спроса населения. Рост цен на товары будет практически одинаковым.

Динамика цен производителей в промышленности во всех вариантах в прогнозный период в основном будет определяться конъюнктурой и динамикой мировых цен с учетом обменного курса рубля.

В инвестиционном секторе, включая используемые им материальные ресурсы, основное влияние на динамику цен будет оказывать спрос покупателей, особенно в видах деятельности, производящих неторгуемые товары (работы) при низкой конкуренции импорта.

В капитальном строительстве рост цен будет замедляться на фоне снижения инфляции. На снижении стоимости также будет сказываться укрепление рубля и увеличение доли машин и оборудования в объемах инвестиций.

Тарифная политика

Рассмотрение и утверждение тарифов на жилищно – коммунальные услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Регулированию подлежат следующие отрасли:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- электроснабжение;

- газоснабжение;

- утилизация ТБО.

Для утверждения тарифа производится расчет затрат в соответствии с методикой планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно – коммунального хозяйства в соответствии с Методическими рекомендациями и указаниями, утверждаемыми Федеральной службой РФ по тарифам.

Структура тарифа не соответствует реальным финансовым потребностям предприятия, поскольку в тариф не включаются либо включаются в недостаточном размере элементы затрат, необходимые для обеспечения надежности предоставляемых услуг (ремонтный фонд, амортизация и другие). Иначе говоря, существующая процедура регулирования цен на услуги ЖКХ не обеспечивает ни учета реальных задач по повышению качества и надежности, ни того, что ресурсосберегающие мероприятия требуют определенных вложений. В результате в условиях хронического бюджетного недофинансирования у предприятий нет собственных средств для развития, повышения надежности работы и качества оказываемых услуг.

Для организаций коммунального комплекса на территории Новопетровского сельского поселения предоставляющие услуги по водоснабжению, водоотведению, газоснабжению, электроснабжению не утверждались тарифы на подключение, и не утверждалась инвестиционная надбавка.

Жилищно – коммунальное хозяйство Новопетровского сельского поселения является сложным многоотраслевым комплексом и характеризуется недостаточным качеством предоставляемых услуг и недостаточно эффективным использованием природных ресурсов, что обусловлено, главным образом, морально и физически устаревшими основными средствами.

Таблица 3.2.4 Параметры СКИ Новопетровского сельского поселения

| Показатель | Ед. измерения | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | Тыс.м2 | 28,28 |
| Жилые дома (индивидуальные здания) | Тыс.м2 | 28,28 |
| Средняя обеспеченность населения жильем | М2 на 1 жителя | 17,8 |
| Количество установленных общедомовых приборов учета, всего: | % | 100 |
| В том числе: |  | 100 |
| Учета газа | % | 100 |
| Учета электрической энергии | % | 100 |
| Учета водоснабжения | % | 100 |
| Количество установленных внутриквартирных приборов учета холодной и горячей воды | % | 100 |
| Уровень собираемости платежей ЖКУ | % | 97 |
| Количество семей состоящих на учете для улучшения жилищных условий | Единиц | 20 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| водопроводы | единиц | 1 |
| ВОС 1,2 | единиц | 0 |
| Протяженность сетей | км | 20,87 |
| Подача воды в сети | Тыс. м3 | 45,24 |
| Пропущено воды через очистные сооружения | Тыс. м3 | - |
| Отпуск воды всем потребителям | Тыс. м3 | 45,24 |
| В том числе населению | Тыс. м3 | 43,24 |
| На хозяйственные бытовые нужды | Тыс. м3 | - |
| Потребление воды (на 1 жителя): |  |  |
| фактическое | М3/год | 0,16 |
| нормативное | М3/год | 0,17 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| Протяженность линий электропередач, всего | км | 77,03 |
| Отпуск электрической энергии потребителям, всего | кВт. час | 3147415 |
| В том числе населению | кВт. час | 3147415 |
| Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов | % | 64 |

4	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Система ресурсоснабжения МО Новопетровское сельское поселение включает следующие отрасли:

•	 электроснабжение;

•	 водоснабжение;

•	 водоотведение;

•	 газоснабжение/теплоснабжение.

Рисунок 4.1. Состав и взаимодействие элементов системы коммунальной инфраструктуры Новопетровского сельского поселения

Водозабор, водоочистка

водоснабжение

водосброс,                                                    водоотведение                                       Электроснабжение:

поля фильтрации                                                                                                      уличное освещение, МКД

магистральное электроснабжение

газоснабжение                         магистральное газоснабжение

*  - вода

*  - природный газ

*  - электричество

Разработанный нами комплекс индикаторов уровня развития систем инженерно – коммунальной инфраструктуры территориально – муниципального образования позволяет сравнить программы комплексного развития и дать оценку эффективности управленческой деятельности органов местного самоуправления. Индикатор развития систем инженерно – коммунальной инфраструктуры территориально – муниципального образования представлены в документации. Первая группа индикаторов характеризуют обеспеченность территории инженерными сетями (водопроводными, канализационными, газопроводными, электрическими). Рассчитывается как отношение протяженности инженерных сетей к общей площади населенного пункта. При расчете значения индикатора применяются следующие данные: протяженность каждого вида инженерных сетей по всей территории в километрах и общая площадь данной территории в квадратных километрах.

Таблица 4.2. Обеспеченность территории инженерными сетями.

| № п/п | Название | Формула расчета | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Уровень обеспеченности территории водопроводными сетями | Uв = Lв/S, где Uв – уровень обеспеченности водопроводными сетями, Lв – протяженность водопроводной сети, км; S – площадь территории, км2 3,037 = 20,87/6,87175 | Км/км2 |
| 1.2 | Уровень обеспеченности территории канализационными сетями | Uk= Lk/S, где Uk – уровень обеспеченности канализационными сетями; Lk – протяженность канализационной сети, км; S – площадь территории, км2 | Км/км2 |
| 1.3 | Уровень обеспеченности территории газопроводными сетями | Ur= Lr/S, где Ur – уровень обеспеченности газопроводными сетями; Lr – протяженность газопроводной сети, км; S – площадь территории, км2 4,9332 = 33,9/6,87175 | Км/км2 |
| 1.4 | Уровень обеспеченности территории электросетями | Uэ= Lэ/S, где Uэ– уровень обеспеченности электросетями; Lэ – протяженность электросети, км; S – площадь территории, км2 11,209 = 77,03/6,87175 | Км/км2 |
| 1.5 | Уровень обеспеченности территории тепловыми сетями | Uэ= Lэ/S, где Uэ– уровень обеспеченности теплосетями; Lэ – протяженность теплосети, км; S – площадь территории, км2 0,0686 = 0,472/6,87175 | Км/км2 |

Таблица 4.3. Показатели финансирования программ из различных источников

| № п/п | Название | Формула расчета | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Доля финансирования программы из федерального бюджета | UФБ = QФБ / QОБЩ * 100%, где QФБ – объем финансирования программы из федерального бюджета, тыс. руб.; QОБЩ – общий объем финансирования программы, тыс. руб.. | % |
| 2.2 | Доля финансирования программы из регионального бюджета | UРБ = QРБ / QОБЩ * 100%, где QРБ – объем финансирования программы из регионального бюджета, тыс. руб.; QОБЩ – общий объем финансирования программы, тыс. руб.. | % |
| 2.3 | Доля финансирования программы из местного бюджета | UМБ = QМБ / QОБЩ * 100%, где QМБ – объем финансирования программы из местного бюджета, тыс. руб.; QОБЩ – общий объем финансирования программы, тыс. руб.. | % |
| 2.4 | Доля финансирования программы за счет средств предприятий | UП = QП / QОБЩ * 100%, где QП – объем финансирования программы из местного бюджета, тыс. руб.; QОБЩ – общий объем финансирования программы, тыс. руб.. | % |

Ко второй группе показателей относятся показатели финансирования программ из различных источников: федерального, регионального, местного бюджетов и средства предприятий или собственных средств. Здесь определяется  удельный вес каждого источника финансирования программы в общей сумме. Данные приведены на основе сведений из программ комплексного развития систем коммунальной инженерной инфраструктуры по муниципальному образованию.

Таблица 4.4. Показатели результативности выполнения СМР инженерных сетей

| № п/п | Название | Формула расчета | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Индикатор результативности выполнения строительно – монтажных работ по водопроводным сетям | IBСМР = VВФАКТ / VBПЛАН * 100%, где VВФАКТ – фактически выполненный объем строительно – монтажных работ по водопроводным сетям; VBПЛАН – запланированный объем работ по водопроводным сетям. | % |
| 3.2 | Индикатор результативности выполнения строительно – монтажных работ по канализационным сетям | IКСМР = VКФАКТ / VКПЛАН * 100%, где V КФАКТ – фактически выполненный объем строительно – монтажных работ по канализационным сетям; V КПЛАН – запланированный объем работ по канализационным сетям. | % |
| 3.3 | Индикатор результативности выполнения строительно – монтажных работ по газопроводным сетям | IГСМР = V ГФАКТ / V ГПЛАН * 100%, где V ГФАКТ – фактически выполненный объем строительно – монтажных работ по газопроводным сетям; V ГПЛАН – запланированный объем работ по газопроводным сетям. | % |
| 3.4 | Индикатор результативности выполнения строительно – монтажных работ по электрическим сетям | I ЭСМР = V ЭФАКТ / V ЭПЛАН * 100%, где V ЭФАКТ – фактически выполненный объем строительно – монтажных работ по электросетям; V ЭПЛАН – запланированный объем работ по электросетям. | % |

Третья группа показывает результативность выполнения строительных монтажных работ по видам инженерных сетей. Определяется отношением  фактического и планового объема работ в процентах.

Таблица 4.5. Показатели результативности модернизации инженерных сетей

| № п/п | Название | Формула расчета | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Индикатор результативности выполнения работ по модернизации водопроводных сетей | IBМОД = VВФАКТ / VBПЛАН * 100%, где VВФАКТ – фактически выполненный объем работ по модернизации водопроводных сетей; VBПЛАН – запланированный объем работ по модернизации водопроводных сетей. | % |
| 4.2 | Индикатор результативности выполнения работ по модернизации канализационных сетей | IКСМР = VКФАКТ / VКПЛАН * 100%, где V КФАКТ – фактически выполненный объем работ по канализационным сетям; V КПЛАН – запланированный объем работ по модернизации канализационных сетей. | % |
| 4.3 | Индикатор результативности выполнения работ по модернизации газопроводным сетям | IГСМР = V ГФАКТ / V ГПЛАН * 100%, где V ГФАКТ – фактически выполненный объем работ по газопроводным сетям; V ГПЛАН – запланированный объем работ по модернизации газопроводных сетей. | % |
| 4.4 | Индикатор результативности выполнения работ по модернизации электрическим сетям | I ЭСМР = V ЭФАКТ / V ЭПЛАН * 100%, где V ЭФАКТ – фактически выполненный объем работ по модернизации электросетям; V ЭПЛАН – запланированный объем работ по модернизации электросетей. | % |

Четвертая группа представляет собой показатели результативности выполнения работ по модернизации инженерных сетей. Данная группа также представлена по всем видам инженерных сетей: водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение. Рассчитывается аналогично показателям третьей группы отношением фактического и планового значений объемов работ. И характеризует эффективность выполнения работ.

Таблица 4.6. Показатели эффективности освоения средств, выделенных на строительство и модернизацию инженерных сетей.

| № п/п | Название | Формула расчета | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Коэффициент эффективности по водоснабжению | Кв = Хф / ХПЛ, где Кв - коэффициент эффективности освоения средств, выделенных на строительство и модернизацию системы водоснабжения; Хф – фактическое значение финансовых средств, выделяемых на работы по водоснабжению, тыс. руб.; ХПЛ – плановое значение финансовых средств, выделяемых на работы по водоснабжению, тыс. руб.. |  |
| 5.2 | Коэффициент эффективности по водоотведению | Кк = Хф / ХПЛ, где Кк - коэффициент эффективности освоения средств, выделенных на строительство и модернизацию системы водоотведения; Хф – фактическое значение финансовых средств, выделяемых на работы по водоотведению, тыс. руб.; ХПЛ – плановое значение финансовых средств, выделяемых на работы по водоотведению, тыс. руб.. |  |
| 5.3 | Коэффициент эффективности по газоснабжению | Кг = Хф / ХПЛ, где Кк - коэффициент эффективности освоения средств, выделенных на строительство и модернизацию системы газоснабжения; Хф – фактическое значение финансовых средств, выделяемых на работы по газоснабжению, тыс. руб.; ХПЛ – плановое значение финансовых средств, выделяемых на работы по газоснабжению, тыс. руб.. |  |
| 5.4 | Коэффициент эффективности по энергообеспечению | КЭ = Хф / ХПЛ, где КЭ - коэффициент эффективности освоения средств, выделенных на строительство и модернизацию системы энергоснабжения; Хф – фактическое значение финансовых средств, выделяемых на работы по энергоснабжению, тыс. руб.; ХПЛ – плановое значение финансовых средств, выделяемых на работы по энергоснабжению, тыс. руб.. |  |

В пятой группе индикаторов представлены показатели эффективности освоения средств, выделенных на строительство и модернизацию инженерных сетей в целом в денежном выражении. Данный коэффициент рассчитывается как отношение фактического значения выделенных средств на выполнение работ к планируемому. Нормативное значение равно 1 (Значение, превышающее единицу, свидетельствует об эффективном освоении средств и даже перевыполнении запланированного объема. При значении меньшем единицы можно говорить о том, что средства освоены не в полной мере).

Таблица 4.7. Показатели эффективности реализации программы комплексного развития систем инженерной инфраструктуры.

| № п/п | Название | Формула расчета | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Показатели эффективности реализации программы | Э = QОСВ / QОБЩ * 100%, где QОСВ – общий объем выделенных средств, млн. рублей. | % |

К шестой группе относятся показатели эффективности реализации программы в целом. В данном случае мы не можем говорить о 100%-ном освоении всех выделенных средств, так как программа рассчитана на период 2006-2010 годов. Поэтому определение процентного соотношения освоенных средств по муниципальному образованию на данный момент времени к общей сумме средств, выделяемых на полную реализацию программы, позволяет проследить динамику освоения средств на реализацию программы развития и модернизации коммунальной инфраструктуры.

С учетом вышеприведенной системы индикаторов сделан расчет по Новопетровскому муниципальному образованию. Расчеты произведены на основе данных Муниципального Заказчика за 2014 год.

Расчет первой группы индикаторов по водоснабжению и водоотведению показал, что наиболее обеспечены инженерными сетями водоснабжения. По Новопетровскому сельскому поселению уровень обеспеченности по водоснабжению составляет 3,037 км/км2. Наиболее высокие значения по показателям приходится на обеспечение электрическими сетям – 11,209 км/км2. В Новопетровском сельском поселении уровень благоустройства газопроводными сетями довольно высокий (4,9332 км/км2), по теплоснабжению – 0,0686 км/км2. Во второй группе индикаторов проводится сравнение реализации программ комплексного развития инженерных сетей по критерию финансирования мероприятий из федерального, регионального, местного бюджетов и собственных средств предприятий. Согласно программе комплексного развития инженерных сетей муниципальное образование устанавливают самостоятельно уровень финансирования из различных источников. Рисунок 4.8 Уровень финансирования программы комплексного развития инженерных сетей из различных источников

Шестая группа показателей – показатели эффективности реализации программы комплексного развития системы инженерной инфраструктуры.

В настоящее время идет второй этап реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Расчеты индикаторов пятой группы показывают, что Новопетровское сельское поселение освоило финансовые средства в объеме около 40 %. В целом это положительная тенденция.

В силу ограниченности сведений по муниципальному образованию расчеты представлены не по все группам индикаторов. Но по рассчитанным индикаторам можно отметить, что динамика развития коммунальной инфраструктуры территории в целом отражает неравномерность развития различного территориального образования. Установлено, что высокая экономическая активность присуща именно урбанизированным

территориям, количество представляющим, как правило, лишь несколько процентов общей площади региона. В таком сельском поселении показатели обеспеченности коммунальными сетями выше. Освоение средств финансирования программы развития коммунальной инфраструктуры в рассмотренном муниципальном образовании неоднозначно. Здесь можно наблюдать недофинансирование, нецелевое использование выделенных средств, помимо средств, предусмотренных программой, используется дополнительное привлечение финансовых средств, за счет чего достигается перевыполнение планового объема работ.

Рисунок 4.9. Уровень освоения финансовых средств по Программе комплексного развития инженерных сетей

Таким образом, программа комплексного развития является условием развития сельской коммунальной инфраструктуры, повышения надежности ее эксплуатации и качества услуг. Представленный подход к оценке реализации программы дает возможность разработать комплекс мероприятий, необходимых для развития инженерной инфраструктуры муниципального образования в среднесрочной перспективе.

Мониторинг выполнения программ как постоянный во времени процесс сбора и анализа информации представляет собой мощный инструмент контроля и управления, использование которого призвано обеспечивать процессы оценки обоснованности показателей программы, а также решать другие, не менее важные задачи ценообразования и регулирования тарифов, оценки качества оказываемых жилищно – коммунальных услуг. Доступность информации о социально – экономическим развитии территориально – муниципального образования, представленной в форме совокупности индикаторов, становится одним из решающих условий для повышения инвестиционной привлекательности территориальных социально – экономических систем, а также для повышения эффективности использования территориально – муниципальных ресурсов.

Модификация  показателей уровня развития инженерно – коммунальной инфраструктуры территориально – муниципального образований региона позволяет учесть и количественно оценить пропорциональность их развития и близость к эталону как цели и условию эффективного развития.

Предложенная система индикаторов, наряду с широко известными современными методами планирования экономического развития территориально – муниципального образования, такими как стратегическое, комплексное, проектное и другие виды планирования, предполагает существенное повышение эффективности систем управления региональным и муниципальным развитием, а также обеспечение равного доступа населения к получению жилищно – коммунальных услуг.

Водоснабжение

На территории ст. Новопетровская водопровод имеется. Водоснабжение осуществляется из подземных источников. Отпуск воды за год всем потребителям составляет 45,24 тыс. м3. Среднесуточный отпуск воды на 1 жителя равен 130,0 литрам в сутки.

Водоотведение

Централизованная канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод стоков в населенных пунктах от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгреба. Вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники путем вывоза на поля фильтрации ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на местный бюджет. Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Теплоснабжение

Теплоснабжение объектов общественно-бытового назначения в поселении обеспечивается котельными малой мощности.

Теплоснабжение объектов индивидуального жилого фонда – газовое.

Газоснабжение

На территории Новопетровского МО протяженность линий газопровода составляет:

- среднего давления – 16,9 км;

- низкого давления – 17,6 км.

Газоснабжение ст. Новопетровская осуществляется природным газом.

Электроснабжение

Мощность трансформаторных подстанций на территории сельского поселения в совокупности составляет н/д кВА. От подстанции через линии ВЛЭП 10 кВ происходит электроснабжение ст. Новопетровская. Электросетевые объекты находятся в ведении энергоснабжающих организаций. Ст. Новопетровская полностью электрофицирована. Улицы в поселении имеют уличное освещение.

SWOT-анализ систем коммунальной инфраструктуры (СКИ)

Сильные стороны:

- наличие земельных и водных ресурсов для развития сельскохозяйственного производства;

- наличие разведанных запасов общераспространенных полезных ископаемых;

- высокий уровень развития сельского хозяйства, в том числе личных подсобных хозяйств населения;

- относительно полное удовлетворение потребностей населения района отдельными видами собственной сельскохозяйственной продукции;

- наличие устойчивого спроса на продукцию традиционных отраслей хозяйства;

- высокая доля молодежи в структуре населения;

- высокая обеспеченность жильем, низкий уровень ветхого и аварийного жилья;

- достаточно высокий уровень развития отраслей социальной сферы;

- относительно развитая транспортная инфраструктура;

- стабильная общественно – политическая ситуация, готовность органов местного самоуправления к осуществлению преобразований;

- устойчивая динамика роста реальной заработной платы и ее покупательной способности, прежде всего, в бюджетном секторе, отсутствие задолженности по оплате

труда;

- устойчивое развитие потребительского рынка;

- невысокая антропогенная нагрузка на основную часть территории, наличие резервной экологической емкости.

Потенциальные возможности:

- повышение эффективности использования существующих сельскохозяйственных угодий (соблюдение севооборотов, внедрение энергосберегающих технологий, выполнение в полном объеме и в оптимальные сроки агротехнических мероприятий, приобретение средств защиты растений), прежде всего, в сфере производства кормов для животноводства;

- развитие мясомолочного животноводства;

- развитие овцеводства;

- укрепление материально – технической базы сельского хозяйства, включая приобретение высокоэффективных сортов сельскохозяйственных семян и племенного скота;

- дальнейшее развитие личных подсобных хозяйств населения, прежде всего, за счет организации сбыта произведенной в ЛПХ продукции;

- использование участков лесного фонда для культурно – оздоровительных, туристических целей, создание инфраструктуры туризма, охоты и рыбалки;

- эксплуатация месторождений полезных ископаемых на территории района;

- развитие малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств;

- развитие системы кредитования малого бизнеса, ипотечного кредитования;

- развитие промышленных производств: пищевая промышленность, добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых района;

- повышение конкурентоспособности производимой в районе продукции за счет более глубокой переработки сырья, внедрения новых технологий и модернизации действующих производств;

- модернизация основных фондов и повышение эффективности использования муниципального имущества;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- повышение ресурсной эффективности объектов жилищно – коммунального хозяйства, повышение уровня благоустройства жилищного фонда населенных пунктов, обеспечение населения качественными коммунальными услугами, повышение уровня собираемости платежей за жилищно – коммунальные услуги;

- повышение доходов населения за счет развития системы социального партнерства, сокращения неформальных форм оплаты труда (вывод заработной платы из «тени»);

- снижение смертности от неестественных причин;

- повышения квалификации специалистов района, расширение системы профессиональной подготовки кадров на территории района по специальностям, востребованным реальным сектором экономики;

- стимулирование роста налогооблагаемой базы поселения;

- развитие межрайонных экономических связей;

- привлечение жителей к решению вопросов местного значения;

- сохранение и развитие нефтедобывающего комплекса.

Слабые стороны:

- сложные природно – климатические условия;

-  удаленность сельского поселения от районного и областного центра, наличие большого количества многочисленных населенных пунктов;

- высокая зависимость экономического развития района от внешних факторов;

- малопродуктивный характер почв, относительно низкая урожайность выращиваемых в сельском поселении и районе сельскохозяйственных культур;

- сокращение поголовья скота, низкая продуктивность производимой им продукции, низкая окупаемость затрат на производство продукции животноводства;

- отсутствие устойчивых рынков сбыта продукции личных подсобных хозяйств;

- низкий уровень развития малого предпринимательства;

- низкий уровень развития промышленного производства (за исключение ТЭК);

- ограниченность перспектив развития промышленного сектора, его зависимость от наличия природных ресурсов и перспектив развития сельского хозяйства;

- относительно низкий уровень инвестиций в основные фонды, высокая степень физического износа основных фондов, техническая отсталость и несовершенство большинства предприятий;

- наличие убыточных предприятий и предприятий, находящихся в процедуре банкротства;

- ограниченность финансовых источников поддержки малых предприятий бюджетными средствами, неразвитость системы банковского кредитования;

- высокая дотационность местного бюджета;

- высокий уровень естественной убыли населения, в том числе смертность от

неестественных причин, отрицательное сальдо миграции;

- широкое распространение скрытых форм занятости и теневых доходов;

- неразрешенность многих вопросов в области градостроительной политики;

- социальная апатия и относительно низкая активность населения в решении вопросов местного значения.

Угрозы:

- истощение природных ресурсов (углеводороды, общераспространенные полезные ископаемые и так далее);

- усиление монопрофильности и, как следствие, зависимости экономики района от перспектив развития нефтегазодобывающей отрасли;

- изменение режима земле-, лесо- и недропользования;

- эпидемии животных, распространение сорняков и вредителей растений, болезни леса;

- опережающий рост цен на энергоносители;

- усиление дотационности бюджета района, повышение зависимости от решений органов государственной власти области;

- снижение объема финансовой помощи из областного бюджета, в том числе индексации заработной платы работникам бюджетной сферы;

- изменение тарифной политики, ведущее к потенциальному банкротству предприятий жилищно – коммунального хозяйства, неплатежеспособность населения;

- депопуляция населения;

- сокращение разведанных запасов нефти, потенциальная нерентабельность нефтедобычи (в связи с падением мировых цен на углеводороды).

  - Система электроснабжения

Основные технические данные:

- Мощность трансформаторных подстанций на территории сельского поселения в совокупности составляет н/д кВА. От подстанции через линии ВЛЭП 10 кВ происходит электроснабжение ст. Новопетровская.

- Электросетевые объекты находятся в ведении филиала ОАО «Кубаньэнерго».

- Ст. Новопетровская полностью электрофицирована. Улицы в поселении имеют уличное освещение. Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным электроснабжением – 100%;

- Полезный отпуск электрической энергии – 3147415 кВт.ч.

Институциональная структура

Электроснабжение Новопетровского сельского поселения осуществляется от энергосистемы Краснодарского края (ОАО «Кубаньэнерго»). ОАО «Кубаньэнерго» — крупнейшая электросетевая компания на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, осуществляющая передачу и распределение электрической энергии по сетям напряжением 110 кВ и ниже. В состав энергосистемы входят 11 электросетевых предприятий (Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские, Усть-Лабинские). Общая протяженность линий электропередачи достигает 90 тыс. км. Площадь обслуживаемой территории — 83 тыс. кв. км, численность населения — более 5, 5 млн. человек.

Основная задача компании — обеспечивать надежное и стабильное энергоснабжение всех потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея, а также растущие потребности экономики регионов в электроэнергии. ОАО "Кубаньэнерго" является крупнейшим налогоплательщиком края. Участие компании в социально-экономической жизни региона не ограничивается только налоговыми отчислениями, оно осуществляется и через обеспечение занятости предприятий смежных отраслей. Так, около 80% подрядных работ для энергетиков выполняют кубанские предприятия

В настоящее время электрическая сеть сельского поселения работает на пределе возможностей. Новые мощности могут быть выделены только в ущерб существующим мощностям. Таким образом, строящиеся новые микрорайоны и различные объекты в черте имеющихся сетей испытывают дефицит электроэнергии. Возможно, увеличение мощности произойдет в результате подключения новых строящихся объектов капитального строительства.

Несколько позднее планируется увеличение мощности на территории Новопетровского сельского поселения в результате застройки жилого массива.

Разработанные на основании тщательного анализа динамики изменения электропотребления и электрических нагрузок Новопетровского сельского поселения, балансы на период до 2030 года показывают, что сельское поселение является дефицитным по мощности.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки электроэнергии потребителям, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, составляет 100%.

Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения

Прогноз потребности в электроэнергии в Новопетровском сельском поселении произведен на основе следующих параметров:

прогноза поддержания численности постоянного населения к 2030 г. на уровне 1600 чел. (на уровне численности 2020 г.), на основании прогноза миграционного и естественного движения населения методом построения линейных трендов;

норматива потребления электроэнергии населением при отсутствии приборов учета электроэнергии в соответствии с характеристиками жилой площади в месяц на 1 человека, утвержденного постановлением правительства Краснодарского края - РЭК.

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Надежность работы системы

Электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии.

В целях обеспечения надежности электроснабжения предприятием составляются планы капитального ремонта сетей и оборудования.

В результате аварийных отключений недопоставок электроэнергии потребителям не произошло, так как присоединение потребителей к электрической сети осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ к надежности электроснабжения объектов соответствующих категорий.

Условия договоров по передаче электроэнергии и технологическим присоединениям к электрическим сетям регулируются Постановлениями Правительства РФ № 334 от 21.04.2009, № 861 от 27.12.2009, № 530 от 31.08.2006.

Разработанный проект развития электрической сети, регулярные плановые ремонты и осмотры сети дают возможность повысить эффективность и надежность электроснабжения при инвестиционных вложениях в ее развитие.

Качество поставляемого ресурса

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электрические приемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- не синусоидальность напряжения;

- не симметрия напряжений;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

- временное перенапряжение.

Качество электрической энергии в Новопетровском сельском поселении обеспечивается совместными действиями организаций, передающих электроэнергию и снабжающих электрической энергией потребителей. Данные организации отвечают перед потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соответствующим договорам, в том числе за надежность снабжения их электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями.

В договорах оказания услуг по передаче электрической энергии и энергоснабжения определяется категория надежности снабжения потребителя электрической энергией (далее - категория надежности), обуславливающая содержание обязательств по обеспечению надежности снабжения электрической энергией соответствующего потребителя, в том числе:

- допустимое число часов отключения в год, не связанного с неисполнением потребителем обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих, энергосбытовых и сетевых организаций и иных субъектов электроэнергетики перед потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров;

- срок восстановления энергоснабжения.

В случаях ограничения режима потребления электрической энергии сверх сроков, определенных категорией надежности снабжения, установленной в соответствующих договорах, нарушения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также отклонений показателей качества электрической энергии сверх величин, установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями, лица, не исполнившие обязательства, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации и договорами ответственность. Ответственность за нарушение таких обязательств перед гражданами-потребителями определяется, в том числе в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (ст. 7) и Постановлением Правительства России от 13.08.1997 № 1013 электрическая энергия подлежит обязательной сертификации по показателям качества электроэнергии, установленным ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Ресурсоснабжающая организация, участвующая в электроснабжении Новопетровского сельского поселения, наряду с лицензией на производство, передачу и распределение электроэнергии имеет сертификат, удостоверяющий, что качество поставляемой ею энергии отвечает требованиям ГОСТ 13109-97.

Нормы КЭ, установленные стандартом, включаются в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии и в договоры на пользование электрической энергией между электроснабжающими организациями и потребителями электрической энергии.

Контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями и потребителями электрической энергии требований стандарта осуществляют органы надзора и аккредитованные в установленном порядке испытательные лаборатории по качеству электроэнергии.

Контроль качества электрической энергии в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к системам электроснабжения общего назначения проводят энергоснабжающие организации.

Воздействие на окружающую среду

Так как в Новопетровском сельском поселении отсутствуют собственные генерирующие источники электроэнергии, то вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под  трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы  водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей. Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных выключателей.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Модернизация системы электроснабжения, дающая реальный экономический эффект на вложенные инвестиции, ответственное отношение к своевременным платежам в основной массе потребителей услуг, государственные дотации и инвестиции в ЖКХ делают эту сферу достаточной привлекательной к инвестиционным вложениям частного бизнеса и могут привести к привлечению стратегических инвесторов.

Тариф на коммунальные ресурсы

Определение тарифов на пользование происходит согласно утвержденной производственной программе на следующий год. На 2014 год утвержденный тариф, по информации Заказчика, равняется 2,63 руб./кВт.ч.

Технические и технологические проблемы в системе

Проблемы эксплуатации источников электроснабжения Новопетровского сельского поселения:

- высокий процент износа оборудования ПС;

- перегруженность трансформаторов ПС, ТП в послеаварийном и ремонтном режимах;

- использование на ПС, ТП трансформаторов сверх нормативного срока эксплуатации;

- несовершенство систем телемеханики.

Проблемы эксплуатации электрических сетей Новопетровского сельского поселения:

- высокая степень износа электрических сетей;

- отсутствие автоматизированной системы управления уличным освещением;

- высокая длительность ремонтных и послеаварийных режимов, поиска места аварии и ее ликвидации в результате слабого развития автоматизации и телемеханизации электрических сетей.

Работа существующих подстанций в формированном режиме, отсутствие свободных мощностей, ненадежная схема электроснабжения сельского поселения: большие перепады напряжения на магистральных линиях, отсутствие закольцованности магистральной линии, высокая степень износа оборудования, как на распределительных, так и на трансформаторных подстанциях, высокая степень износа существующих воздушных ЛЭП, ведущих к населенным пунктам, высокая степень износа кабельных линий, превышен срок эксплуатации деревянных опор ЛЭП – все перечисленное выше снижает надежность, качество, эффективность существующей системы электроснабжения и требуют ее модернизации. Проведению модернизации способствует поддержка государственными органами власти через дотации и инвестиции, а также интерес частных инвесторов к сфере ЖКХ.

Имеющийся потенциал электрических сетей, разработанный проект развития сети дает возможность решить или компенсировать угрозы, перечисленные в таблице при наличии инвестиционных вложений на модернизацию и развитие электрических сетей.

Текущее состояние электроснабжения сельского поселения и внешние угрозы, повышающие риски бесперебойного и эффективного электроснабжения требуют больших инвестиционных вложений в их модернизацию и могут явиться существенным ограничением в развитии системы электроснабжения.

4.2. Система водоснабжения

Основные показатели системы водоснабжения:

- водозабор (Северо-восточная часть Азово-Кубанского артезианского бассейна) мощностью 0,50 тыс. м3/сутки;

- водозабор – 1 единица;

- протяженность водопроводной сети – 20,87 км;

- удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным холодным водоснабжением – 100 % жилых домов;

- полезный отпуск воды – 45240 м3.

Институциональная структура

На территории Новопетровского сельского поселения услуги по холодному водоснабжению оказывает МУП ЖКХ «Новопетровское СП».

Холодное водоснабжение Новопетровского сельского поселения осуществляется от источника подземного водоснабжения, расположенного в Северо-восточная части Азово-Кубанского артезианского бассейна.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Холодное водоснабжение Новопетровского сельского поселения осуществляется сетями протяженностью 20,87 км.

Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения.

Объем реализации воды потребителям Новопетровского сельского поселения к 2030 году увеличится в 20 % соотношении и составит 51,98 тыс. м3/сутки.

МУП ЖКХ «Новопетровское СП» является стабильно работающим предприятием коммунальной сферы Новопетровского сельского поселения.

Несмотря на обеспеченность Новопетровского сельского поселения ресурсами водоснабжения, как в настоящее время, так и на перспективу, дефицит питьевой воды сохраняется. Это объясняется в первую очередь высоким уровнем износа систем водоснабжения, а также тем, что не введены в эксплуатацию водоводы. Основные направления развития системы водоснабжения сельского поселения: санация и перекладка трубопроводов, оптимизация затрат на производство питьевой воды, экономия топливно – энергетических ресурсов, очистка и транспортировка сточных вод.

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейшие перспективы развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Системы учета

В соответствии с мероприятиями по программе «Энергосбережение», а также в рамках реализации программы капитального ремонта жилищного фонда производится установка домовых приборов учета расхода холодной воды.

Таблица 4.2.1 Характеристика объектов водопотребления

| Потребитель | Водоснабжение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | Из них установлено |
| Индивидуальные дома | 100 % | 100 % |
| Организации бюджетной сферы | 100 % | 100 % |
| Предприятия и организации | 100 % | 100 % |

По типу потребителей наибольший охват системами учета имеют промышленные потребители. Также постоянно растет доля частных лиц, использующих водомеры в индивидуальных домах. Планируется к концу 2014 года, началу 2015 года установить водяные счетчики на водозаборных сооружениях и в распределительных колодцах.

Из-за отсутствия на водозаборах приборов учета и неполной установки счетчиков воды потребителями, неучтенные расходы в системе водоснабжения определены расчетным методом и составляют на 2014 год 15 % от общего объема водозабора.

Безопасность и надежность

Для целей комплексного развития системы водоснабжения Новопетровского сельского поселения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Качество

Качество услуг водоснабжения определяется условиями договора и должно гарантировать бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водозабора (напор), поддающегося наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно – эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и другие, являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки);

- соответствие качества очищенных вод нормам  СанПиН – 95 %.

Экологичность

Питьевая вода, потребляемая населением Новопетровского сельского поселения, по микробиологическим и санитарно – химическим показателям соответствует требованиям, описанным в санитарно – эпидемиологических правилах и нормах СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г. Онищенко, введенных в действие с 01.01.2002 года.

Тариф на коммунальные ресурсы

Тариф на использование услуги водоснабжения рассчитывается исходя из норм потребления для большей части потребителей.

Таблица 4.2.2

| Наименование предприятия | 2015 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тариф на водоснабжение | Себестоимость за 1 м3 | Откл.-;+ тыс.руб. | Тариф на водоснабжение | Себестоимость за 1 м3 | Откл.-;+ тыс.руб. |
| МУП ЖКХ «Новопокровское СП» | 28,75 | 27,3 | +1,45 |  |  |  |

*Из данной таблицы видно, что перекрестное субсидирование не применяется на территории Новопетровского сельского поселения, тарифы для всех потребителей единые.

Технические и технологические проблемы в системе

В результате проведенного инженерно- технического анализа системы водоснабжения Новопетровского сельского поселения выявлены следующие проблемы:

- высокий износ трубопроводов;

- подземные воды отличаются слабой защищенностью водоносного горизонта от поверхностного загрязнения;

- длительная эксплуатация водопроводных сетей, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

- отсутствуют установки обезжелезивания и установки для профилактического обеззараживания воды.

- отсутствие в водопроводных сооружениях автоматики, осуществляющей функции ведения журналов изменений характеристик: уровней, расхода воды, аварийных ситуаций и тому подобное, выполнение автоматического обслуживания оборудования, например, автоматическая промывка.

- отсутствие система сбора и очистки поверхностного стока в жилых зонах сельского поселения, что способствует загрязнению существующих водных объектов и грунтов.

4.3. Система водоотведения

В настоящее время на территории МО Новопетровское сельское поселение централизованная система хозяйственно – бытовой канализации не предусмотрена.

Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения

В соответствии с прогнозом развития Новопетровского сельского поселения, определенным в программе социально – экономического развития, а также прогнозом численности населения по максимальной оценке, при условии реализации энергосберегающих мероприятий у производителей и потребителей энергетических ресурсов, увеличение максимальных нагрузок планируется.

Проектная мощность планируемых централизованных очистных сооружений должна полностью покрывать проектный объем водоотведения с территории муниципального образования.

Качество поставляемого ресурса

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

Тариф на коммунальные ресурсы

Тариф на использование услуги водоотведения рассчитывается исходя из норм потребления для большей части потребителей.

4.4. Система газоснабжения

Основные показатели системы газоснабжения за 2014 год:

- Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным газоснабжением – 100 % жилых домов;

Институциональная структура

Услуги по газоснабжению на территории МО Новопетровское сельское поселение осуществляет филиал ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». Основным видом хозяйственной деятельности является реализация природного газа потребителям, расположенным на территории Краснодарского края, сбор денежных средств за поставленный потребителям газ и расчет с поставщиком газа, обеспечение бесперебойной поставки газа покупателям в соответствии с заключенными договорами, контроль за выполнением технических условий к договорам на поставку газа и оперативное управление режимами газоснабжения.

Характеристика системы ресурсоснабжения

От магистрального газопровода проложен отвод к газораспределительной станции (ГРС) Новопокровская давлением 75 кГ/м². От ГРС газ поступает по распределительным газопроводам среднего и низкого давления до газорегуляторных пунктов (ГРП) Новопокровского сельского поселения. Газоснабжение Новопокровского сельского поселения осуществляется природным газом. Газ по распределительным газопроводам давлением 1,2 и 0,6 Мпа поступает на ГРП населенных пунктов, откуда газопроводами среднего и низкого давления подаётся непосредственно потребителям.

Анализ эффективности и надежности имеющихся головных объектов газоснабжения

В настоящее время газоснабжение Новопокровского сельского поселения осуществляется природным газом.

Имеющиеся проблемы и направления их решения

Проблемы: большие расходы по закупке газа, транспортировке, доставке.

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей газоснабжения

На расчетный срок планируется перевод на природный газ котельных объектов социальной сферы поквартирными источниками теплоснабжения на природном газе.

Индивидуальными приборами учета потребления природного газа оснащены квартиры.

Ожидаемый эффект от внедрения: обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения, повышение безопасности, надежности и эффективности ресурсоснабжения потребителей.

Надежность работы системы

Согласно ГОСТ 27.002—83, надежность — это свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах все параметры, характеризующие способность выполнять требуемые функции в заданных режимах в условиях применения, технического обслуживания, ремонта и транспортирования. Для систем газоснабжения и газопотребляющих агрегатов такими параметрами являются пропускная способность, мощность, давление, расход газа и  др.

Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта, его специфики и условий эксплуатации может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость или определенное сочетание этих свойств — как  для  всего объекта,  так  и для  его частей.

Под безотказностью понимают свойство системы непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки, под долговечностью — свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания  и  ремонта.  Ремонтопригодность заключается в приспособлении объекта к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов и повреждений, а также к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния проведением технического обслуживания и ремонтов. Свойство объекта сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение и после хранения и (или) транспортирования является сохраняемостью. Эти свойства численно характеризуются соответствующими единичными  показателями.

К единичным показателям безотказности систем газоснабжения относятся вероятность безотказной работы, интенсивность отказов и  наработка  на отказ. Вероятность безотказной работы, т. е. вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ не произойдет, определяется отношением количества объектов, безотказно проработавших до момента времени t, к количеству объектов, работоспособных в начальный   момент  времени t = 0.

Интенсивность отказов ג (t) — это условная плотность вероятности возникновения отказа объекта, определяемая для рассматриваемого момента времени при условии, что до этого момента отказ не возник. Под плотностью понимают предел отношения вероятности отказа в интервале времени от t до t + Δt к значению интервала Δt при Δt —> 0. Физический смысл вероятности отказа — это вероятность отказа в достаточно малую единицу времени: где р(t) — вероятность безотказной работы за время t, f(t) — плотность распределения  наработки  до отказа.

Наработка на отказ τo представляет собой отношение наработки объекта к математическому ожиданию количества его отказов в течение этой наработки. При экспоненциальном распределении наработки между отказами наработка на отказ оценивается выражением τo = λ-1. В общем случае наработка на отказ зависит от длительности периода,  в течение  которого она определяется.

Единичными показателями ремонтопригодности систем газоснабжения являются вероятность восстановления и среднее время восстановления.

Вероятность восстановления в заданное время — это вероятность того, что время восстановления работоспособности объекта (время обнаружения, поиски причины и устранения последствий отказа) не превысит заданного.

Среднее время восстановления является математическим ожиданием времени восстановления работоспособности.

Вероятность  безотказной   работы  объектов  (газопроводов,   ГРП и др.)

Большое значение имеет определение надежности линейной (трубопроводной) части газораспределительных систем. Это связано с тем, что при подземной прокладке обнаружение и ликвидация неисправностей затруднительны и требуют продолжительного времени (низкая ремонтопригодность) по сравнению с надземными объектами газового хозяйства. Кроме того, утечки газа из поврежденных подземных газопроводов могут привести к насыщению газом близлежащих зданий и сооружений.

При параллельном соединении (рис. 1, б) с суммируемыми показателями эффективности отдельных элементов, если надежность и пропускная способность всех газопроводов одинаковы, т. е. если надежность и пропускная способность газопроводов различны.

Схемы соединения элементов системы газоснабжения, где qi — путевые расходы газа в каждом газопроводе, входящем в соединение. В случае смешанного (параллельно-последовательного) соединения (рис. 1, в) сначала по формуле (4) определяют надежность последовательного соединения H1, затем по формуле (5) или (6) — надежность параллельного соединения Н2.

Надежность смешанного соединения. При этом обе части рассматриваемого соединения принимаются в качестве участков тупикового газопровода. Этот же принцип сохраняется для более сложных случаев, когда могут быть несколько параллельных и тупиковых звеньев, соединенных последовательно.

Чтобы определить, является ли надежность систем газопроводов достаточной, ее значение следует сравнить с уровнем, который принимается в качестве нормативного Но. Условием достаточной надежности  является  Н≥Но.

Величину Но принимают для сетей высокого и среднего давления в больших и средних городах 0,999, в малых городах и поселках — 0,95—0,99, для сетей низкого давления — 0,9—0,99.

Проектные решения, обеспечивающие надежность газораспределительных систем. Для повышения надежности системы можно применять различные проектные решения, в том числе: использование более надежных элементов или организацию мероприятий, повышающих их надежность (защита от коррозии, установка компенсаторов и др.); введение в схему избыточных элементов для организации резервов (параллельные. прокладки, кольцевание газопроводов и др.); установку дополнительных ГРП с целью уменьшения их радиуса действия; организация кольца газопроводов вокруг ГРП с равнопропускными полукольцами большого диаметра (если в радиусе действия ГРП менее 8 участков, то кольцо разделит зону действия ГРП на две подзоны —каждую с числом участков менее 4; если в радиусе действия ГРП более 8 участков, число таких колец может увеличиваться до 3); увеличение диаметров некоторых участков сети против их расчетных значений, полученных из условий оптимизации этой сети, главным образом за счет отказа от газопроводов диаметром 80 мм и менее с надежностью, на порядок меньшей, чем газопроводы диаметром более 80 мм (поскольку отказы участков с данным диаметром равновероятны, то при реализации этого мероприятия необходимо увеличивать диаметры всех участков данного диаметра).

Когда газовое хозяйство получает из системы магистральных газопроводов меньше газа, чем это требуется (что происходит   в   зимнее   время),   надежность   системы   снижается   при физической (механической, химической) целостности всех ее элементов. Для повышения надежности в этих случаях рекомендуются следующие мероприятия: организация резервного топливоснабжения (жидким или твердым топливом, регазифицированным метаном или парами тяжелых углеводородов и др.); сооружение подземных хранилищ газа; перераспределение потоков газа за счет программного изменения давления на выходе из ГРС и головных ГРП, с тем чтобы обеспечить избирательность снабжения потребителей в соответствии с их социальной и народнохозяйственной значимостью (при этом одни предприятия обеспечиваются газом за счет ограничения других).

При перераспределении газа вначале обеспечивают полное газоснабжение жилого и социального фонда (больниц, детских дошкольных учреждений и т. д.), затем объектов социального назначения, после этого — объектов, где ограничение в газе приносит только стоимостный ущерб (из них в первую очередь снабжаются газом те, где этот ущерб наибольший, и далее по мере снижения этого ущерба). Ущерб определяют на основании изучения хозяйственно-производственной деятельности  данных объектов.

Перевод котлов на газовое топливо обеспечивает ряд преимуществ эксплуатационного и экономического характера: повышение эффективности сжигания топлива, увеличение КПД котлов, рост скорости достижения расчетной нагрузки, повышение тепловой мощности на 20 — 30, а  в отдельных случаях — до  50%  и др.

Это предъявляет повышенные требования к конструкции котла и качеству его эксплуатации. Для обеспечения надежности и долговечности его работы необходимо выполнение следующих мероприятий:

- тщательной   докотловой   обработки   питательной   воды   с   целью обеспечения безнакипного состояния поверхностей нагрева при сжигании  газа;

- тщательной  очистки  котлов от шлама,  накипи,  золы  и сажи;

- исключения ударного воздействия факела на поверхность нагрева;

- обеспечения в топке максимально возможной равномерности распределения тепловых  потоков;

- применения газогорелочных устройств, размеры факела которых при любых режимах работы меньше соответствующих габаритов топки;

- в неэкранированных или частично экранированных топках поддержания таких температур, которые не приводят к быстрому разрушению не защищенных, экранами частей  топки;

- обеспечения надежного розжига газогорелочных устройств и устойчивого факела во всем диапазоне регулирование тепловой мощности;

- защиты от перегрева со стороны топки тех элементов котла, где возможно нарушение циркуляции воды, отложение шлама и накипи, а также участков, которые больше выступают в топку и подвергаются опасности местного перегрева, особенно при сжигании резервного жидкого топлива.

Качество поставляемого ресурса

Самые главные свойства природного газа – высокий коэффициент полезного действия в отоплении и простой переход к жидкости при относительно низком, среднем и высоком давлении и нормальной температуре. Из-за этих свойств можно сохранить достаточно большой объем энергии в маленькой емкости.

Отапливаемая эффективность природного газа почти в 3 раза выше, чем у сжиженного газа. Поэтому при наших условиях температуры существует оптимальная возможность эксплуатации природного газа для всех потребителей.

Воздействие на окружающую среду

Прямые воздействия на почвенный покров связаны с проведением подготовительных земельных работ и выражаются в следующем:

- нарушение сложившихся форм естественного рельефа в результате выполнения различного рода земляных работ (рытье траншей и других выемок, отсыпка насыпей, планировочные работы и др.);

- ухудшение физико-механических и химико-биологических свойств почвенного слоя;

- уничтожение и порча посевов сельскохозяйственных культур и сенокосных угодий;

- захламление почв отходами строительных материалов, порубочными остатками и другие,

- техногенное нарушение микрорельефа, вызванное многократным прохождением тяжелой строительной техники.

К негативным воздействиям на земельные ресурсы во время эксплуатации газовых объектов относятся:

- Прямые потери земельного фонда, изымаемого под размещение постоянных наземных сооружений;

- Неудобства в землепользовании из-за разделения сельскохозяйственных угодий трассами инженерных коммуникаций и автодорог;

- Сокращение сельскохозяйственной продукции, связанное с долгосрочным изъятием пахотных земель и ухудшения плодородных свойств почвы на временно отводимых землях.

Тариф на коммунальные ресурсы

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению Новопокровского сельского поселения, дифференцированные по направлениям (наборам направлений) использования газа установлены в размере: 5,26 руб./м3.

4.5. Система теплоснабжения

Основные технические данные

• Источники теплоснабжения – 3 котельные: котельная № 1 ст. Новопетровская ДК № 1, адрес: улица Ленина, 34, котельная № 3 здание амбулатории МБУЗ ЦРБ Новопетровская амбулатория ул. Школьная, 11 А, котельная № 2 СОШ  и ДОУ ст. Новопетровская.

• Оборудование – котлы и котельные агрегаты.

• Основной вид топлива – природный газ

• Схема теплоснабжения – открытая

• Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении – 0,472 км

• Средний физический износ оборудования и тепловых сетей до 40 %.

• Удельный вес износа жилищного фонда, оборудованного централизованным теплоснабжением – 0 % жилых домов.

Основные технические характеристики источников теплоснабжения

Теплоснабжение жилого фонда Новопетровского сельского поселения осуществляется автономно, основным топливом служит природный газ.

Объекты социальные, вышеперечисленные отапливаются централизовано. Котельные полностью покрывают тепловые нагрузки объектов. Загрузка котельных в самый холодный месяц не превышает 70 %.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки ресурса по приборам учета составила 0 %. Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Новопетровского СП осуществляется:

- в частных домах и коттеджной застройке  от печей и котлов на природном газу, горячее водоснабжение – от газовых колонок и проточных водонагревателей.

Котельной №1 осуществляет теплоснабжение, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,21 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,2 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная открытая, протяженность теплосети центрального отопления в 2-х трубном исчислении составляет 0,02 км.

Котельной №2 осуществляет теплоснабжение, работает на газу. Общая установленная мощность котельной составляет 0,21 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,15 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная открытая.

Котельная № 3 осуществляет теплоснабжение, работает на газу. Общая установленная мощность 0,14 Гкал/ч, подключенная нагрузка составляет 0,05 Гкал/час.

Безопасность и надежность системы

Основным показателем работы теплоснабжающего предприятия является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

- соответствие технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

- постоянный контроль за соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

Надежность обслуживания

В соответствии со СНиП 41-01-2003 «Тепловые сети», при проектировании новых тепловых сетей либо реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих систем теплоснабжения, а также отдельных объектов теплоэнергетики, при изменении их характеристик должно быть обеспечено увеличение уровня безопасности теплоснабжения в соответствии с утвержденной органами местного самоуправления перспективной схемой теплоснабжения.

Воздействие на окружающую среду

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ, проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Источники тепловой энергии работают на природном газе. Исходя из этого, для источников нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах.

Технические и технологические проблемы в системе

Проблемы:

- в структуре затрат предприятия по выработке и транспортировке тепловой энергии не преобладают затраты на топливо и электрическую энергию в пределах 30 %;

- износ тепловых сетей.

Требуемые мероприятия:

- реконструкция выработавшего ресурс котельного оборудования,

- перевод котельных на автономное отопление с использованием природного газа.

Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий:

- повышение качества ведения технологического режима и его безопасности;

- снижение удельных расходов энергоресурсов;

- учет энергоресурсов;

- снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии;

- сокращение технологических порывов в период реализации мероприятий.

Анализ существующей организации системы теплоснабжения

В структуре потребления тепловой энергии при общем объеме потребления потери в тепловых сетях за 2014 год по поселению в среднем составили до 24 %. Физический и моральный износ по тепловому хозяйству увеличивается. Увеличение КПД технологического оборудования котельных и соответственно снижение себестоимости единицы продукции не представляется возможным без кардинального вмешательства в производственный процесс, а именно без кардинального вмешательства в производственный процесс, а именно без замены изношенного, морально и физически устаревшего оборудования на модернизированное и более эффективное. На сегодняшний день достигнут технологический предел эффективности установленного оборудования, средняя загруженность котельных составляет 51,5 %. Из-за сокращения нагрузок трубопроводы тепловых сетей имеют завышенные диаметры.

Таблица 4.5.1 Общие сведения

| Наименование | Характеристика |
| --- | --- |
| Количество объектов тепловой генерации, шт. | 3 |
| Протяженность тепловых сетей, км | 0,472 |
| Подкачивающие станции, шт. | 0 |

Рисунок 4.5.2 Характеристика теплопотребления оборудования основных систем теплоснабжения

Рисунок 4.5.3 Характеристика производительности оборудования основных систем теплоснабжения

Из диаграммы следует, что котельные загружены на полную мощность.

Характеристики системы теплоснабжения по Новопетровскому сельскому поселению. Теплогенерирующие источники

Таблица 4.5.4 Характеристика системы теплоснабжения котельных

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельные № 1, № 2, № 3 |  |
| А) структура | Вид основного топлива – газ № 1 Мощность 0,12 мВт №2: газ/0,12 мВт, № 3 – газ/0,08 МВт |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность: котельная № 1 – 0,21 Гкал/ч, №2 – 0,21 Гкал/ч, № 3 – 0,14 Гкал/ч. |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность котельная № 1 – 0,12 мВт, подключенная нагрузка – 0,2 Гкал/ч, № 2 – 0,15 Гкал/ч, №3 – 0,05 Гкал/ч |
| Г) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| Д) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 0С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| Е) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии – расчетный. |
| Ж) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Средняя частота отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии – 1 отказ в месяц |
| З) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют |

Системы учета

Системы учета расхода тепла на котельных отсутствует. Потребители не имеют установленных приборов учета. В соответствии с мероприятиями по программе «Энергосбережение», а также согласно реализации программы капитального ремонта жилищного фонда производится установка домовых приборов учета расхода тепловой энергии, горячей и холодной воды, таблица 4.5.5:

| Потребитель | ГВС |  | Теплоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Из них установлено | Всего | Из них установлено |
| Граждане (квартиры) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Основные проблемы системы теплоснабжения

Системы теплоснабжения Новопетровского сельского поселения эксплуатируется с отступлением от требований СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и ПТЭ «Тепловые сети», так как для сельского поселения:

- не выдерживается температурный график из-за неравномерной загрузки тепло источников. К котельным подключены различной мощности нагрузки (Гкал/ч), в период максимально низких температур работают по два котла, а это составляет менее 50 % расчетной мощности, один котел в резерве;

- теплоноситель в системе теплоснабжения не проходит соответствующую обработку – умягчение и деаэрацию. На текущий момент используется коррекционный способ обработки воды (добавляется комплексон). Это не решает проблемы удаления из сетевой воды кислорода и углекислоты, что приводит к коррозионному разрушению систем трубопроводов.

- система теплопотребления, а это в основном жилищной фонд эксплуатируется с грубейшими нарушениями, а именно: в узлах управления отсутствуют грязевики, отсутствуют приборы по контролю температуры и давлению, отсутствуют запорные устройства на внутридомовых распределительных сетях, что при аварийных ситуациях приводит к необоснованному сливу теплоносителя со всего дома.

- потери в тепловых сетях увеличиваются за счет обветшания теплотрасс, наличия участков тепловых сетей с нарушенной или малоэффективной теплоизоляцией. Низкий уровень эксплуатации внутренних систем теплопотребления (слабый теплосъем тепловых приборов, снижение проводимости трубопроводов) также снижает эффективность теплоснабжения многоквартирного жилого фонда.

- не ведется прямой учет выработки и потребления тепла.

4.6. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 23.11.2009 года № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011 года), в целях повышения уровня энергоресурсосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и другие).

В соответствии со ст. 24 ФЗ от 23.11.2009 года № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011 года), начиная с 01.01.2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15 % от объема фактического потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 %.

В соответствии со ст. 13 ФЗ от 23.11.2009 года № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 года собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Установка приборов учета и энергоресурсобережение у потребителей проводится в рамках реализации следующих программ:

- долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года».

Программа направлена на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (тепловой энергии, электрической энергии, воды), оснащение приборами и системами учета потребляемых ресурсов: тепловой энергии, электрической энергии, холодной воды, горячей воды, газа (в части многоквартирных домов). Работы по установке приборов учета планируется завершить в 2015 году.

Жилищный фонд

Основная доля потребителей в жилищном секторе оплачивает тепловую энергию и воду, используя расчетный способ. На 2014 год степень обеспеченности жилищного фонда коллективными (общедомовыми) приборами составила, таблица 4.6.1

| Жилой фонд | Установлены приборы учета, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Счетчик на холодную воду | Электрический счетчик | Тепловой счетчик |
| Имеется | 100 | 100 | - |
| Итого | 100 | 100 | - |

Бюджетные и прочие потребители

В 2013 году уровень оснащенности приборами учета бюджетных учреждений электрической энергии – 100 %, горячей воды – 0 %, холодной воды – 100 %, тепловой энергии – 100 %.

Анализ оснащенности приборами учета организаций, финансируемых из бюджета, не выявил необходимости дополнительной установки приборов учета энергетических ресурсов (тепловой энергии, горячей воды, холодной воды, электрической энергии, газа).

Выполнение программ по энергосбережению в части установки приборов учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях завершено полностью.

Необходима дальнейшая реализация Программы по энергосбережению в части установки приборов учета у прочих потребителей и в жилищном секторе, а также замены приборов учета в бюджетном секторе.

4.7. Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят по Требованиям к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 502 от 14.06.2013 года:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировке ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услуг используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО Новопетровское сельское поселение без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количество аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электрической энергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

•	обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

•	повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

•	улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

•	обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

•	улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

•	обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

•	обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

•	повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

•	уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

•	улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий по системе в захоронении (утилизации) ТБО, обеспечит улучшение экологической обстановки в МО Новопетровское сельское поселение.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта: обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения.

Перспективная обеспеченность и потребность застройки поселения учитывается на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с генеральным планом поселения.

Надежность, энергоэффективность и развитие соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов рассчитывается для улучшения санитарного состояния территорий и эпидемиологического и санитарно – эпидемиологического благополучия населения в Новопетровском сельском поселении. Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки:

Электроснабжение:

•	надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

2030 г. – 0,04 ед./ км;

•	износ ОФ:

2030 г. – 65,0%;

Водоснабжение:

•	удельный вес сетей, нуждающихся в замене:

2030 г. – 20,0%;

•	уровень потерь:

2030 г. – 1,5%.

Таблица 4.7.1 Целевые показатели

| № | Общие сведения | Ед. изм. | Разбивка по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Объем потребления воды в год, всего | Тыс.м3 | 45,24 | 46,5 | 46,5 | 46,0 | 46,9 | 46,9 | 46,5 | 46,5 | 47,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,5 |
| 2 | Резерв мощности для обеспечения надежности водоснабжения | Тыс.м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Количество аварий в год | Шт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 4 | Протяженность ремонтируемых сетей в год | км | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 5 | Потери в сетях | Тыс.м3 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 6 | Удельные расходы электроэнергии | кВт/м3 | 1,7 | 0,7 | 1,6 | 0,6 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0,05 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| 7 | Охват потребителей приборами учета | % | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Поставка воды на 1 занятого в ОКК | Тыс.м3 | 0,8 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,86 |
| 9 | Себестоимость услуги по водоснабжению | Руб/м3 | 25 | 25 | 25 | 25,3 | 21,5 | 25,9 | 23,9 | 23,0 | 23,9 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 10 | Собираемость платежей на услуги, % | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 94 | 94 | 94 | 94,5 | 95 | 97 | 97 |

Водоотведение:

•	удельный вес сетей, нуждающихся в замене:

2030 г. – 20,0%;

Таблица 4.7.2 Целевые показатели

| № | Общие сведения | Ед. изм. | Разбивка по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Отведение воды в год, всего | Тыс.м3 |  |  |  |  |  | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| 2 | Резерв мощности для обеспечения новых подключений | Тыс.м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество аварий в год | Шт. | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 4 | Протяженность ремонтируемых сетей в год | км | - | - | - | - | - | 1,2 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,4 |
| 5 | Удельные расходы электроэнергии | кВт/м3 | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,65 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| 6 | Себестоимость услуги по водоотведению | Руб/м3 | - | - | - | - | - | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 |
| 7 | Собираемость платежей на услуги, % | % | - | - | - | - | - | 93 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 94 | 94 | 94 | 94,5 | 95 | 97 | 97 |

Газоснабжение:

•	надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

2030 г. – 0 ед./км;

Утилизация (захоронение) ТБО:

•	продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг:

2030 г. – 24 ч.;

•	обеспечение утилизации отходов:

−	2030 г. – 100%

- программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении/теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов МО Новопетровское сельское поселение до 2030 г. (руб.)

| Наименование | До 2030 гг. |
| --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 100 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 498 850 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения | 483 850 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения | 15 000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 499 150 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 100 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |
| Проект: Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения) |  |
| Проект: Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) |  |
| Проект: Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 300 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 100 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 27 500 |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения | 300 |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений | 27 200 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 27 800 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 100 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 13 800 |
| Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу | 5 300 |
| Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения | 8 500 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 14 100 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения) ТБО |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 300 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 2 600 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 30 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения) ТБО | 2 930 |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 19 030 |
| Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | 6 480 |
| Проект. Мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях и повышению энергетической эффективности этих учреждений | 12 550 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 19 030 |
| Программа установки приборов учета у потребителей |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |
| Проект: Установка приборов учета в многоквартирных жилых домах |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |
| ВСЕГО общая Программа проектов | 563310 |

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно – коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории сельского поселения.

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы объединены по направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития сельского поселения на 2014 – 2030 гг. Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:  степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

 наличие морально и физически устаревшего оборудования;

 недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры сельского поселения

 наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды.

 приоритетные задачи развития Горского сельского поселения

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

Направление включает следующие разделы:

1.1. Система водоснабжения;

1.2. Система водоотведения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

 развитие системы коммунального водоснабжения и водоотведения сельского поселения, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

 обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения и водоотведения сельского поселения путем строительства сетей водоотведения, замены сетей водоснабжения и оборудования для уменьшения числа аварий;

 увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование;

 улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий водоочистки, очистки канализационных стоков бытового и дождевого назначения для выполнения требований природо - и водоохранных норм.

Направление 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

 надежное обеспечение тепловой энергией населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в необходимом количестве для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

 обеспечение надежности системы теплоснабжения сельского поселения и повышение экономической эффективности;

 модернизация существующих объектов системы теплоснабжения;

 внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду;

 выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых сетей.

Направление 3. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

 надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

 обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

 оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

 обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей.

Направление 4. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых бытовых отходов.

Направление включает следующие разделы:

4.1 Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов.

4.2 Размещение твердых бытовых отходов.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению твердых бытовых отходов.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

 создание специализированных полигонов по утилизации ТБО отвечающих всем необходимым требованиям;

 развитие инфраструктуры производств по переработке ТБО;

 улучшение санитарного состояния территории сельского поселения;

 улучшение экологического состояния сельского поселения.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

  - Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии.

- Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2017 г.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия: разработка перспективной схемы электроснабжения муниципального образования Новопетровское сельское поселение.

Срок реализации: 2014 – 2017 гг.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- повышение пропускной способности транзита 110 кВ

- организация волоконно-оптической линии связи на участке ПС

- устройство дуговых защит на ПС

- строительство ВОЛС для организации каналов связи транзита ПС

- реконструкция РЗА на ПС

- реконструкция ОПУ на ПС 35/10кВ

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: Определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2015-2019 гг.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей электроснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии: реконструкция ВЛ-10кВ

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: Определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2018-2019 гг.

Ожидаемый эффект: снижение продолжительности перерывов электроснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации.

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2018-2022 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

График реализации мероприятий

Таблица 5.1.1

| Наименование мероприятия | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 160кВа и ЛЭП-0,4 кВ | 0,8 | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 160кВа и ЛЭП-6-0,4 кВ, шт. | 47,5 | - | - | 2,8 | 2,0 | - | - | 5,3 | 17,3 | 12,23 | 7,9 | - | - | - | - | - | - |
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - |
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - |
| Строительство КТП-10/0,4 с трансформатором 400 кВА и ЛЭП-6-0,4 кВ | 51,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,5 | 3,3 | 21,4 | 6,3 | 10,7 |
| Итого по разделу электроснабжения | 100,9 | - | - | 2,8 | 2,2 | 0,8 | - | 5,3 | 17,3 | 12,23 | 7,9 | 0,8 | 9,9 | 3,3 | 21,4 | 6,3 | 10,7 |

Оценка экономической эффективности

Базовые предпосылки расчетов

В данной программе объемы затрат по мероприятиям рассчитаны ориентировочно, в большей мере на основе данных специалистов коммунальных предприятий Новопетровского сельского поселения. При формировании инвестиционных и производственных программ необходимо проведение детальных расчетов затрат и эффектов. Необходимую исходную информацию для таких расчетов возможно будет получить по результатам энергетических обследований соответствующих объектов. Соответственно представленные расчеты в данном разделе следует рассматривать как укрупненные.

Для каждого из рассматриваемых мероприятий раздела были рассчитаны элементы для последующего расчета экономических эффектов:

- величина инвестиций;

- изменение доходов организаций коммунального комплекса (ОКК);

- изменение затрат на топливно – энергетический комплекс;

- изменение эксплуатационных затрат;

- чистый денежный поток от реализации мероприятия.

Эффективность всего раздела электроснабжения характеризуется простым сроком окупаемости, чистым денежным потоком и экономической внутренней нормой доходности. При расчете внутренней нормы прибыли проекта использовалась ставка дисконтирования 12 %.

Затраты на реализацию мероприятий в системах электроснабжения

Суммарные затраты на реализацию мероприятий до 2030 года составляют 100,9 тыс. рублей. Затраты по периодам приведены в таблице. Инвестиции равномерно распределены в течение 2014-2030 годов.

Затраты раздела при расчете экономического эффекта не включают непредвиденных расходов, связанных с ростом цен и пересмотром технических параметров мероприятий. Данные корректировки учитывались при суммарной оценке затрат по ПКРСКИ.

Экономический эффект

Экономический эффект по рассматриваемым мероприятиям достигается за счет:

- дополнительных доходов ОКК;

- экономии затрат на ТЭР;

- экономии затрат на эксплуатации и ФОТ.

Основной эффект в 2015-2030 гг. формируется за счет экономии затрат на ТЭР. Основные результаты экономических анализа мероприятий раздела электроснабжения приведены в таблице. Детальный расчет денежного потока от реализации каждого мероприятия содержится в таблице.

Чистый денежный поток данного раздела мероприятий не принимает положительного значения. Внутренняя норма доходности за рассматриваемый период равна 0 %. Суммарный чистый денежный поток за период 2014-2030 гг. имеет отрицательное значение. В целом инвестиции в мероприятия за рассматриваемый период не окупаются, определен низкий экономический эффект.

Таблица 5.1.2 Затраты и эффекты по мероприятиям раздела Электроснабжение

| Показатель | Сумма | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции (с НДС) со знаком - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого капитальные затраты, т. р. | 100900 | 4600 | 2400 | 3300 | 21400 | 11600 | 17300 | 12200 | 7900 | 10700 | 9500 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение доходов ОКК с НДС +- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого доходы ОКК, т. р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат с НДС (-+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение затрат на топливо, т. р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на эл. энергию, т.р. | 20440 | 248 | 391 | 494 | 1208 | 1509 | 2256 | 2719 | 3307 | 4055 | 4252 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на воду, т.р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на газ, т.р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого изменение затрат на ТЭР: | 20440 | 248 | 391 | 494 | 1208 | 1509 | 2256 | 2719 | 3307 | 4055 | 4252 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение эксплуатационных затрат (ремонт, содержание, прочие накладные), т. р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на персонал (ФОТ+ЕСН), т. р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого изменение эксплуатационных затрат, т.р.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого изменение затрат, т.р.: | 20440 | 248 | 391 | 494 | 1208 | 1509 | 2256 | 2719 | 3307 | 4055 | 4252 | - | - | - | - | - | - |
| Чистый денежный поток, т.р.: | 80460 | 4352 | 2009 | 2806 | 20192 | 10091 | 15044 | 9481 | 4593 | 6645 | 5248 | - | - | - | - | - | - |
| Дисконтированный денежный поток за период | 46453 | 4112 | 1695 | 2114 | 13581 | 6060 | 8066 | 4539 | 1963 | 2536 | 1788 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 5.1.3 Эффективность инвестиций по разделу

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Суммарный чистый денежный поток (NCF), р. | 80460 |
| Простой срок окупаемости (РВР), р. | Нет |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), р. | 46453 |
| Экономическая внутренняя норма доходности, % | - |

5.2	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Для повышения эффективности работы предприятий, снижения энергетических затрат и повышения качества предоставляемых услуг необходимо:

- заменить насосное оборудование на энергоэффективное (энергоэффективные насосы, оснащенные частотными регуляторами, позволяет сэкономить до 30 процентов электрической энергии и поддержать заданные параметры по давлению);

- установить устройства плавного пуска и регулируемых электрических приводов на объектах, что позволит обеспечить как получение экономии электрической энергии от 20 до 40 процентов, так и сокращение непроизводительных расходов за счет обеспечение стабильности работы сетей, сокращения количества аварий, ликвидации гидравлических ударов;

- восстановление работоспособности скважины, реконструкция позволяет увеличить дебит скважины до первоначального с гарантийным сроком работы скважины после восстановления в течение года. Реализация данного мероприятия позволяет также ликвидировать дефицит воды в населенных пунктах, особенно в летний период времени, и получить экономию денежных средств (стоимость реконструкции скважины в 1,5-2,0 раза ниже стоимости бурения новых скважин);

- реконструкция водопроводных сетей с перекладкой на трубы из полимерных материалов, позволит увеличить срок службы сетей в 3-4 раза по сравнению со сроком службы трубопроводов, выполненных из стали, сократить расходы на ликвидацию аварийных ситуаций, исключить затраты на устройство катодной защиты трубопроводов, улучшить качество воды, подаваемой потребителям, за счет исключения возможности вторичного загрязнения приготовления питьевой воды.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО Новопетровское сельское поселение, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды.

- Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2015 г., 2016 г.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов и воды.

Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

- Замена насосного оборудования

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2016 г.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части передачи воды:

- Реконструкция системы водоснабжения с установкой пожарных гидрантов на территории населенных пунктов Новопетровского сельского поселения.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2015-2020 гг.

Ожидаемый эффект:

–	снижение потерь;

–	повышение качества воды.

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта предусмотрен с момента завершения реконструкции.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 3: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения.

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2015 – 2020 г.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

График реализации мероприятий

Таблица 5.2.1

| Наименование мероприятия | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция водопроводов и водопроводных сетей с заменой на трубы из полимерных материалов | 482,77 | - | 91,26 | 101,85 | 16,68 | 5,88 | 7,38 | 7,31 | 105,68 | 100,21 | 40,68 | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкция скважины с заменой насосов | 92,53 | 92,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подготовка документации по модернизации системы водоснабжения | 64,85 | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 4,00 | 30,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Установка частотных преобразователей, устройств плавного пуска на водозаборах | 4,76 | 2,28 | 0,58 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка приборов учета водных ресурсов | 2,05 | 1,73 | 0,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по водоснабжению | 646,96 | 109,52 | 134,71 | 48,52 | 12,26 | 38,26 | 29,76 | 23,19 | 107,88 | 102,21 | 40,68 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 5.2.2

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Единица измерения |  | Цели реализации мероприятия |  |  |  |  |  | Объемные показатели |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий по годам, единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1 |  | Реконструкция водопроводных сетей с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (погружные насосы) и со строительством узла водоподготовки |  | м3/сутки |  | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов |  |  |  |  |  | 360,0 |  |  |  |  |  | - |  |  | 60,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | - |
| 2 |  | Выборочный капитальный ремонт подводящего водовода. |  | м3/сутки |  | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов |  |  |  |  |  | 33,0 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | 33,0 |
| 3 |  | Капитальный ремонт и реконструкция сетей водопровода |  | м3/сутки |  | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов |  |  |  |  |  | 67,0 |  |  |  |  |  | - |  |  | 30,0 |  | 37,0 |  | - |  | - |
| 4 |  | Реконструкция, замена изношенных водопроводных сетей. |  | км |  | Подключение новых абонентов |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |
|  |  | Итого по разделу «Водоснабжение» |  | км |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия | Единица измерения |  | Цели реализации мероприятия |  |  |  |  |  | Объемные показатели |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий по годам, единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Строительство артезианских скважин | М3 |  |  | Подключение новых абонентов |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  | - |  |  | 14,0 |  | - |  | - |  | - |
| 2 |  |  | Замена изношенных водопроводных сетей | км |  |  | Улучшение качества и надежности системы |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  | - |  |  | 1,5 |  | - |  | - |  | - |
| 3 |  |  | Капитальный ремонт разводящего водопровода | км |  |  | Улучшение качества системы |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  | - |  |  | 0,2 |  | 0,07 |  | 0,05 |  | 0,78 |
|  |  |  | Итого по разделу: «Водоснабжение» | км |  |  | - |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  | - |  |  | 1,7 |  | 0,07 |  | 0,05 |  | 0,78 |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс. руб. (без НДС) |  |  | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  | 2017 |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (погружные насосы) и со строительством узла водоподготовки |  |  | 1017,0 |  |  | - |  |  |  | 525,0 |  |  | 143,0 |  |  |  |  |  | 349,0 |  |  | - |  | - |  |  |
| 2 | Выборочный капитальный ремонт подводящего водовода. |  |  | 1078,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 78,0 |  |  | 1000,0 |  | - |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт и реконструкция сетей водопровода |  |  | 1780,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 787,0 |  |  |  |  |  | 993,0 |  |  | - |  | - |  |  |
| 4 | Реконструкция, замена изношенных водопроводных сетей. |  |  | 750,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | 122,0 |  | 628,0 |  |  |
| № | Наименование мероприятия |  |  | Финансовые потребности всего, тыс. руб. (без НДС) |  |  | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование стоимости работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство артезианских скважин |  |  | 3134,5 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | 2545,0 |  |  |  | 589,5 |  |  |  |  | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости насосов, оборудования и ориентировочной стоимости СМР в размере 20 % от стоимости оборудования |  |  |  |
| 2 | Замена изношенных водопроводных сетей |  |  | 1451,0 |  |  |  | - |  | 1044,0 |  | 407,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика по стоимости оборудования и ориентировочной стоимости СМР в размере 20 % от стоимости оборудования |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт разводящего водопровода |  |  | 1727,0 |  |  |  | - |  | 303,0 |  | 494,0 |  |  | 930,0 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
| № | Наименование мероприятия |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | Цели реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемные показатели |  |  | Реализация по годам |  |  | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) 3 этап 2022-2027 гг. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 этап 2022-2027 гг. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство дополнительной артезианской скважины с водонапорной башней, с узлом водоподготовки и обустройством ЗСО 1 пояса |  |  |  | м3/сутки |  |  |  | Подключение новых абонентов |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 38 |  |  | 319,0 |  |  |
| 2 | Строительство и прокладка водопроводных сетей согласно проектно-сметной документации |  |  |  | м3/сутки |  |  |  | Подключение новых абонентов |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  | 1595,0 |  |  |
| 3 | Замена изношенных водопроводных сетей согласно проектно-сметной документации на участках |  |  |  | км |  |  |  | Подключение новых абонентов |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |  |  | 2191,0 |  |  |
| 4 | Строительство водопроводных сетей в соответствии с проектно-сметной документации |  |  |  | км |  |  |  | Подключение новых абонентов |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 1,2 |  |  | 766,0 |  |  |
| 5 | Строительство водопроводных сетей в в соответствии с проектно-сметной документации |  |  |  | км |  |  |  | Подключение новых абонентов |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |  |  | 298,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  | 1,8 |  |  | 5169,0 |  |  |

Таблица 5.2.3

| Год | Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс. руб. (без НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водоотведение | Водоснабжение | ИТОГО по программе |
| 2013 | - | - | - |
| 2014 | 1500,0 | 2680,0 | 4180,0 |
| 2015 | 382,0 | 2500,0 | 2882,0 |
| 2016 | 595,0 | 2900,0 | 3495,0 |
| 2017 | 1120,0 | 1667,0 | 2787,0 |
| 2018 | 1178,0 | 1565,0 | 2743,0 |
| 2019 | 1292,0 | 2691,0 | 3983,0 |
| 2020 | 1096,0 | 1693,0 | 2789,0 |
| 2021 | 134,0 | 1665,0 | 1799 |
| 2022 | 250,0 | 2273,0 | 2523,0 |
| Итого 2013-2022 года | 7547,0 | 19634,0 | 27181,0 |
| 2022-2027 года | 2453,0 | 10366,0 | 12819,0 |
| ВСЕГО по схеме | 10000,0 | 30000,0 | 40000,0 |

Оценка экономической эффективности мероприятий

Базовые предпосылки расчетов

В данной программе объемы затрат по мероприятиям рассчитаны ориентировочно, в большей мере на основе данных специалистов коммунальных предприятий Новопетровского сельского поселения. При формировании инвестиционных и производственных программ необходимо проведение более детальных расчетов затрат и эффектов. Необходимую исходную информацию для таких расчетов возможно будет получить по результатам возможно будет получить по результатам энергетических обследований соответствующих объектов. Таким образом, представленные расчеты в данном разделе следует рассматривать как укрупненные.

Для каждого из рассматриваемых мероприятий раздела были рассчитаны элементы для последующего расчета экономических эффектов:

- величина инвестиций;

- изменение доходов организаций коммунального комплекса (ОКК);

- изменение затрат на топливно – энергетический комплекс;

- изменение эксплуатационных затрат;

- чистый денежный поток от реализации мероприятия.

Эффективность всего раздела водоснабжения характеризуется простым сроком окупаемости, чистым денежным потоком и экономической внутренней нормой доходности. При расчете внутренней нормы прибыли проекта использовалась ставка дисконтирования 12 %.

Затраты на реализацию мероприятий в системах водоснабжения

Суммарные затраты на реализацию мероприятий до 2030 года составляют 40 000 руб., затраты по периодам приведены в таблице 5.2.3..

Затраты раздела при расчете экономического эффекта не включают непредвиденных расходов, связанных с ростом цен и пересмотром технических параметров мероприятий. Данные корректировки учитывались при суммарной оценке затрат по ПКРСКИ.

Экономический эффект

Экономический эффект по рассматриваемым мероприятиям достигается за счет:

- дополнительных доходов ОКК;

- экономии затрат на топливно – энергетических ресурсов;

- экономии затрат на эксплуатацию и ФОТ.

Большая часть эффекта до 2030 года формируется за счет экономии ТЭР, в среднем за год на уровне 89% от суммарной экономии. Остальные 11 % среднегодовой экономии приходится на снижение эксплуатационных затрат и ФОТ. В абсолютных величинах ежегодная экономия в 2020 -2021 г. г. в среднем составляет – 18196 руб., в 2022-2030 гг. – 11804 рублей.

Основные результаты экономического анализа мероприятий раздела водоснабжения приведены в таблицах. Детальный расчет денежного потока от реализации каждого мероприятия содержится в таблицах.

Чистый денежный поток данного раздела мероприятий положителен уже с 7 года. Внутренняя норма доходности на среднем уровне – 19,5 %. Суммарный чистый денежный поток за период до 2030 года значительно уступает инвестициям в мероприятия за этот же период.

Таблица 5.2.4 Затраты и эффекты по мероприятиям раздела Водоснабжения

| Показатель | Сумма | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции (с НДС) со знаком - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого капитальные затраты, р. | 634768 | - | - | - | - | - | - | 102208 | 40675 | 23185 | 27755 | 36255 | 10255 | 100969 | 139070 | 46522 | 107875 |
| Изменение доходов ОКК с НДС +- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого доходы ОКК, р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на топливо, т. р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на эл. энергию, р. | 282723 | 12277 | 22335 | 26844 | 30389 | 31047 | 31705 | 32345 | 29773 | 27201 | 38806 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на воду,. р. | 558382 | 8533 | 24327 | 26621 | 27071 | 27519 | 28837 | 30948 | 79747 | 128727 | 176052 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на газ, р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого изменение затрат на ТЭР: | 841105 | 20810 | 46662 | 53465 | 57460 | 58566 | 60542 | 63293 | 109521 | 155929 | 214858 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение эксплуатационных затрат (ремонт, содержание, прочие накладные), р. | 84257 | 3411 | 5694 | 6894 | 7964 | 8494 | 9294 | 10094 | 10494 | 10894 | 11294 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на персонал (ФОТ+ЕСН), р. | 2755 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 238 | 163 | 163 | - | - | - | - | - | - |
| Итого изменение эксплуатационных затрат, р.: | 87012 | 3724 | 6007 | 7207 | 8007 | 8807 | 8807 | 9607 | 10407 | 10732 | 11057 | 11457 | - | - | - | - | - |
| Итого изменение затрат, .р.: | 928117 | 24534 | 52669 | 60672 | 65467 | 67373 | 70149 | 73700 | 120253 | 166986 | 226315 | - | - | - | - | - | - |
| Чистый денежный поток, р.: | 293949 | 76435 | 86401 | 14150 | 55212 | 31118 | 42394 | 50515 | 12378 | 64778 | 185640 | - | - | - | - | - | - |
| Дисконтированный денежный поток за период | 61542 | 72224 | 72894 | 10659 | 37134 | 18686 | 22730 | 24183 | 5291 | 24721 | 63256 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 5.2.5 Эффективность инвестиций по разделу

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Суммарный чистый денежный поток (NCF), р. | 293349 |
| Простой срок окупаемости (РВР), р. | 6,4 |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), р. | 61542 |
| Экономическая внутренняя норма доходности, % | 19,5 |

5.3	Программа инвестиционных проектов в водоотведении

В настоящее время потенциал сети по подключению новых потребителей в черте поселения отсутствует. Необходимо по Новопетровскому сельскому поселению: составление и согласование проекта по строительству КНС-1, строительству сетей водоотведения в населенных пунктах сельского поселения, составление и согласование проекта по строительству самотечного коллектора до насосной станции КНС-1, прокладка сети водоотведения в населенных пунктах сельского поселения.

По сельскому поселению необходимо: строительство полей фильтрации, прокладка новых сетей водоотведения на территории поселения для подключения новых абонентов.

По сельскому поселению необходимо предусмотреть строительство станций глубокой биологической очистки.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО Новопетровское сельское поселение, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

•	Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности.

•	Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2017 г., 2021 г.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Строительство очистных сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на территории ст. Новопетровская» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:

•	 Закупка насосного оборудования

•	Строительство очистных сооружений на территории ст. Новопетровская.

Цель проекта: обеспечение надежного водоотведения.

Технические параметры проекта: в рамках проекта планируется замена насосного оборудования и строительство очистных сооружений в системе водоотведения на территории ст. Новопетровская. Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2016 г.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоотведения

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Инвестиционный проект «Строительство линейных объектов водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части транспортировки стоков: строительство сетей

Цель проекта: обеспечение качества и надежности водоотведения.

Технические параметры проекта: в рамках проекта планируется реконструкция сетей водоотведения с применением современных материалов и технологий. Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2022-2026 гг.

Ожидаемый эффект:

–	снижение уровня аварийности;

–	снижение количества засоров.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения.

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2025 – 2030 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

График реализации мероприятий

Таблица 5.4.1

| Наименование мероприятия | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство сетей водоотведения | 25,65 | - | 5,58 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 3,31 | 4,34 | 3,34 | - | - | - | - | - | - |
| Строительство КНС | 40,50 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 28,50 | 3,00 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Установка устройств плавного пуска насосных агрегатов КНС-1 | 0,50 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка приборов учета сточной жидкости на КНС-1, КНС-2 | 0,09 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство комплекса очистных сооружений и полей фильтрации | 93,01 | - | 6,31 | 75,20 | 11,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство станций биологической очистки сточных вод | 4,5 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по водоотведению | 164,25 | 7,97 | 9,12 | 82,01 | 42,51 | 4,81 | 6,81 | 3,31 | 4,34 | 3,34 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 5.4.2.

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, единица измерения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Станица Новопетровская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство самотечных и напорных канализационных сетей в районах первоочередной застройки населенных пунктов для отвода бытовых стоков на планируемые очистные сооружения. | км | Канализование существующей застройки, подключение новых абонентов, сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 0,4 | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - |
| 2 | Строительство компактного блочного комплекса биологической очистки сточных вод (ОСК) | м3/сутки | Подключение новых абонентов, сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 60,0 | - | - | 30,0 | 30,0 | - |
| 3 | Строительство самотечной сети хозяйственно-бытовой канализации | км | подключение новых абонентов | 0,7 | - | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Строительство канализационных коллекторов | м3/ч | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 29,0 | - | 14,0 | 15,0 | - | - |
| 5 | Строительство блочных модульных локальных очистных сооружений (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки | м3/сутки | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 86,0 | - | - | 28,0 | 28,0 | 30,0 |
| 6 | Строительство и устройство водонепроницаемых выгребных ям | м3/сутки | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 72,0 | - | - | - | 36,0 | 36,0 |
|  | Итого: | км | - | 1,1 | - | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
| Итого по разделу «Водоотведение»: |  | км | - | 1,1 | - | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |

Таблица 5.4.3

| Год | Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс. руб. (без НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водоотведение | Водоснабжение | ИТОГО по программе |
| 2013 | - | - | - |
| 2014 | 1500,0 | 2680,0 | 4180,0 |
| 2015 | 382,0 | 2500,0 | 2882,0 |
| 2016 | 595,0 | 2900,0 | 3495,0 |
| 2017 | 1120,0 | 1667,0 | 2787,0 |
| 2018 | 1178,0 | 1565,0 | 2743,0 |
| 2019 | 1292,0 | 2691,0 | 3983,0 |
| 2020 | 1096,0 | 1693,0 | 2789,0 |
| 2021 | 134,0 | 1665,0 | 1799 |
| 2022 | 250,0 | 2273,0 | 2523,0 |
| Итого 2013-2022 года | 7547,0 | 19634,0 | 27181,0 |
| 2022-2027 года | 2453,0 | 10366,0 | 12819,0 |
| ВСЕГО по схеме | 10000,0 | 30000,0 | 40000,0 |

Оценка экономической эффективности мероприятий

Базовые предпосылки расчетов

В данной программе объемы затрат по мероприятиям рассчитаны ориентировочно, в большей мере на основе данных специалистов коммунальных предприятий Новопетровского сельского поселения. При формировании инвестиционных и производственных программ необходимо проведение более детальных расчетов затрат и эффектов. Необходимую исходную информацию для таких расчетов возможно будет получить по результатам энергетических обследований соответствующих объектов. Соответственно представленные расчеты в данном разделе следует рассматривать как укрупненные.

Для каждого из рассматриваемых мероприятий раздела были рассчитаны элементы для последующего расчета экономических эффектов:

- величина инвестиций;

- изменение доходов организаций коммунального комплекса (ОКК);

- изменение затрат на топливно – энергетический комплекс;

- изменение эксплуатационных затрат;

- чистый денежный поток от реализации мероприятия.

Эффективность всего раздела водоотведения характеризуется простым сроком окупаемости, чистым денежным потоком и экономической внутренней нормой доходности.

При расчете внутренней нормы прибыли проекта использовалась ставка дисконтирования 12 %.

Затраты на реализацию мероприятий в системах водоотведения

Основная доля инвестиций приходится на 2018 – 2019 гг. 51 %. Затраты раздела при расчете экономического эффекта не включают непредвиденных расходов, связанных с ростом цен и пересмотром технических параметров мероприятий. Данные корректировки учитывались при суммарной оценке затрат по ПКРСКИ.

Экономический эффект

Экономический эффект по рассматриваемым мероприятиям достигается за счет:

- дополнительных доходов ОКК;

- экономии затрат на ТЭР;

- экономии затрат на эксплуатацию и ФОТ.

Большая часть эффекта в 2030 году формируется за счет экономии ТЭР, в среднем за год на уровне 88 % от суммарной экономии. Остальные 12 % среднегодовой экономии приходится на снижение эксплуатационных затрат и ФОТ. В абсолютных величинах ежегодная экономия достигает 3-7 % в 2019 году, и 5-15 % к 2030 году.

Основные результаты экономического анализа мероприятий раздела водоотведения приведены в таблице. Детальный расчет денежного потока от реализации каждого мероприятия содержится в таблице.

Чистый денежный поток данного раздела мероприятий положителен только с 10 года. Внутренняя норма доходности на низком уровне – 2,2 %. Суммарный чистый денежный поток за период до 2030 года значительно уступает инвестициям в мероприятия за этот же период.

Таблица 5.4.4 Затраты и эффекты по мероприятиям раздела Водоотведения

| Показатель | Сумма | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции (с НДС) со знаком - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого капитальные затраты, р. | 394780 | - | - | - | - | - | - | 7973 | 9123 | 82013 | 42513 | 4813 | 6813 | 3313 | 104343 | 97876 | 36000 |
| Изменение доходов ОКК с НДС +- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого доходы ОКК, р. | 75320 | - | 10760 | 10760 | 10760 | 10760 | 10760 | 10760 | 10760 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на топливо, р. | 2404 | 21 | 281 | 281 | 223 | 223 | 223 | - | 223 | - | 223 | - | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| Изменение затрат на эл. энергию, р. | 3643 | 1202 | 1251 | 1980 | 137 | 207 | 250 | 300 | 24830 | 5266 | 6066 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на воду, р. | 321968 | 630 | 669 | 707 | 745 | 1297 | 5497 | 6197 | 54516 | 102310 | 149404 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на газ, р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого изменение затрат на ТЭР: | 328015 | 2113 | 2200 | 2968 | 1105 | 1727 | 5969 | 6719 | 52255 | 97266 | 155692 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение эксплуатационных затрат (ремонт, содержание, прочие накладные), р. | 35748 | 648 | 948 | 1920 | 3633 | 4033 | 4313 | 4613 | 4913 | 5213 | 5513 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на персонал (ФОТ+ЕСН), р. | 26729 | 264 | 264 | 264 | 3827 | 3827 | 3899 | 3899 | 3899 | 3974 | 4049 | 4049 | - | - | - | - | - |
| Итого изменение эксплуатационных затрат, р.: | 9019 | 912 | 1212 | 2184 | 193 | 207 | 415 | 715 | 940 | 1165 | 1465 | - | - | - | - | - | - |
| Итого изменение затрат, р.: | 3337035 | 3025 | 3412 | 5152 | 911 | 1933 | 6384 | 7434 | 53195 | 98431 | 157157 | - | - | - | - | - | - |
| Чистый денежный поток, р.: | 17575 | 4948 | 5711 | 76861 | 30842 | 7880 | 10331 | 14881 | 40388 | 11315 | 131917 | - | - | - | - | - | - |
| Дисконтированный денежный поток за период | 38734 | 4676 | 4818 | 57898 | 20743 | 4732 | 5539 | 7124 | 17263 | 4318 | 44950 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 5.4.5 Эффективность инвестиций по разделу

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Суммарный чистый денежный поток (NCF), р. | 17575 |
| Простой срок окупаемости (РВР), р. | 9,9 |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), р. | 38734 |
| Экономическая внутренняя норма доходности, % | 2,2 |

5.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО Новопетровское сельское поселение, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

•	Проведение энергетического аудита организации, осуществляющих регулируемый вид деятельности.

Срок реализации: 2017 г.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие: разработка схемы газоснабжения МО Новопетровское сельское поселение.

Срок реализации: 2015-2017 гг.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения)» включает мероприятие, направленное на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Инвестиционный проект «Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятие, направленное на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятие, направленное на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие: разработка инвестиционных программ организации, осуществляющей услуги в сфере газоснабжения.

Срок реализации: 2016 - 2021 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организации коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Мероприятия в сфере газоснабжения:

- проектирование и строительство распределительных сетей газопровода для достижения 100% обеспеченности населения при строительстве новых жилых образований;

- в соответствии с реализацией плана мероприятий Стратегии развития Новопетровского сельского поселения, на период до 2030 года на территории сельского поселения запроектирована газификация населенных пунктов, газификация объектов в населенных пунктах сельского поселения.

Проектные решения.

Проектными решениями сохраняются направления использования газа - при этом значительно увеличивается доля его использования. Новое строительство включает усадебную и многоквартирную застройку, а также социально значимые объекты.

Обеспечение газом новых жилых районов застройки, необходимо предусмотреть от проектируемых газопроводов низкого давления подключаемых к существующим ШРП.

Кроме того, план перспективного развития сельского поселения предусматривает перевод существующих потребителей сжиженного газа и твердого топлива на природный газ.

Потребности в газе объектов располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации на них инвестиционных проектов.

Основные положения.

Источником газоснабжения Новопетровского сельского поселения развивается на базе природного газа. Распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме высокое, среднее и низкое (до 0,005 Мпа). Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП).

В систему основных мероприятий по дальнейшему развитию инфраструктуры газового хозяйства входят следующие положения:

- строительство магистральных газопроводов и газорегуляторных пунктов для районов нового строительства;

- строительство ШРП для проектируемых газовых котельных и прокладка к ним газопроводов;

- осуществить строительство и реконструкцию котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое с КПД > 90%;

- поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки  полиэтиленовых труб;

- поэтапный переход на использование сетевого газа объектов потребляющих сжиженный углеводородный газ (СУГ);

- развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и района.

5.5	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО Новопетровского сельское поселение, включает:

Задача 1: Инженерно – техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии.

- Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

- оптимизация режимов работы энергетических источников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива.

Срок реализации: 2017 г.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия: разработка технико – экономического обоснования по внедрению мероприятий в системе теплоснабжения МО Новопетровское сельское поселение.

Срок реализации: 2016 г.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения: строительство БМК – 7 МВт.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2015-2019 гг.

Ожидаемый эффект: повышение надежности работы котельной.

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» включает мероприятия, направленные на источники теплоснабжения: замена тепловых сетей отопления, строительство сетей отопления и ГВС.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: Определяются при разработке проектно – сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2015-2025 гг.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации.

- Разработка технико – экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2015-2021 гг..

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Развитие системы теплоснабжения по Новопетровскому сельскому поселению, предусматривает снижение тепловой нагрузки котельных, путем перевода объектов бюджетной сферы на автономное отопление. Закрытие не рентабельных котельных с переводом жилого фонда на поквартирное отопление.

Для повышения эффективности работы предприятий и снижения энергетических затрат необходимо:

- Провести техническое поэтапное перевооружение котельных и тепловых сетей.

Перевод котлов на котельных из парового режима в водогрейный котел позволит снизить 30 % затрат по расходу газа.

Для надежной эксплуатации котлов следует полностью заменить существующие сети теплоснабжения. Перекладка предизолированной трубы позволить эксплуатировать тепловые сети безаварийно около 50 лет, что существенно снизит расходы на их поддержание.

Замена старых насосов, ресурс которых выработан, на новое перспективное экономичное насосное оборудование с частотно-регулируемым приводом снизит стоимость израсходованной электрической энергии.

На котельных в первую очередь необходимо заменить подовые горелки на котлах энергоэффективными горелками.

Для решения проблем теплоснабжения, необходимо произвести гидравлический расчет с частичным снятием нагрузки от котельных и последующей перекладкой тепловых сетей, это позволит перевести котельные в режим 95-70 0С, что существенно снизит расходы на энергоресурсы и фонд заработной платы обслуживающему персоналу. Перевод в режим автономной котельной по ГВС позволит снизить потребление энергоресурсов. С целью снижения дополнительных затрат на перекачку теплоносителя необходимо внедрение экономичного насосного оборудования пропускной способностью 400 м3/час с частотно-регулируемым приводом.

2.Техническое перевооружение котельных с переводом жилого фонда на индивидуальное поквартирное отопление. Устройство блочно – модульной котельной с двумя котлами КСВ-100. Замена и ремонт теплоизоляции оставшихся теплотрасс, что приведет к снижению потерь тепла.

3. Необходимо перевести жилой фонд на поквартирное отопление. На основании планируемых мероприятий ресурсоснабжающая организация будет иметь возможность изменить тариф на стоимость 1 Гкал отопления. При отсутствии жилищного фонда в реестре отапливаемых потребителей, тариф на отопление может пересмотреть в сторону увеличения, так как тариф в данном случае будет соответствовать себестоимости произведенной продукции. При соответствии тарифа на тепловую энергию, предприятие производящее тепло может быть не дотационным, то есть самостоятельно без долгов оплачивать стоимость энергетических носителей.

График реализации мероприятий

Таблица 5.5.1

| Наименование мероприятия | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция котельных | 36,6 | 20,5 | 15,7 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка приборов учета выработанной тепловой энергии на теплоснабжение жилых домов | 14,5 | 14,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Улучшение качества транспортировки теплоносителя к потребителю | 46,8 | 21,8 | 5,2 | 1,7 | 0,7 | 6,6 | 1,9 | 3,5 | 1,2 | 1,7 | 2,5 | - | - | - | - | - | - |
| Перевод котельной к режим автономной котельной по ГВС | 5,7 | 5,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перевод объектов бюджетной сферы на автономное отопление | 33,9 | - | 5,4 | 4,7 | 6,2 | 3,4 | 6,4 | 1,5 | 4,8 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Закрытие нерентабельных котельных | 38,6 | 30,1 | - | - | 20,9 | 20,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по теплоснабжению | 176,2 | 92,7 | 26,3 | 6,8 | 27,8 | 30,8 | 8,3 | 5,0 | 6,0 | 3,2 | 2,5 | - | - | - | - | - | - |

Оценка экономической эффективности

Базовые предпосылки расчетов

В данной программе объемы затрат по мероприятиям рассчитаны ориентировочно, в большей мере на основе данных специалистов коммунальных предприятий ОАО «Тепловые сети». При формировании инвестиционных и производственных программ необходимо проведение детальных расчетов затрат и эффектов. Необходимую исходную информацию для таких расчетов возможно будет получить по результатам энергетических обследований соответствующих объектов. Соответственно представленные расчеты в данном разделе следует рассматривать как укрупненные.

Для каждого из рассматриваемых мероприятий раздела были рассчитаны элементы для последующего расчета экономических эффектов:

- величина инвестиций;

- изменение доходов организаций коммунального комплекса (ОКК);

- изменение затрат на топливно – энергетический комплекс;

- изменение эксплуатационных затрат;

- чистый денежный поток от реализации мероприятия.

Эффективность всего раздела теплоснабжения характеризуется простым сроком окупаемости, чистым денежным потоком и экономической внутренней нормой доходности. При расчете внутренней нормы прибыли проекта использовалась ставка дисконтирования 12 %.

Затраты на реализацию мероприятий в системах теплоснабжения

Затраты раздела при расчете экономического эффекта не включают непредвиденных расходов, связанных с ростом цен и пересмотром технических параметров мероприятий. Данные корректировки учитывались при суммарной оценке затрат по ПКРСКИ.

Экономический эффект

Экономический эффект по рассматриваемым мероприятиям достигается за счет:

- дополнительных доходов ОКК;

- экономии затрат на ТЭР;

- экономии затрат на эксплуатации и ФОТ.

Основной эффект в 2015-2030 гг. формируется за счет экономии затрат на ТЭР, в среднем за год на уровне 82 % от суммарной экономии. Остальные 18 % среднегодовой экономии приходится на снижение эксплуатационных затрат и ФОТ. Основные результаты экономических анализа мероприятий раздела электроснабжения приведены в таблице. Детальный расчет денежного потока от реализации каждого мероприятия содержится в таблице.

Чистый денежный поток данного раздела мероприятий положителен уже с 3 года. Внутренняя норма доходности на достаточно высоком уровне – 71,5 %. Суммарный чистый денежный поток за период 2014-2030 гг. значительно превышает инвестиции в мероприятия за этот же период.

Таблица 5.5.2 Затраты и эффекты по мероприятиям раздела теплоснабжение

| Показатель | Сумма | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции (с НДС) со знаком - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого капитальные затраты | 175988 | 100979 | 26274 | 6821 | 6907 | 9980 | 8254 | 5022 | 6031 | 3246 | 2475 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение доходов ОКК с НДС +- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого доходы ОКК | 8533 | 5021 | 689 | 307 | 963 | 459 | 648 | 171 | 194 | 82 | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат с НДС (-+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение затрат на топливо, | 313754 | 23861 | 29428 | 29495 | 32954 | 32954 | 32954 | 33012 | 33012 | 33012 | 33012 | 33012 | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на эл. энергию, р. | 52697 | 4724 | 4836 | 4850 | 5461 | 5461 | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на воду, р. | 10894 | 832 | 1029 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на тепловую энергию, р. | 128978 | 9793 | 10951 | 10951 | 11256 | 11422 | 12967 | 13402 | 14229 | 14518 | 14928 | 15509 | - | - | - | - | - |
| Итого изменение затрат на ТЭР: | 506323 | 39210 | 46244 | 46730 | 50966 | 52511 | 53017 | 53844 | 54133 | 54543 | 55124 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение эксплуатационных затрат (ремонт, содержание, прочие накладные), р. | 85478 | 4558 | 6696 | 6953 | 8306 | 9078 | 9420 | 9833 | 9978 | 10183 | 10473 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на персонал (ФОТ+ЕСН), р. | 30225 | 2326 | 3092 | 3094 | 3096 | 3098 | 3100 | 3102 | 3104 | 3106 | 3108 | - | - | - | - | - | - |
| Итого изменение эксплуатационных затрат, .р.: | 115703 | 6884 | 9788 | 10047 | 11402 | 12176 | 12520 | 12935 | 13082 | 13289 | 13581 | - | - | - | - | - | - |
| Итого изменение затрат, р.: | 622026 | 46094 | 56032 | 56777 | 62368 | 64687 | 65537 | 66779 | 67215 | 67832 | 68705 | - | - | - | - | - | - |
| Чистый денежный поток, р.: | 437504 | 59906 | 29069 | 49650 | 54498 | 54248 | 56635 | 61586 | 60990 | 64504 | 66230 | - | - | - | - | - | - |
| Дисконтированный денежный поток за период | 207651 | 56606 | 24525 | 37400 | 36654 | 32576 | 30366 | 29483 | 26069 | 24617 | 22567 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 5.5.3 Эффективность инвестиций по разделу

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Суммарный чистый денежный поток (NCF), р. | 437504 |
| Простой срок окупаемости (РВР), р. | 2,6 |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), р. | 207651 |
| Экономическая внутренняя норма доходности, % | 71,5 |

Таблица 5.5.4 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованных источников теплоснабжения

| № | Расчетный элемент территориального деления | Подключенная нагрузка (базовый уровень), Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2015-2027 гг. |
| 1 | Котельная № 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,206 |
| 2 | Котельная № 2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 3 | Котельная № 3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Итого | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,602 |

Таблица 5.5.5 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

| № | Расчетный элемент территориального деления | Подключенная нагрузка (базовый уровень), Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2015-2027 гг. |
| 1 | Котельная № 1 | 1,983 | 1,983 | 2,04 | 2,104 |
| 2 | Котельная № 2 | 0,445 | 0,445 | 0,458 | 0,471 |
| 3 | Котельная № 3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Итого | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,602 |

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Основное направление развития теплоснабжения в МО Новопетровское сельское поселение, определяемое Схемой теплоснабжения на расчетный период, - переход от неэффективных, технически и морально устаревших источников тепловой энергии к децентрализации с применением индивидуальных котлов на газовом топливе (по мере газификации муниципального образования).

Определены принципиальные решения по перспективному развитию теплоснабжения жилой и общественной застройки, с учетом требований СНиП 41.02-03, 2.07.01-89*, 23-01-99 и материалов Заказчика.

Климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления - 22С;

- продолжительность отопительного периода 175 суток согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Для выявления возможности комфортного обеспечения теплом по всем видам потребления различных групп застройки жилых домов, общественных зданий по очередям строительства определяются потребности в тепле.

В зданиях многоэтажной застройки предусматривается централизованное отопление, горячее водоснабжение жилых и общественных зданий намечается от местных водонагревателей, работающих на газовом топливе. В зданиях усадебной и коттеджной застройки при наличии сетевого газа теплоснабжение предусматривается децентрализованное от автономных источников, работающих на газообразном топливе и обслуживаемых самими жильцами. При этом газ явится единственным энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Покрытие тепловых нагрузок зданий в существующей  черте поселка  обеспечивается за счет резерва и модернизации существующих котельных. В реконструируемой (зона выборочной реконструкции) зоне общественные здания и жилые секционные здания получают тепло от модернизируемых котельных, тепловые сети имеют небольшую протяженность. Единичные объекты обслуживания на территории жилой застройки могут обслуживаться автономными генераторами тепла (мощность предусматривается в зависимости от требующейся тепловой нагрузки).

В существующей застройке поселка предлагается покрытие тепловых потребностей по отоплению и вентиляции для секционных зданий (вновь строящихся и сохраняемых), расположенных или прилегающих к зоне существующей застройки, осуществлять от имеющихся котельных; теплоснабжение индивидуальных зданий сохраняемых и новых – по сложившейся схеме, преимущественно от местных отопительных систем.

В перспективе при необходимости строительства новых многоэтажных зданий (за пределами 1 очереди строительства), размещаемых вне зон влияния существующих котельных, или располагаемых на периферии поселка, возможно устройство автоматизированных блочных индивидуальных котельных. Потребности в тепле определены для жилых и общественных зданий (с учетом СНиП 41.02-2003 «Тепловые сети»). Ожидаемые потребности тепла определены по укрупненным показателям, с учетом использования конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами и применения энергосберегающих мероприятий. Уровень тепловой обеспеченности производственных предприятий в настоящем разделе не прогнозируется (эти промпредприятия имеют собственные источники покрытия тепловых нагрузок).

Тепловая нагрузка общественных зданий (зона централизованного отопления)

Таблица 5.5.6

| №№ пп | Наименование показателей | Един. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка в существующей черте населенного пункта |  |  |  |
| 1 | Расход тепла на отопление жилых зданий | МВт |  |  |
| 1.1. | На отопление 4-5 этажных зданий | «-« | 2,0 | 2,0 |
| 1.2. | На отопление 2-3 этажных зданий | «-« | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий | «-« | 8,0 | 8,7 |
|  | Итого: | «-« | 14,5 | 15,2 |

В качестве автономных генераторов теплоты для малоэтажной застройки рекомендуются высокоэффективные и надежные агрегаты, работающие на газообразном топливе.

Выбор автономных источников теплоснабжения (средней мощностью 30-40 кВт) осуществляется в зависимости от тепловой нагрузки, функционального назначения аппарата, материала стенового ограждения здания. Спрос удовлетворяется предложениями отечественных и зарубежных предприятий, поставляющих современное оборудование.

При прокладке новых тепловых сетей и при реконструкции существующих теплотрасс следует ориентироваться на применение трубопроводов и их элементов в пенополиуретановой изоляции с гидро-защитным покрытием из полиэтилена или оцинкованной стали.

Для организации теплоснабжения – в проектируемых секционных  жилых и общественных зданиях города предлагается внедрять прогрессивные системы теплоснабжения – поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя (жильца многоэтажного дома). В качестве генератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный базовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, ГВС. Котел снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Тепловые генераторы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях. Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла в зависимости от экономических возможностей и физиологических потребностей. Расчеты показывают, что при стопроцентной оплате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом  стоимости сервисного обслуживания затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе. С целью энергосбережения необходимо оборудовать все жилые и общественные здания счетчиками расхода горячей воды.

Для защиты воздушного бассейна от вредных выбросов с уходящими дымовыми газами от источников тепла и для обеспечения допустимого уровня концентрации вредных выбросов в атмосферу рекомендуется модернизация действующего или установка более совершенного оборудования системы теплоснабжения. При этом рекомендуется устройство солнечно-топливных котельных, которые дают возможность использования солнечной энергии для частичного покрытия нагрузки горячего водоснабжения в отопительный период.

Для зданий индивидуальной застройки от источников, работающих на газовом топливе, рекомендуется использование солнечной энергии. Для частичного покрытия нагрузки горячего водоснабжения в отопительный период, что создает экологически чистую среду проживания.

Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, рассчитываются в соответствии со схемой газификации. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим балансам, так как в Генеральном плане Новопетровского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения Новопетровского сельского поселения.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов. В качестве единой теплоснабжающей организации определяется ОАО «Тепловые сети».

Источники тепловой энергии работают автономно.

Бесхозяйные сети отсутствуют.

Модернизация системы теплоснабжения Новопетровского сельского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения поселения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

На территории Новопетровского сельского поселения индивидуальные жилые дома имеют индивидуальное газовое отопление.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными тепловыми генераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.

Учитывая, что Генеральным планом Новопетровского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

Учитывая, что Генеральным планом Новопетровского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Новопетровского  сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Индивидуальная жилая застройка оборудована автономными газовыми тепловыми генераторами, не газифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые и электрические водонагреватели.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является ОАО  «Тепловые сети».

5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО, ЖБО и других отходов

В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду и упорядочения в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории района необходимо включить в Программу следующие мероприятия:

По сведениям, предоставленным Заказчиком, согласно генеральной схеме санитарной очистки территории Павловского района, разработанной ФГУП «ФЦБОО» ЮЮ Госстроя РФ в 2004 году  предполагается строительство мусороперерабатывающего комплекса с полигоном на территории  Атаманского сельского поселения Павловского района.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения) ТБО, обеспечивающих спрос на услуги по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры МО Новопетровское сельское поселение, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

Предлагается ликвидация существующей свалки посредством рекультивации и организации контейнерной площадки для установки 14 бункеров объемом 8 м2 для сбора ТБО.

Жидкие бытовые отходы, из выгребов неканализованных домов должны подвергаться соответствующему обезвреживанию и вывозятся на сливную станцию, расположенную на очистных сооружениях бытовой канализации.

Мойку контейнеров осуществляется на специализированных площадках с твердым покрытием, оборудованных отводом стоков в канализационную сеть. Для вывоза ТБО, механизированной уборки проезжей части улиц, дорог и площадей предусматриваются машины специального назначения.

Переработка вторичного сырья – для сбора вторсырья в ст. Новопетровской предусматривается приемный пункт, расположенный в коммунальной зоне.

Основной системой сбора и удаления ТБО является система сбора мусора в контейнеры и вывоза его специализированными мусоровозами. Контейнеры для сбора ТБО, объемом 0,75 м3, предусматривается устанавливать на специализированных площадках на группу домов или жилых кварталов.

Площадки для сбора мусора предусматриваются с ровным асфальтовым покрытием,  ограждением, озеленением. Они удалены от жилых домов, детских дошкольных учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстоянии не менее 20 м и не более 100 м. Конкретное их место расположения будет определено на последующей стадии проектирования.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия: разработка перспективных схем обращения с отходами МО Новопетровского сельского поселения.

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО.

Срок реализации: 2015-2018 гг.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

–	создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТБО, минимизации воздействия на окружающую среду;

–	полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды МО Новопетровское сельское поселение;

–	качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТБО за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТБО, уровне загрязнения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТБО:

- Оборудование мест санкционированного сбора бытовых и крупногабаритных отходов в поселениях.

- Ликвидация несанкционированных свалок.

- Очистка земель на территории МО Новопетровское сельское поселение, используемых в качестве несанкционированных свалок. Рекультивация существующих свалок.

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвенным грунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.

Срок реализации проекта: 2015 – 2018 гг.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

–	снижение экологического ущерба;

–	снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления (площадь несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок – 100%);

–	возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

•	Разработка нормативно-правового обеспечения.

•	Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2015-2018 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена Администрацией муниципального образования.

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности.

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Мероприятия:

•	Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2016-2019 гг.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

−	повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

−	повышение экологической культуры населения;

−	увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

График реализации мероприятий

Таблица 5.6.1

| Наименование мероприятия | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внедрение мероприятий по ПКР | 86,60 | - | - | - | 42,0 | 42,0 | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по утилизации ТБО | 86,60 | - | - | - | 42,0 | 42,0 | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Оценка экономической эффективности

Базовые предпосылки расчетов

В данной программе объемы затрат по мероприятиям рассчитаны ориентировочно, в большей  мере на основе данных специалистов коммунальных предприятий Новопетровского сельского поселения. При формировании инвестиционных и производственных программ необходимо проведение более детальных расчетов затрат и эффектов. Необходимую исходную информацию для таких расчетов возможно будет получить по результатам энергетических обследований соответствующих объектов. Соответственно представленные расчеты в данном разделе следует рассматривать как укрупненные.

Для каждого из рассматриваемых мероприятий раздела были рассчитаны элементы для последующего расчета экономических эффектов:

- величина инвестиций;

- изменение доходов организаций коммунального комплекса (ОКК);

- изменение затрат на топливно – энергетический комплекс;

- изменение эксплуатационных затрат;

- чистый денежный поток от реализации мероприятия.

Эффективность всего раздела утилизации ТБО характеризуется простым сроком окупаемости, чистым денежным потоком и экономической внутренней нормой доходности. При расчете внутренней нормы прибыли проекта использовалась ставка дисконтирования 12 %.

Затраты на реализацию мероприятий в системах утилизации ТБО

Затраты по периодам приведены в таблице. Основная доля инвестиций приходится на 2017-2025 года (97 %).

Затраты раздела при расчете экономического эффекта не включают непредвиденных расходов, связанных с ростом цен и пересмотром технических параметров мероприятий. Данные корректировки учитывались при суммарной оценке затрат по ПКРСКИ.

Экономический эффект

Экономический эффект по рассматриваемым мероприятиям достигается за счет дополнительных доходов ОКК, возникающих за счет эксплуатации полигона ТБО. Основные результаты экономического анализа мероприятий раздела утилизации ТБО приведены в таблице. Детальный расчет денежного потока от реализации каждого мероприятия содержится в таблице.

Чистый денежный поток данного раздела мероприятий не принимает положительного значения. Внутренняя норма доходности за рассматриваемый период равна 0 %. Суммарный чистый денежный поток за период до 2030 года имеет отрицательное значение. Окупаемость инвестиций в мероприятия данного раздела входит за период планирования данной Программы.

Мероприятия:

- Разработка порядка предоставления услуг по временному хранению, сбору, транспортировке и обезвреживанию твердых бытовых отходов.

- Разработка порядка оказания услуг по сбору, вывозу и утилизации жидких отходов потребления.

- Разработка регламента содержания и обслуживания контейнерных площадок и контейнеров.

- Разработка порядка по обращению со строительными отходами.

- Разработка регламента мойки и дезинфекционной обработки мусоровозов и специальной техники, транспортирующей ТБО.

- Разработка регламента оборота медицинских отходов.

- Разработка регламента эксплуатации снегосвалок.

- Паспортизация контейнерных площадок.

- Паспортизация мест временного складирования пакетированных ТБО.

- Паспортизация дорог, проездов и иных территорий, подлежащих механизированной уборке.

- Паспортизация тротуаров, проездов и иных территорий, подлежащих ручной уборке.

- Паспортизация прилегающих территории субъектов предпринимательской и иной деятельности.

- Создание базы данных (включая разработку СУБД) для учета оборота отходов.

- Разработка проекта устройства снегосвалок.

- Реконструкция и устройство контейнерных площадок.

Таблица 5.6.2 Затраты и эффекты по мероприятиям раздела Утилизация ТБО

| Показатель | Сумма | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции (с НДС) со знаком - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого капитальные затраты, р. | 86 600 | - | - | - | - | - | - | 42000 | 42000 | 2600 | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение доходов ОКК с НДС +- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого доходы ОКК, р. | 50949 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8492 | 8492 | 8492 | 8492 | 8492 | 8492 | - | - |
| Изменение затрат (с НДС) (-увеличение/+экономия): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение затрат на топливо, р. | 5940 | - | - | - | - | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на эл. энергию, .р. | 50 | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на воду, р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на газ, .р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого изменение затрат на ТЭР: | 5990 | - | - | - | - | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение эксплуатационных затрат (ремонт, содержание, прочие накладные), р. | 16756 | - | - | - | - | 2793 | 2793 | 2793 | 2793 | 2793 | 2793 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на персонал (ФОТ+ЕСН), р. | 9516 | - | - | - | - | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | - | - | - | - | - | - |
| Итого изменение эксплуатационных затрат, р.: | 26272 | - | - | - | - | 4379 | 4379 | 4379 | 4379 | 4379 | 4379 | - | - | - | - | - | - |
| Итого изменение затрат, р.: | 32263 | - | - | - | - | 5377 | 5377 | 5377 | 5377 | 5377 | 5377 | - | - | - | - | - | - |
| Чистый денежный поток, р.: | 67914 | - | - | 42000 | 42000 | 514 | 3114 | 3114 | 3114 | 3114 | 3114 | - | - | - | - | - | - |
| Дисконтированный денежный поток за период | 52835 | - | - | 31638 | 28248 | 309 | 1670 | 1491 | 1331 | 1189 | 1061 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 5.6.3 Эффективность инвестиций по разделу

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Суммарный чистый денежный поток (NCF), р. | 67914 |
| Простой срок окупаемости (РВР), р. | Нет |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), р. | 52835 |
| Экономическая внутренняя норма доходности, % | - |

- Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

- Таблица 5.6.4.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения, в том числе по организации сбора мусора в рекреационных зонах | 2015 г. | Администрация СП |
| 2. | Устройство площадок для сбора бытовых отходов и мусора: |  |  |
| 2.1. | Проектируемая рекреационная зона | 2015 г. | Администрация СП Арендаторы, собственники объектов капитального строительства |
| 2.2. | Проектируемая рекреационная зона | 2014-2020 гг. |  |
| 2.3 | Проектируемые парковые зоны и пруды | 2014-2020 гг. |  |

5.7	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, городское освещение).

Основания для включения мероприятий в Программу: целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2030 года».

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

−	проведение энергетического аудита;

−	разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

−	повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

−	мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

−	мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

−	организация циркуляции в системах горячего водоснабжения жилых зданий и др.

Состояние и уровень развития коммунальной инфраструктуры, как важнейший элемент функционирования и развития территории, выступают наряду с демографическим прогнозом, прогнозом экономического потенциала поселения.

Источниками инвестиционных средств для реализации Программы выступают собственные средства предприятий ЖКХ, бюджетные средства.

Пропорции финансирования и его распределение во времени определяют:

 инвестиционные возможности предприятий ЖКХ;

 инвестиционный потенциал бюджетов различного уровня.

Экономические результаты

Таблица 5.7.1

| Показатель | Сумма | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты | 1393037 | 214520 | 176867 | 180656 | 123075 | 65248 | 60122 | 43720 | 226149 | 214030 | 88650 | - | - | - | - | - | - |
| Доля в суммарных инвестициях 2015-2030 гг. |  | 15 | 13 | 13 | 9 | 5 | 4 | 3 | 16 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Непредвиденные расходы (физические, цены) | 139304 | 21452 | 17687 | 18066 | 12308 | 6525 | 6012 | 4372 | 22615 | 21403 | 8865 | - | - | - | - | - | - |
| Управление ПКРСКИ | 27861 | 4290 | 3537 | 3613 | 2462 | 1305 | 1202 | 874 | 4523 | 4281 | 1773 | - | - | - | - | - | - |
| Доля прочих расходов, % |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
| Итого затраты | 1560301 | 240278 | 198103 | 202347 | 137853 | 73082 | 67341 | 48970 | 253303 | 239729 | 99294 | - | - | - | - | - | - |

Общая сумма затрат ПКРСКИ рассчитывалась по базовым капитальным затратам, уточнение и проверка объективности которых в данной работе не производилась. Точный размер данных затрат рассчитывается в рамках инвестиционных и производственных программ коммунальных предприятий Новопетровского сельского поселения. Дополнительно были учтены:

- непредвиденные затраты, связанные с физически непредвиденными расходами и ростом цен, в размере 10 % от величины капитальных затрат;

- затраты на управление ПКРСКИ, в размере 2 % от величины капитальных затрат.

Финансирование такого объема инвестиций из одного источника является маловероятным. Соответственно при анализе источников инвестиций ПКРСКИ необходимо рассматривать все возможные варианты привлечения средств.

Последствием реализаций мероприятий программы будет рост уровня благоустройства жилищного фонда сельского поселения. В перспективе в сельской местности будут доминировать локальные системы. Требуется лишь обеспечить их современный энергоэффективный уровень, качественное обслуживание и ремонт.

Позитивными результатом Программы можно считать:

 снижение неэффективных затрат по обслуживанию фондов коммунальной инфраструктуры и как, следствие рост доступности услуг для населения, с точки зрения его платежеспособности.

 повышение качества и надежности коммунального обслуживания, что также входит в категорию комфортности условий проживания и обеспечивается за счет модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Другими результатами Программы являются:

 совершенствование взаимодействия с потребителями;

 снижение потерь и утечек, которое предотвратит выставление счетов за фактически не потребленные услуги;

 оздоровление финансового состояния предприятий ЖКХ, повышение их инвестиционной привлекательности;

 повышение собираемости платежей до 95-98% за счет жесткого контроля и ведения базы данных плательщиков, оперативного отслеживания платежей, что позволит снизить дебиторскую задолженность. Риски, которые могут возникнуть при реализации мероприятий могут быть связаны с сокращением доли бюджетной поддержки ЖКХ, а также нарушением договорных обязательств по бюджетному софинансированию.

Сдерживание роста тарифов из-за популистских соображений, не связанных с обоснованием доступности услуг для потребителей, а, как следствие, снижение их инвестиционного потенциала, приведет к сокращению собственных (инвестиционных) средств предприятий ЖКХ, направляемых на замену изношенных фондов объектов коммунальной инфраструктуры. Помимо этого риски могут быть связаны с не выполнением (или не соблюдением сроков выполнения) плана мероприятий, определенных Программой.

5.8	Программа установки приборов учета у потребителей

В программу установки приборов учета у потребителей включены мероприятия по оборудованию приборами учета.

Основные программные мероприятия в части жилого фонда:

Жилой сектор:

−	установка приборов учета потребления тепловой энергии;

−	установка приборов учета потребления природного газа;

−	установка приборов учета потребления холодной воды.

6	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

6.1	 Краткое описание форм организации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

–	проекты, реализуемые действующими организациями;

–	проекты, выставленные на конкурс, для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

–	проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) ТБО), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения, газоснабжения.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития инженерной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию. Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения.

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03. 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008 № 264-э/5.

6.2	 Источники и объемы инвестиций по проектам

Источники финансирования инвестиций по проектам Программы включают:

•	 внебюджетные источники:

–	плата (тарифы) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение;

–	 надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

–	 привлеченные средства (кредиты);

–	 средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);

•	 бюджетные средства:

–	местный бюджет.

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год исходя из возможностей местного и краевого бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов за счет средств бюджетов всех уровней осуществляется на основании нормативных правовых актов Краснодарского края, МО Новопетровское сельское поселение, утверждающих бюджет.

Инвестиционная составляющая тарифов ОКК

На данный момент тарифы на услуги ОКК Новопетровского сельского поселения не содержат инвестиционной надбавки, позволяющей финансировать из тарифов на строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры1.(1 Согласно ФЗ от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса).

Поскольку предварительные расчеты показывают, что текущая доля затрат на ЖКУ (даже без учета услуг управляющих компаний и ТБО) в среднем доходе семьи Новопетровского сельского поселения составляет 20,5 % (для семьи из 4-х человек) и 15,4 % (для семьи из 3-х человек).

Данный уровень затрат на ЖКУ превышает уровень доступности услуг ОКК. Российский опыт следующий: первый порог – 7 %, второй пирог – 15 %. Второй порог является ключевым для разработки программа социальной поддержки. При превышении 15% дополнительный рост цены ЖКУ не приводит к получению дополнительного дохода (выручки) – снижается платежная дисциплина и/или совокупный спрос.

Максимально допустимый уровень расходов граждан на ЖКУ – 22 % от доходов. Расчет показывает, что инвестиционную надбавку использовать можно только в газоснабжении потенциал тарифа: +3,6 процентных пункта.

Соответственно речь не идет об использовании инвестиционной надбавки к тарифам водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения. Ниже приведены данные по анализу доли услуг в доходах населения Новопетровского сельского поселения.

Таблица 6.2.1 Анализ структуры расходов населения Новопетровского сельского поселения на ЖКУ.

| Наименование услуги | Доля услуги в среднем доходе семьи (4 человек), % | Доля услуги в среднем доходе семьи (3 человек), % | Доля услуги в прожиточном минимуме, % | Максимальная доля расходов населения на услуги, % | Инвестиционная надбавка, п.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 2,7 | 2,1 | 4,5 | 3,5 | 0,0 |
| Водоотведение | 0,7 | 0,5 | 1,2 |  |  |
| Газоснабжение | 7,8 | 5,9 | 12,7 | 7,8 | 1,4 |
| Электроснабжение | 2,9 | 2,1 | 4,5 | 2,9 | 0,0 |
| Итого: | 14,1 | 10,6 | 22,9 | 14,2 | 1,4 |

Проведенный анализ указывает на то, что доля расходов по статье газоснабжение имеет резерв роста в размере 1,4 процентных пункта. Остальные статьи расходов по ЖКУ в среднем доходе семьи имеют предельный размер. Исходя из потенциала роста доли затрат на газоснабжение на примере Новопетровского сельского поселения был рассчитан индекс роста тарифа на газоснабжение для ОКК Новопетровского сельского поселения в целом.

Таблица 6.2.2 Расчет инвестиционной надбавки для тарифа на водоснабжение на примере Новопетровского сельского поселения

| Наименование | Факт | План |
| --- | --- | --- |
| Доля услуги в доходах семьи, % | 6,39 | 7,81 |
| Объем водоснабжения, тыс.м3 | 45,24 | 52,05 |
| Численность населения, чел | 1,417 | 1,600 |
| Средний доход семьи, руб. | 8240,0 | 8487,0 |
| Тариф на водоснабжение, руб./м3 | 28,75 | 29,6 |
| Инвестиционная надбавка, % |  | 2,36 |

Таким образом, инвестиционная составляющая может быть заложена в тариф ОКК сектора водоснабжения в размере 2,36 % к действующему тарифу.

Ниже приведен расчет ежегодной суммы.

Таблица 6.2.3. Оценка возможностей ОКК финансировать мероприятия по водоснабжению за счет инвестиционной надбавки

| Наименование | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Инвестиционная надбавка | % | 2,36 |
| Текущий тариф | Руб./м3 | 29,6 |
| Тариф с учетом инвестиционной надбавки | Руб./м3 | 30,2 |

Исходя из рассмотренных ограничений по источникам финансирования ПКРСКИ, была определена структура финансирования. Данные по структуре содержатся в таблице и на рисунке. Основной смысл структуры заключается в финансировании мероприятий ПКРСКИ в большей степени их внебюджетных источников – заемные средства (кредиты банков, международных финансовых организаций, лизинг) и энергосервис (средства энергосервисных компаний и их партнеров).

Таблица 6.2.4. Структура финансирования ПКРСКИ

| Показатель | Сумма | Доля, % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краевой бюджет | 40000 | 3 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального района | 50000 | 3 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет МО | 60000 | 4 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | - | - | - | - | - | - |
| Фонд энергосбережения | 20000 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | - |
| Инвестиционная составляющая тарифов ОКК | 121794 | 8 | 12179 | 12179 | 12179 | 12179 | 12179 | 12179 | 12179 | 12179 | 12179 | 12179 | - | - | - | - | - | - |
| Заемные средства | 380552 | 24 | 63330 | 50677 | 51950 | 32602 | 13171 | 11448 | 5937 | 67237 | 63165 | 21034 | - | - | - | - | - | - |
| Энергосервис | 887955 | 57 | 147769 | 118247 | 121218 | 76071 | 30732 | 26713 | 13853 | 156887 | 147385 | 49080 | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 1560301 | 100 | 240278 | 198103 | 202347 | 137853 | 73082 | 67341 | 48970 | 253303 | 239729 | 99294 | - | - | - | - | - | - |

Рисунок 6.2.5. Структура финансирования ПКРСКИ

По компонентам (системам) смета финансирования ПКРСКИ распределяется следующим образом.

Таблица 6.2.6. Капитальные затраты по ПКРСКИ в ценах 2013 года

| Показатель | Сумма, р. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 634768 | 46 |
| Водоотведение | 394780 | 28 |
| Утилизация (захоронение) ТБО | 175988 | 13 |
| Электроснабжение | 86600 | 6 |
| Газоснабжение | - | - |
| Итого | 1292136 | 93 |

6.3	Прогноз доступности коммунальных услуг для населения

Анализ платежеспособной возможности потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется на основании следующих нормативных документов:

1.	Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 г. № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением МО субъектов РФ».

2.	Постановление Правительства РФ от 11.02.2005 г. № 70 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из Федерального фонда софинансирования социальных расходов на частичное возмещение  расходов бюджетов субъектов РФ на предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ».

3.	Постановление Правительства РФ от 21.12.2011 г. № 1077 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2012 - 2014 годы».

4.	Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 г. № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг».

5.	Постановление Правительства Ростовской области от 05.07.2012 № 593 «О размерах региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Ростовской области на 2014 год»

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения муниципального образования МО Новопетровское сельское поселение на 2014 год базируется на следующих показателях:

	Среднедушевой доход населения за 2014 г. – 8 285 руб.

	Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в месяц - 72,38 руб. в месяц.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 м2 общей площади жилого фонда муниципального образования Новопетровское сельское поселение.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в зависимости от  среднедушевого дохода населения  определяется по следующей формуле:

Д х 22%

П пред. =   ----------------  ,

100 х 18 м2

где:

Д – среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 м2– установленный региональный стандарт на 2014 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

22 %– установленный региональный стандарт на 2014 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе.

При сложившемся на территории муниципального образования Новопетровское сельское поселение среднедушевом доходе населения предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2014 год составит 308,77 руб./м2 в месяц.

При сложившемся среднедушевом доходе населения установленная величина платежей граждан за ЖКУ не превышает предельного уровня платежей.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в месяц установлен  в размере 72,38 руб.

Основание:

	Постановление Правительства РФ от 21.12.2011 г. № 1077 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2012 - 2014 годы»

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилого фонда муниципального образования установлен в размере 72,38 руб. в месяц.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 65% ниже федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг и на 66% ниже регионального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг.

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособной возможности населения  муниципального образование на 2014 год (установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м2 общей площади жилого фонда более чем на 60% ниже предельной величины, рассчитанной исходя из фактического среднедушевого дохода населения).

7	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

7.1	 Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация МО Новопетровское сельское поселение.

Координатором реализации Программы является Администрация МО Новопетровское сельское поселение, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

Совершенствование бюджетного финансирования ПКРСКИ

Бюджетное финансирование ПКРСКИ должно осуществляться в рамках оптимизации в рамках и совершенствования бюджетного планирования, направленного на решение следующих задач:

- формирование источников финансирования ПКРСКИ на уровне бюджета Новопетровского сельского поселения и бюджетов МО;

- создание механизма мониторинга экономии бюджетных средств от реализации ПКРСКИ;

- создание механизма аккумуляции полученной экономии с использованием аккумулированных средств на цели реализации ПКРСКИ: погашения обязательств, рефинансирования мероприятий, материального поощрения участников.

Без формирования бюджетной поддержки (район и МО) реализации мероприятий ПКРСКИ привлечение внебюджетных источников проблематично.

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новопетровского сельского поселения на 2014-2030 годы осуществляется Администрацией Новопетровского сельского поселения.

Реализация Программы предусматривает также участие органов исполнительной власти района в пределах законодательно определенных полномочий.

На уровне Администрации поселения осуществляется:

 проведение предусмотренных Программой преобразований в коммунальном комплексе поселения;

 реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры

на территории поселения;

 проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей.

А также:

 сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

 мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

 обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;

 подготовка предложений по распределению средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации

Для формирования бюджетных источников финансирования мероприятий необходимо выделить в районном бюджете и бюджетах МО статью: «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры». По данной статье возможно перечисление следующих средств:

- бюджетные средства, выделяемые на подготовку к отопительному периоду;

- не менее 10 % средств, выделяемых ОКК на дотации на возмещение разницы в тарифах;

- не менее 10 % средств краевого и местного бюджетов, выделяемых на: субсидии ОКК на приобретение топлива и прочие, предоставления социальной поддержки гражданам по оплате ЖКУ;

- не менее 10 % затрат на электро-, газо -, и водоснабжение/водоотведение бюджетных учреждений.

Для налаживания процесса планирования и учета расходов и экономии по ПКРСКИ необходимо включить в перечень обязательных приложений к бюджету района и бюджетам МО специальной справки «Прохождение средств по Подпрограмме комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новопетровского сельского поселения» с выделением в ней статей:

В доходной части:

- «Получение средств по кредитам и займам»;

- «Получение средств из бюджетов других уровней, областного фонда энергосбережения»;

- «Экономия средств от реализации мероприятий ПКРСКИ».

В расходной части:

- затраты на реализацию ПКРСКИ;

- затраты на погашение кредитов, займов, энергосервисных договоров в рамках ПКРСКИ.

Для налаживания процесса мониторинга экономии бюджетных средств необходимо уточнить базовый объем потребления ЖКУ, используемый в процессе бюджетного планирования.

Создание механизма аккумуляции полученной экономии позволит использовать часть средств на цели рефинансирования ПКРСКИ, погашения обязательств и материального поощрения ее участников.

Механизм аккумуляции экономии от ПКРСКИ

Для определения и последующего формирования финансовых средств необходимо выполнение следующих условий:

- плановый объем дотаций и субсидий по проекту должен рассчитываться исходя из объемов потребления коммунальных услуг в базовом периоде;

- экономия ТЭР должна определяться относительно базового объема потребления;

- средства на покрытие разницы в тарифах с учетом льгот и субсидий должны выделяться из бюджета в полном объеме (защищенная статья).

В процессе исполнения бюджетов должны учитываться факторы, ведущие к увеличению дотаций.

Вся полученная экономия должна оставаться в распоряжении муниципального образования.

Экономия (перерасход) бюджетных средств рассчитываться как разница планового и фактического объема дотаций и определяется тремя факторами:

- эффектом, полученным от реализации ПКРСКИ;

- погодным условиям;

- демографическими изменениями;

- прочими факторами.

Механизмы финансового контроля ПКРСКИ

Для совершенствования управления и повышения контроля над финансированием ПКРСКИ необходимо создать в структуре органов исполнительной власти района и МО, а так же в составе ОКК службы финансово-экономического контроля.

Данным службам должны вменяться следующие функции:

- повышение эффективности управления финансами ЖКХ;

- снижение потребностей в краткосрочном заимствовании на покрытие резервов в финансировании мероприятий;

- финансовый и казначейский контроль осуществления платежей запланированным направлениям.

Финансовые службы ОКК обязаны выстроить четкий и однозначный контроль расходования средств по объемам, источникам и графикам реализации. Отчетность о проведении мероприятий ПКРСКИ от ОКК должна в установленном порядке предоставляться финансовым службам района и МО.

Экономический эффект реализации ПКРСКИ

На базе расчетов экономической эффективности каждого раздела ПКРСКИ был проведен итоговый экономический анализ всех разделов. Ниже приведены расчеты масштабов совокупного экономического эффекта от реализации ПКРСКИ.

Рисунок 7.1.1. Экономический эффект от реализации ПКРСКИ

Простой срок окупаемости инвестиций в ПКРСКИ Новопетровского сельского поселения составляет 6,6 лет при экономической норме доходности на уровне 20,3 %. В целом экономические показатели ПКРСКИ являются достаточно привлекательными. При выбранном горизонте планирования данной программы (10 лет) цифры экономической эффективности вписываются в средние показатели характерные для отрасли ЖКХ. Проанализированный объем мероприятий в рамках каждой из инфраструктурных систем в комплексном подходе формируют финансово привлекательный объект инвестирования средств.

Таблица 7.1.2. Затраты и эффекты по всем мероприятиям ПКРСКИ

| Показатель | Сумма | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции (с НДС) со знаком - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого капитальные затраты, р. | 1393037 | - | - | - | - | - | - | 214520 | 176867 | 180656 | 123075 | 65248 | 60122 | 43720 | 226149 | 214030 | 88650 |
| Изменение доходов ОКК с НДС +- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого доходы ОКК, р. | 117736 | - | - | - | - | - | - | 5021 | 689 | 307 | 9797 | 18792 | 18603 | 19081 | 19058 | 19170 | 19252 |
| Изменение затрат (с НДС) (-увеличение/+экономия): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение затрат на топливо, р. | 310218 | - | - | - | - | - | - | 24142 | 29709 | 29775 | 33177 | 32187 | 32246 | 32246 | 32246 | 32246 | 32246 |
| Изменение затрат на эл. энергию, р. | 359452 | - | - | - | - | - | - | 18451 | 28813 | 34167 | 37194 | 38215 | 39675 | 40829 | 36062 | 31455 | 54589 |
| Изменение затрат на воду,. р. | 891243 | - | - | - | - | - | - | 9994 | 26024 | 28457 | 28944 | 29944 | 35463 | 38273 | 135392 | 232166 | 326584 |
| Изменение затрат на газ, р. | 128978 | - | - | - | - | - | - | 9793 | 10951 | 11256 | 11422 | 12967 | 13402 | 14229 | 14518 | 14928 | 15509 |
| Итого изменение затрат на ТЭР: | 1689892 | - | - | - | - | - | - | 62380 | 95947 | 103656 | 110738 | 113314 | 120786 | 125578 | 218218 | 310795 | 428929 |
| Изменение эксплуатационных затрат (ремонт, содержание, прочие накладные), р. | 188727 | - | - | - | - | - | - | 8617 | 13338 | 15767 | 19633 | 18812 | 20234 | 21747 | 22592 | 23497 | 24487 |
| Изменение затрат на персонал (ФОТ+ЕСН), р. | 3265 | - | - | - | - | - | - | 2903 | 3669 | 3671 | 418 | 2002 | 2072 | 2070 | 2218 | 2366 | 2364 |
| Итого изменение эксплуатационных затрат, р.: | 185462 | - | - | - | - | - | - | 11520 | 17007 | 19438 | 19216 | 16811 | 18163 | 19678 | 20375 | 21132 | 22124 |
| Итого изменение затрат, р.: | 1875354 | - | - | - | - | - | - | 73900 | 112504 | 123094 | 129954 | 130125 | 138949 | 145255 | 238593 | 331927 | 451052 |
| Чистый денежный поток, р.: | 600053 | - | - | - | - | - | - | 145641 | 65051 | 57868 | 16676 | 83669 | 97430 | 120616 | 31502 | 137066 | 381654 |
| Дисконтированный денежный поток за период | 131170 | - | - | - | - | - | - | 137618 | 54882 | 43591 | 11216 | 50244 | 52239 | 57742 | 13465 | 52309 | 130046 |

Таблица 7.1.3. Эффективность инвестиций по ПКРСКИ

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Суммарный чистый денежный поток (NCF), р. | 600053 |
| Простой срок окупаемости (РВР), р. | 6,6 |
| Чистая приведенная стоимость (NPV),.р. | 131170 |
| Экономическая внутренняя норма доходности, % | 20,3 |

7.2	 План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов

Реализация программы осуществляется в три этапа:

1 этап 2014 – 2018 годы;

2 этап 2019 – 2023 годы;

3 этап 2024 – 2030 годы.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2014-2016 годов.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Краснодарского края.

Участие средств районного бюджета в программе комплексного развития Новопетровского сельского поселения только при соблюдении ими следующих основных условий:

 представление в установленный Администрацией срок и по установленной им форме отчета о ходе выполнения программных мероприятий, включая отчет об использовании средств;

 выполнение программных мероприятий за отчетный период;

 целевое использование средств районного и/или муниципального бюджетов;

Конкретные условия предоставления средств районного бюджета устанавливаются отдельно для каждого из указанных мероприятий в соответствии с порядком, утверждаемым Администрацией Павловского района.

Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением - основным потребителем услуг в жилищно-коммунальной сфере. Эта поддержка зависит от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы. Она организуется Администрацией сельского поселения с использованием средств массовой информации.

Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории Новопетровского сельского поселения осуществляет Глава сельского поселения или назначенное ответственное лицо.

В целях достижения на протяжении периода действия Программы определенных показателей, необходимо синхронизировать последовательность и сроки выполнения мероприятий, а также определить исполнительные и контролирующие органы данных мероприятий.

Экономически целесообразной представляется наличие одного районного многопрофильного коммунального предприятия, далее именуемого «Компания - оператор».

Это позволит эффективно использовать имеющиеся ремонтные мощности, кадровый потенциал, снизить условно-постоянные и иные затраты. Кроме того, будут созданы предпосылки для формирования соответствующих инвестиционных фондов, привлечения заёмных (кредитных) ресурсов в целях модернизации и развития коммунальной инфраструктуры.

Выход на рынок услуг Компании – оператора на конкурсных началах, соответствует рекомендациям, принятым на заседании Президиума Госсовета РФ от 19 января 2007 г. по реформированию ЖКХ.

Для потенциального привлечения в ЖКХ района частного капитала, а также во избежание потенциальной ответственности органов местного самоуправления в случае банкротства Компании – оператора, более предпочтительна организационно – правовая форма коммерческой организации, например общества с ограниченной ответственностью, либо акционерного общества. В последнем случае может быть создано ЗАО с участием органов местного самоуправления в уставном капитале.

Осуществлять коммунальное обслуживание, ремонт и развитие объектов ЖКХ Компания – оператор должна в соответствие с нормами федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 44 ФЗ, получая право на коммунальное обслуживание каждого муниципального образования – поселения по итогам конкурсов.

При этом главная задача Компании – оператора обеспечить в каждом поселении района реализацию функций управления и обслуживания жилищного фонда (включая его капитальный ремонт) и коммунальной инфраструктуры. При этом получение максимально возможного социального эффекта. Требуется с минимумом приведенных затрат.

Коммунальное обслуживание в населённых пунктах Компания – оператор осуществляет с помощью структурных подразделений, производственных бригад.

При этом в конкурсе участвует и заключает муниципальный контракт Компания – оператор, а непосредственное предоставление коммунальных услуг (производственную деятельность) осуществляет ее производственное структурное подразделение, не являющееся самостоятельным юридическим лицом и действующее в рамках полномочий, предоставленных ему Уставом Компании – оператора. Если коммунальные услуги предоставляет районная коммунальная организация, то участвует в конкурсе она самостоятельно, муниципальный контракт заключается также с этой организацией.

В поселении по месту нахождения головного подразделения целесообразно оказание услуг непосредственно Компанией – оператором.

Зона обслуживания структурного подразделения (бригады) может не совпадать с административными границами муниципального образования – поселения, а охватывать несколько поселений полностью или частично. Зона обслуживания должна определяться исходя из критериев целесообразности применения того либо иного способа организации коммунального обслуживания.

В целях снижения затрат на содержание персонала, затрат на содержание спецтехники (экскаваторы, тракторы), отдельные виды работ – например утилизация ТБО в отдельном населённом пункте (пунктах), выполнение части ремонтных работ, заготовки местного топлива (дров) и т.д. могут выполняться иными организациями, на основании договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг, заключаемых Компанией – оператором. По договорам аренды Компания – оператор может также привлекать технику сторонних организаций, расположенных в обслуживаемых населённых пунктах, либо поблизости от них.

С учётом того, что в ряде поселений Павловского района существенная часть коммунальных услуг, в первую очередь электро – и водоснабжения, осуществляется «большой энергетикой», отношения с этими предприятиями органам местного самоуправления необходимо выстраивать на основании муниципального (поселенческого) заказа на коммунальное обслуживание.

Возможная схема построения системы организации коммунального обслуживания в муниципальных образованиях Павловского района, к которым относится Новопетровское сельское поселение:

Оказывать услуги населению организация ЖКХ должна на основании муниципального (поселенческого) контракта на жилищно-коммунальное обслуживание, заключаемого на конкурсной основе с администрацией каждого муниципального образования, на территории которого данным предприятием оказываются услуги.

Платежи населения за жилищно-коммунальные услуги целесообразно собирать через кассы организаций ЖКХ, отделения банков или почтовые отделения связи и иными способами.

Особенностью управления жилищным фондом в Новопокровском сельском поселении является тот факт, что управление данным жилищным фондом управляющими организациями не представляется рациональным. Однако в случае их появления рационально исполнение этих функций не юридическими лицам, а индивидуальными предпринимателями, фактически «новыми управдомами». В соответствии с нормами ст. 163 Жилищного кодекса РФ администрациям поселений необходимо выработать порядок управления многоквартирными домами, находящимися в муниципальной собственности с нанимателями жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности поселения, администрации поселений обязаны заключить договоры социального найма, типовая форма которого утверждена Постановлением Правительства РФ № 315 от 21.05.2005 г.

Целесообразно также разработать и утвердить в качестве модельных, рекомендуемых формы договоров на оказание коммунальных услуг и услуг по содержанию муниципального жилья.

В связи с преобладанием в жилищном фонде индивидуальной (частной) застройки наиболее целесообразно всестороннее развитие общественного самоуправления в жилищной сфере и благоустройстве. Например, формирование гражданами уличных, домовых объединений (домкомов и т.д.) в целях решения общих проблем коммунального обслуживания, совместного решения вопросов благоустройства придомовых территорий, выработки согласованной позиции в отношениях с организациями, оказывающими коммунальные услуги, услуги по ремонту и содержанию жилья, благоустройству. Нельзя исключать и возможности создания объединений собственников жилья в многоквартирных домах – товариществ собственников жилья (ТСЖ). В качестве мер, стимулирующих создание объединений собственников жилья и развитие общественного само управления в жилищной сфере может быть рекомендовано:

 ведение разъяснительной работы с населением, пропаганда преимуществ общественного самоуправления в жилищной сфере;

 содействие в технической инвентаризации многоквартирных домов и составления кадастровых планов придомовых территорий, в которых создаются ТСЖ, и в государственной регистрации ТСЖ.

Крайне важным направлением способствования жилищному самоуправлению является организация различных форм обучения и проведения разъяснительной работы с собственниками и нанимателями жилых помещений. Такие мероприятия в форме семинаров, круглых столов целесообразно проводить с участием представителей коммунальных организаций, а также всех заинтересованных граждан, в частности владельцев индивидуального жилья, напрямую заключающих договоры на коммунальное обслуживание. Целесообразно размещение в помещениях администраций поселений информационных материалов по вопросам коммунального обслуживания и жилищного законодательства в виде стендов, «стенных газет» и т.д.

7.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы МО Новопетровское сельское поселение является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы МО Новопетровское сельское поселение предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

Исходные условия

Успешная реализация Программы возможна только при условии четкого разграничения полномочий и ответственности между организационными структурами, а так же формирование понятных и однозначных процедур контроля и корректировки реализации ПКРСКИ.

Основные полномочия и условия управления и реализации районных программ регламентируются Постановлениями и распоряжениями Главы Новопетровского сельского поселения Павловского района Краснодарского края.

Собрание депутатов Новопетровского сельского поселения Павловского района

Собрание депутатов Новопетровского сельского поселения Павловского района в пределах установленной сферы деятельности:

- утверждает ПКРСКИ;

- осуществляет контроль за реализацией ПКРСКИ;

- определяет условия применения мер ответственности за неэффективную реализацию ПКРСКИ;

- осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции и на основании нормативно – правовые актов муниципального значения.

Администрация Новопетровского сельского поселения Павловского района в пределах установленной сферы деятельности:

- предоставляет ПКРСКИ и основные ее компоненты органам государственной власти Павловского района, Краснодарского края, Правительству РФ, российским и зарубежным инвесторам;

- осуществляет общее руководство реализацией ПКРСКИ, координирует деятельность органов местного самоуправления по реализации ПКРСКИ;

- осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции и на основании нормативно – правовые актов муниципального значения.

Органы местного самоуправления Новопетровского сельского поселения Павловского района Краснодарского края в пределах установленной сферы деятельности:

- разрабатывают, реализуют и осуществляют мониторинг выполнения муниципальных разделов Программы, проектов и отдельных мероприятий муниципального значения;

- обеспечивают бюджетное планирование и функционирование финансово – экономических механизмов реализации Программы на уровне муниципалитетов;

- обеспечивают бюджетные гарантии возврата инвестиций под займы, привлекаемые на реализацию муниципальных разделов Программы;

- определяют организации, ответственные за реализацию муниципальных разделов ПКРСКИ;

- осуществляют лимитирование потребления ТЭР организациями, финансируемыми из местных бюджетов.

7.4	 Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией МО Новопетровское сельское поселение по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ